2027년 사업계획 사전조사 보고서 (사업부용)

제조 AX 분야 — KONAN MAESTRO · 영남권 제조 AX 거점

국방·전략사업부

2026. 10. 08.

작성 범위. 본 보고서는 국방·전략사업부 사업 중 제조 AX 분야(KONAN MAESTRO, Quick Win 서비스 A·B, 정부 제조 실증 3건, 영남권 제조 AX 거점)에 한정하여 2027년 사업계획 사전조사 양식의 목차 순서대로 작성하였다. 국방(KONAN ARGOS)·공공 분야는 비교·연계가 필요한 범위에서만 언급한다.

참고자료. ① 코난테크놀로지 사업전략_국방.전략사업부(2026.9.9) ② 제조산업 세그먼트별 공정이해 및 등대고객 제안전략(2026.9.9) ③ 국방전략사업부 사업전략 발표자료 v1.1(2026.9.22) ④ 경남창원 사무소·지사 설립계획안 v1.1(2026.9.25) ⑤ 경남(창원) 지사 설립 방안_경영진 보고용_v7.pptx(2026.9 — 거점 손익·인력·Go/No-go 기준은 이 자료를 우선 적용). 시장·정책·경쟁사 수치는 위 자료에 인용된 공개 보도 기준이며, "추정"으로 표시한 수치는 확정값이 아니다. 사업부 회계·CRM 데이터가 참고자료에 없는 항목(목표 대비 실적, 분기 추이, 고객별 매출 등)은 [입력 필요]로 표시하고 산정 방법만 제시하였다.

핵심 요약

- 시장: 제조 AI는 글로벌 연 40%대 성장(삼일PwC, 2025년 85.7억 달러 → 2035년 2,872억 달러)이 전망되고, 국내는 2026년 정부 AI 예산 9.9조 원·산업부 M.AX(AI 팩토리 500개)·과기정통부 피지컬 AI 6,763억 원·경남도 AI 마스터플랜(기업 1만 곳 지원)으로 영남·호남 남부권에 2026~2030년 조 단위 제조 AX 공적 예산이 집행된다.

- 경쟁: 설비·공정 데이터 AI(마키나락스·인이지), 대형 SI·LG 연합, 공공 LLM 중견사(솔트룩스)가 각각 우위 영역을 선점했고, 마키나락스(2026.8 창원)·메가존(2026.8 경남대)이 창원에 거점을 세워 "고객과의 물리적 거리"를 경쟁 변수로 만들었다. 코난의 자리는 문서·사람·지식(암묵지) 계층 + 온톨로지 + 온프레미스다.

- 현황: 2026년 하반기 정부 제조 실증 3건(중기부 신속상용화·영풍전자, 산업부 포항 AX 실증산단, 과기정통부 피지컬 AI 세부3·PI-LAM)에 연속 선정되어 코난 몫 79억 원(영풍 10억·포항 12억+7억·PI-LAM 50억 과제비, 2026~2030 다년)과 창원대 연계 2건(5~10억 원, 수주형)을 확보했으나, 수행 인력은 전원 서울에 있고 제조 매출은 아직 정부 과제 중심이다. 전사 현금성 자산 36억 원(2026 반기)으로 "시간"이 제1 제약이다.

- 2027년 방향: ① 등대고객 5개사(영풍전자·동국제강·KAI·사천 항공 협력사·거제 조선 협력사)에서 Quick Win A·B를 숫자로 입증 ② 공통 코어·업종 모듈을 MAESTRO 에이전트 팩으로 제품화하고 구축 계약에 구독 옵션 표준 탑재 ③ 경남사무소(2026.11, 1인) → (가칭) 제조AX기술센터 @경남(2027.7, 5인) 전환으로 현장 밀착 ④ 파트너·정부 프로그램 채널로 영업 인력 없이 확산.

- 2027년 목표(안): 제조 부문 매출 50억 원(사업전략 로드맵 KPI — 확정·확보 기반 약 25억 + 신규 발굴 약 25억), 수주 45억 원(가정), 순매출 25억 원(직접원가율 50% 가정), 반복 매출 비중 30%, 유상 PoC 5건·본 구축 2건(거점 증분 매출 8.5억), 신규 레퍼런스(등대고객) 5개사. 소요 자원은 MVP 전담 4~5 FTE, 경남 거점 5인(파견 2+현지 3, 엔지니어 2인은 PI-LAM 과제비), 거점 고정비 2.65억 원(인건비 2.10 + 경비 순증 0.54), 거점 영업손익 +1.60억 원(인건비 포함).

# 시장분석

## 사업 환경

### 정책·제도 변화 및 사업부 영향

2026년은 정부 AI 정책의 무게중심이 "범용 모델"에서 "제조 현장 AX·피지컬 AI"로 이동한 해다. 중앙정부(산업부·중기부·과기정통부)와 경남도·창원시·경북·전남이 동시에 제조 AI 실증 예산을 집행하고 있으며, 실증 사업의 공통 구조는 "지역 앵커기업 + 지역 대학·TP + AI 공급기업" 컨소시엄이다. 공급기업 자리는 현장에 있는 기업에게 우선 돌아간다.

| 정책·제도 | 주요 내용(공개 자료 기준) | 제조 AX 사업에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| AI 기본계획(2026~2028) · 2026년 정부 AI 예산 9.9조 원 | 역대 최대. 공공·산업 AX 발주 확대, 중기부 약 8천억 원을 중소기업 AI 확산에 투입 | 중소·중견 제조사 대상 정부 매칭 사업이 대폭 확대 → 유상 PoC·표준 제품의 도입 부담 완화 채널 |
| 산업부 「제조업 AI 대전환(M.AX)」 | M.AX 얼라이언스 1,000여 산학연, 2030년 AI 팩토리 500개 보급, 대·중소 상생모델 15개. 5극3특 권역별 성장엔진, 국민성장펀드(150조) 40% 이상 지역 우선 | AX 실증산단(포항·구미 481억 원) 등 산단 단위 공급기업 지위 확보가 수평 확산 채널로 직결 |
| 과기정통부 피지컬 AI R&D(2026~2030, 6,763억 원) | 거대행동모델(LAM)·NPU 인프라. 실증 제조사 두산에너빌리티·한화오션·세아창원특수강 등 경남 12개사, 협력 SW사 LG AI연구원·LG CNS·메가존·뉴로메카 | 코난은 세부3(물리데이터 품질관리, ETRI 컨소시엄) 참여 중 → 온톨로지 자동설계 SW 사업화 품목 공식화, AAS·IDTA 표준 경로 |
| 중기부 스마트제조혁신 지원사업(제조AI 특화 스마트공장, AI 응용제품 신속상용화 등) | 2026년 통합 공고. 부산TP 제조AI 특화 스마트공장 800억 원·400개 과제(과제당 최대 2억 원, 50% 매칭) | 공급기업 등록이 중소 제조사 접근의 핵심 채널. 영풍전자 신속상용화(18.8억 원)가 1호 실증 |
| 경남도 「2026~2030 AI 산업 마스터플랜」 · 창원시 「2026 제조 AI 전환 원년」 | 2025년 AI 국비 12개 1조 1,301억 원 유치, 도내 기업 1만 곳 지원, 제조 AI 특화기업 100곳, AI 혁신공장 4,000개, 제조 AI 전환율 30%. 창원시 초거대 제조AI 226.9억·PINN 320억·스마트그린 AX 실증산단 222억·기계방산 DX센터 258.6억 원 | 등대고객 5개사가 모두 창원–사천–거제–포항 권역. 지자체 공모의 "도내 소재 기업" 요건 → 경남사무소·지사 설립의 직접 근거 |
| 창원국가산단 구조고도화(2026~2035, 1조 8,589억 원) · 창원대 SMR² 국가연구소(NRL 2.0, 1,438억 원) | 피지컬 AI 실증 선도 제조거점, 지능형 기계·첨단 방산·원자력 주기기 3대 핵심. NRL 기업 멤버십 수요기술에 AI 결함진단·예지정비·디지털 트윈 명시 | 창원대 연계 사업 2건(5~10억 원, 수주형·협의 중)의 근거. 거점은 경남TP 경남인공지능혁신본부(창원 봉암)에 입주 |
| 「모두의 AI」 3개 컨소시엄(SKT·KT·카카오, 2026.8) · K-AI 독자 파운데이션 모델(LG·SKT·업스테이지 3팀 진출) | 코난은 모두 불참(자체 KONAN LLM 유지). 특화 에이전트 유통 생태계(PlayMCP 등) 운영 | 참여사(LG CNS·솔트룩스·업스테이지)의 제조 하방 확장 위협. 반대로 폐쇄망·방산제조는 범용 서비스가 접근 불가한 방어선 |

※ 정책 수치는 참고자료 ①③④에 인용된 공개 보도(산업부 2026 업무계획, 경남도·창원시 발표, 과기정통부 착수보고회 등) 기준.

### 기술 트렌드 및 제품 영향

| 트렌드 | 내용 | MAESTRO 제품에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| AGI급 범용 에이전트 등장(GPT-6 Astra, 2026.9.3) | 범용 지능은 차별화 요소가 아님. 질의응답형 RAG는 범용 에이전트에 흡수. API 가격은 오히려 인상($10/$50 per 1M 토큰) | "답을 찾아주는 AI"가 아니라 현장 시스템(MES·ERP·PLM) 안에서 업무를 수행하는 도메인 에이전트로 정의. 커넥터 수 = 전환비용 |
| 소버린·온프레미스 수요 확대 | 프론티어 모델은 클라우드 전용·고가격·보안 감시 우려. 방산제조·규제산업은 통제 가능한 AI 요구 | Agent-X 모델 중립 + KONAN LLM(7~14B sLLM) 폐쇄망 배포가 핵심 소구점. Agent Generator("폐쇄망용 Claude Code") 어플라이언스 |
| 오픈소스 모델 상향 평준화 · 모델 가격 하락 | 모델 성능 격차 축소, 구축 단가 하락 압력 | 모델은 "부품". 가격 하락은 원가 절감 요인. 가치는 온톨로지·암묵지·가드레일 계층으로 이동 |
| 온톨로지·지식그래프 기반 버티컬 AI(Palantir 2026 1Q 매출 +85%) | 전환비용(Lock-in) 해자(Moat) 입증. 단, 수작업 구축·고비용 | 온톨로지 자동설계(Human-in-the-loop)로 속도·비용 우위 → "한국형 Palantir" 포지션. 세부3 사업화 품목 |
| 피지컬 AI · 디지털 트윈 · AAS(IEC 63278-1) 표준 | Sim2Real·물리기반 모델(PINN)·자산관리셸 표준 정보모델이 제조 데이터 구조화의 공통 언어로 부상 | PBA 온톨로지(영풍전자)·연주 온톨로지(포항)·AAS 자동화 SW(세부3)가 같은 표준 위에 설계 → 교차 재사용. 열공정 FM·PINN 역량 전이 |
| 제조 숙련인력 고령화·암묵지 소실, 외국인 인력 증가 | 조선·뿌리·기계 현장의 야간 교대·언어 장벽. "사람의 판단과 문서"는 어느 공장에나 비정형으로 방치 | 설비 데이터 없이 즉시 가치 → Quick Win A(SOP 지식 어시스턴트, 다국어·음성)·노하우 캡처가 1차 진입점 |
| 자율형 코딩 에이전트(Claude Code·Codex) 확산 | 에이전틱 작업이 표준 업무 경험이 되나 외부 클라우드 의존으로 폐쇄망 사용 불가 | Nexus Framework(OpenCode 기반, 코어 스킬 13종·자산 팩)로 폐쇄망 재현 → 제조 어플라이언스(업종 자산 팩) |

### 고객 예산 및 발주 환경

제조 AX 수요의 예산 원천은 ① 정부·지자체 실증 예산(컨소시엄 공모), ② 대기업·원청의 자체 투자(선도공장·그룹 AX), ③ 중소·중견 협력사의 정부 매칭(50%) 의존 투자로 나뉜다. 2027년에는 ①이 가장 크고 확정적이며, ②는 대기업 내재화·대형 SI 선점으로 코난이 직접 접근하기 어렵고, ③은 매칭 공고 시기에 수요가 집중된다.

| 권역 | 프로그램(발주처) | 규모·기간 | 발주 환경·코난 접근 |
| --- | --- | --- | --- |
| 창원·김해(경남) | 경남 피지컬 AI(과기정통부·경남도), 창원시 제조 AI 전환 사업군, 창원대 NRL 2.0 멤버십, 경남TP 스마트제조혁신 공급기업 풀 | 6,763억(피지컬 AI), 창원시 사업군 1,000억 원대, NRL 1,438억 원 | 컨소시엄·멤버십 중심. 지역 소재 요건 공모 다수(확인 필요) → 거점 필수 |
| 사천(항공) | KAI 협력사 예방품질 프로그램(40개사), 경남 우주항공 클러스터(72개사) | 민간 자체 예산 | 원청 품질 프로그램 경유 B2B. 폐쇄망·수출통제 보안성 검토 선행 |
| 거제(조선) | 조선해양 M.AX 얼라이언스(거제시·중소조선연구원·한화오션·삼성중공업) | 250억 원, 2026~2030 | 2027 1H 실증 공모 예정. 협력사 AX 목적 → Quick Win A 거제 시나리오 |
| 부산 | 부산TP 제조AI 특화 스마트공장(중기부) | 2026년 800억 원·400개 과제, 과제당 최대 2억, 50% 매칭 | 공급기업 등록 후 중소 제조사 매칭. 2027 공고 시기 확인 필요 |
| 포항(경북) | 산업부 AX 실증산단(주관 RIST), 포항TP 철강 AX 실증, 경북 AX랩 | 481억 원(포항·구미), 2026~2029 | 코난 수행 중(공급기업). 2차년도 카세트 모듈 → 산단 SaaS 카탈로그(구독) |
| 광양·여수(전남) | 철강·금속 AX 실증센터(KTL, 광양), 여수 산업 대전환 메가프로젝트 | 140억 원(2026~2031) / 4.6조 원 | 2027 2H 탐색. 세부3 파트너 KTL 경유, 포항 철강 모듈 수평 이식 |

발주 방식 측면에서 정부 실증은 공고 3~6개월 전 컨소시엄 기획 단계에서 공급기업이 사실상 결정되므로, 지역 기관과의 상시 접점이 없으면 공고 후 대응은 늦다. 대기업·원청은 데이터 반출 불가·선도공장 내 처리를 전제하며, 중소 협력사는 무상 PoC 요구 관행이 강해 유상 PoC(8주 3천만 원 / 12주 5천만 원, 본계약 시 50% 공제) 표준 상품과 정부 매칭 결합이 필요하다.

## 목표 시장 규모 및 전망

### 시장 정의 및 세분시장 범위

코난의 목표 시장은 제조 AI 전체가 아니라, 설비·공정 데이터 AI(예측·제어)가 비워 둔 "문서·사람·지식" 계층이다. 즉 작업표준·도면·정비이력·품질보고서·숙련자 노하우를 온톨로지·RAG·에이전트로 구조화하여 현장 시스템 안에서 업무를 수행하는 현장 지식 에이전트(AI 명장) 시장과, 그 기반이 되는 온톨로지 자동설계·AAS 표준화 시장, 그리고 열·응고·변형이 지배하는 업종의 물리기반 모델(열공정 FM·PINN) 시장이다.

| 구분 | 세분시장(세그먼트) | 1차 진입 유형 | 2027 지역 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 교두보 | 방산제조 — 방산 전자(PBA)·항공 원청/협력사·방산 체계업체 협력사 | 지식·암묵지 관리(A), 규격·도면 대조(B), 문서 자동화 | 창원·사천 (대전·성남 확산) |
| 2순위 공정산업 | 철강(연주·전기로) → 정유·화학, 발전·유틸리티 | 암묵지 Agent, 예지보전 설명 계층, 물리기반 모델 | 포항 → 광양·여수 |
| 3순위 조립·수주산업 | 조선 협력사, 기계·중공업(ETO), 자동차 부품(IATF) | A(다국어 SOP·WPS), B(선급·발주처 규격) | 거제·창원·부산 |
| 4순위 뿌리·중견 | 주조·단조·용접·열처리·적층제조(경남 뿌리기업 13개사, 3자 MOU 회원사) | 노하우 캡처 + PINN + AAS 데이터 표준화 | 경남·김해·부산 |
| 장기·파트너 경유 | 반도체·디스플레이, 제약·바이오, 시멘트·제지·식음료 | 장비 협력사 지식 에이전트, 규제 문서 에이전트 | 대형 SI·MSP 경유 |

※ 14개 세그먼트 분석(참고자료 ②) 결과, 지식·암묵지 관리는 전 세그먼트에서 1차 또는 2차 진입점이며, 품질 검사·예지보전·공정 최적화는 대부분 파트너 영역이다.

### 시장 규모 및 성장률 (2025~2029)

| 시장 | 2025 | 2026 | 2029(추정) | 근거·비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 글로벌 제조 AI 시장(삼일PwC 2026.3) | 85.7억 달러 | 약 120억 달러(외삽) | 약 330억 달러(외삽) | 2035년 2,872억 달러, 향후 10년 연평균 40%대. 2026·2029 값은 CAGR 40% 단순 외삽(추정) |
| 글로벌 엔터프라이즈 AI(Mordor) | — | 1,149억 달러 | 약 1,930억 달러(외삽) | 2031년 2,731억 달러, CAGR 18.9%(아태 19.9%). 2029 값은 외삽(추정) |
| 국내 정부 AI 예산 | — | 9.9조 원 | 확인 필요 | AI 기본계획 2026~2028. 중기부 중소기업 AI 확산 약 8천억 원 |
| 영남·호남 남부권 제조 AX 공적 예산(2026~2030 누계) | — | — | — | 피지컬 AI 6,763억 + 창원산단 고도화 1.86조 + 포항·구미 481억 + 거제 250억 + 부산TP 800억/년 + 광양 140억 등 조 단위(참고자료 ④ 집계) |
| 국내 제조 AI 솔루션 시장(민간) | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 참고자료에 수치 없음 → 전사 전략기획 보유 시장조사 자료로 보완 필요 |

코난이 접근 가능한 시장(SAM)은 금액보다 고객 수로 정의하는 것이 실행에 유용하다. 방산 전자부품 협력사 약 200개사, KAI 협력사 40개사·경남 우주항공 클러스터 72개사, 거제 조선 1차 협력사군, 경남 뿌리기업 13개사(세부3 실증), 부산TP 400개 과제, 3자 MOU 회원사가 2027년 직접 접근 가능한 모집단이며, 구축 라이선스 Standard(2억 원)~Enterprise(7억 원)와 연간 구독(구축비의 35~40%)을 곱하면 등대고객 5개사 성공 시 동종 확산만으로 수십억 원 규모의 2028년 파이프라인이 형성된다(추정).

### 2027년 발주 예정 사업 (발주처, 예산, 시기, 발주 방식)

| 사업 | 발주처 | 예산(규모) | 시기 | 발주 방식 · 코난 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거제 조선해양 M.AX 얼라이언스 실증 공모 | 거제시·중소조선연구원(한화오션·삼성중공업 참여) | 250억 원/5년 중 2027년분 | 2027 1H(예상) | 공모·컨소시엄. 1차 협력사 1개사와 Quick Win A 거제 모듈로 제안 |
| 부산TP 제조AI 특화 스마트공장 구축지원 | 중기부·부산TP | 과제당 최대 2억(50% 매칭), 연 400개 과제(2026 기준) | 2027 연초 공고(확인 필요) | 공급기업 등록 → 도입기업 매칭. MAESTRO Standard 소형 패키지 |
| 스마트제조혁신 지원사업 통합 공고(제조AI 특화 스마트공장, AI 응용제품 신속상용화 2차 등) | 중기부·스마트제조혁신추진단 | 2026년 통합 공고 기준(2027 예산 확인 필요) | 2027 1Q | 공급기업 Pool 유지, 신속상용화 연차 참여(영풍전자 후속·협력사) |
| 산업부 AX 실증산단 2차년도(포항) | RIST(주관) | 코난 몫 12억 원(2026~2029, 매출 인식) + 2027년 이후 7억 원 추가 | 2027 연초 협약 | 계속 사업. 카세트 모듈 2차년도·산단 SaaS 카탈로그 등재 |
| 과기정통부 피지컬 AI 세부3 2차년도 | ETRI(주관)·NIPA | 코난 몫 50억 원(과제비, 2026~2030) | 2027 연초 | 계속 사업. T6·T7 과업, 뿌리기업 13개사 실증. 과제비로 현지 엔지니어 2인 청년채용 인건비 충당 |
| 창원대 NRL 2.0 연계 사업 2건(A·B) | 국립창원대 국가연구소 | 5~10억 원(수주형, 협의 중) | 2026 4Q 계약 → 2027 수행 | 수주(용역) 구조로 확정. AI 지식서비스·도면이해·제조 표준화. 계약 체결 후 2027 매출 인식 |
| 경남도·창원시·경남TP 후속 제조 AI 실증 공모 | 경남도·창원시·경남TP | 창원시 2026 사업군(초거대 제조AI 226.9억, PINN 320억, 기계방산 DX센터 258.6억 등) 후속 | 2027 중(확인 필요) | 지역 소재 요건 사전 확인. 지점 등기 조기 전환 옵션 |
| 광양 철강·금속 AX 실증센터 | KTL(주관)·전남도 | 140억 원(2026~2031) | 2027 2H 탐색 | 세부3 파트너 KTL 경유, 포항 철강 모듈 이식 |
| KAI 협력사 품질 플랫폼 · 사천 협력사 PoC | KAI(민간)·협력사 | 유상 PoC 12주 5천만 원 → Enterprise 7억 원(안) | 2027 1H 스폰서 확정 후 | B2B 제안. 90일 내 주관 부서·스폰서 확정이 선결 |
| 「모두의 AI」 특화 에이전트 채널 등재 | SKT·KT·카카오(PlayMCP) | 매출 모델 미정 | 2027 | 컨소시엄 미참여 유지, 제조 지식 에이전트 공급자로 등재 |

※ 예산·시기는 참고자료 기준 공개 정보이며 "확인 필요"는 2026년 4분기 정부사업 전담 체계(공고 상시 스캐닝)에서 확정한다.

## 고객 분석

### 주요 고객군 및 수요 특성

| 고객군 | 대표 고객(기존 ★ / 타깃) | 수요 특성·페인 포인트 | 코난 제안(1차) |
| --- | --- | --- | --- |
| 방산 전자(창원) | ★ 영풍전자 / 한화시스템·LIG넥스원 협력사 PBA·제어기 제조사(약 200개사) | FCT 실패 원인 규명이 숙련자 집중, AOI 오탐 재판정, 검사 성적서·형상관리 수작업, 부품 단종 대응. 폐쇄망·군 규격 | 고장탐구 AI 어시스턴트 + 검사 Agent + PBA 온톨로지(Quick Win A) → 군 규격·원청 도면 대조(B) |
| 철강·공정산업(포항) | ★ 동국제강(선도공장) / 제일테크노스, 포항 철강 밸류체인, POSCO(열공정 FM 협의 이력) | 연주·전기로 조업 판단의 숙련자 의존, 설비 노후·비계획 정지, 조업·품질·설비 데이터 분리 | 철강 암묵지 AI Agent 카세트 + 연주 통합 온톨로지(AAS) + 예지보전 설명 계층 |
| 항공·방산 원청(사천) | KAI | 형상관리·기술변경 문서 방대, 다국어 기술문서, 협력사 품질 문서 관리, 폐쇄망 | 기술문서·형상관리 지식 에이전트 + 협력사 품질 문서 검토 플랫폼(B 원청 버전) |
| 항공 협력사(사천) | 율곡 또는 하이즈항공(후보) / JN항공·하나에어로다이내믹스 | 원청 도면 개정 대조·검토 누락(NCR 주요 원인), FAI·성적서 작성 공수, AS9100·NADCAP | Quick Win B 사천 모듈 → A |
| 조선 협력사(거제) | 한화오션·삼성중공업 1차 협력사 1개사(후보) / 한화오션 특수선 | 숙련 용접·도장 인력 고령화, 외국인 인력 언어 장벽, 재작업 원인 미기록, 선급 규칙 대조 | 다국어 SOP·WPS 지식 어시스턴트(A 거제 모듈) + 선급 규격 대조(B) |
| 자동차 부품 | 현대위아·성우하이텍, 외투 부품사(3자 MOU 채널) | 사출·프레스 조건 조정 암묵지, 완성차 도면·사양 개정, 4M 변경·PPAP 문서 부담 | Quick Win A(사출·프레스 조건 노하우) + B(완성차 도면·사양 개정 대조), Agent Generator 문서 자동화(4M 변경·PPAP) → 부품사 표준 팩 |
| 뿌리·중견 제조 | ★ 경남 뿌리기업 13개사(세부3), ★ 3자 MOU 회원사 | 데이터 부재, 장인 노하우 유실, 에너지 비용, 성적서 작성 부담 | 노하우 캡처 + PINN + AAS 표준화, MAESTRO Standard(2억 원) |
| 발전·정유(기존 LLM 고객·RFI 이력) | ★ 발전 공기업(LLM 고객), ★ GS칼텍스(스마트글라스 RFI) | 정비 절차서·고장 사례 방대, 설비 AI 포화, 폐쇄망·감사 | 정비·운전 지식 에이전트(국방 규정 검색 자산 전이), 어플라이언스 업셀 |

### 구매 방식 및 의사결정 구조 (입찰, 조달몰, 컨소시엄, PoC, 보안성 검토)

| 구매 방식 | 적용 고객·특징 | 의사결정 구조 · 코난 대응 |
| --- | --- | --- |
| 정부 실증 컨소시엄 | 중앙부처·지자체 실증(신속상용화, AX 실증산단, 피지컬 AI, M.AX, 부산TP). 앵커기업 + 대학·TP + 공급기업 | 공고 3~6개월 전 기획 단계에서 공급기업 결정. 주관기관(RIST·ETRI·창원대·경남TP) 관계가 핵심 → 경남 거점 상주 인력이 접점 유지 |
| 경쟁 입찰(나라장터·공기업) | 발전 공기업·공공기관 LLM 구축, 대형 SI 주도 그룹 AX 사업 | 저마진 범용 입찰 회피, 대형 사업은 전문 솔루션 공급사(2nd tier)로 참여. 기존 LLM 고객은 어플라이언스 업셀 |
| 조달몰(디지털서비스몰 등) | 공공·공기업의 SaaS·구독형 조달 | 산단 SaaS 카탈로그(포항)와 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스의 조달 등록 여부 확인 필요 |
| 원청 협력사 프로그램 | KAI 예방품질 프로그램(40개사), 한화오션·삼성중공업 협력사 지원, 완성차 협력사망 | 원청 품질·기술관리 부서가 스폰서. 원청–협력사가 같은 규격·온톨로지를 공유하는 "체인" 제안으로 두 층 동시 공략 |
| 유상 PoC → 본 구축 → 구독 | 중견·중소 제조사 전반 | 경영진 스폰서 1인 + 검증 책임자(반장·품질보증) 확정이 착수 조건. 경량 8주 3천만 원/표준 12주 5천만 원, 6개월 내 본계약 시 50% 공제. 무상 PoC 지양 |
| 멤버십·공동 R&D | 창원대 NRL 2.0 기업 멤버십(Platinum 연 2억 이상, Gold 1~2억, Silver 1천만~1억, 1:1 매칭) | 연계 사업 2건은 수주형(5~10억)으로 확정. 멤버십 가입은 네트워크 목적의 별도 검토 사항 |
| 보안성 검토 | 방산(폐쇄망·방산보안·수출통제), 대기업(데이터 반출 불가), 발전(망분리 최고 수준) | 고객별 완전 분리 온프레미스(Air-gapped) 배포 원칙. 보안 인증 로드맵: 자체 보안성 점검 → GS 1등급 → 국정원 보안기능확인서/CC·ISMS → NIST SP 800-171/CMMC |

### 고객 요구사항 변화

- "답변"에서 "업무 수행"으로: 질의응답형 챗봇·RAG는 범용 에이전트가 흡수. 고객은 MES·QMS·PLM 데이터 조회 → 분석 → 보고서 생성까지 수행하는 에이전트(읽기 전용 연동부터)를 요구한다.

- "틀릴 때 틀렸다고 말하는 설계": 출처(문서명·개정일·페이지) 필수, 추측 금지("표준 없음/규격 미보유"), 안전 질문은 규정 원문 인용, 수치 비교는 규칙 엔진, 판정 확정은 사람 — 가드레일이 계약 조건이자 상품 가치가 되었다.

- 폐쇄망·데이터 주권: 상용 클라우드 AI 사용 불가 고객이 늘고, 원청 도면·조업 데이터의 외부 반출 금지가 기본. 온프레미스 sLLM + 벡터 DB 구성과 보안 인증이 선결 요건.

- 숫자로 증명되는 짧은 검증: 12주 안에 기준선 대비 탐색 시간 −40%, 검토 시간 −50%, 반장 문의 −30% 등 현장 KPI로 성과를 요구. 장기 구축형 제안은 수용성이 낮다.

- 다국어·음성·태블릿: 조선·뿌리 현장의 외국인 인력(베트남어 등)과 야간 교대를 위한 음성 인터페이스·다국어 SOP 요구 증가.

- 노하우 자산화: 숙련자 퇴직에 대비해 음성·사진 메모를 구조화하는 노하우 캡처와 신입 교육 모드 수요. 단, 숙련자 기여 인센티브와 경영진 지시가 없으면 실현되지 않는다.

- 규제·감사 대응: 항공(AS9100·NADCAP), 제약(GMP·CSV/CSA), 방산(형상관리) 고객은 감사 추적 로그와 밸리데이션 문서를 제안서에 명시하도록 요구.

## 경쟁 분석

### 주요 경쟁사 현황 (제품, 주요 레퍼런스, 시장 지위)

| 경쟁사 | 제품·포지션 | 주요 레퍼런스·최근 동향 | 위협 | 코난 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 마키나락스 | 산업 AI 플랫폼(Runway), 설비 이상탐지·공정 최적화·자율공장. 국방·항공우주 27%, 중공업 23% | 2026.5 코스닥 상장(384억 조달, 현금 441억), 상반기 매출 70억(+168%), 신규 수주 200억+. 고객 ADD·두산에너빌리티·삼성전자·현대차. 2026.8.31 AI스튜디오@창원 개소 | 높음 | 설비 데이터 AI 정면 대결 회피, 지식·암묵지·온톨로지 계층 차별화. 국방 정보분석은 코난 우위 |
| 인이지(INEEJI) | AI 예측·제어(철강·에너지·화학 공정 최적화), 클라우드 AI EEJI | 공정 최적화·에너지 절감 정량 ROI 실적 | 중 | 공정 최적화는 협력 후보. 물리기반 모델(PINN·열공정 FM) 차별화 논리 정립 |
| LG CNS · LG전자 · LG AI연구원(카카오 컨소시엄) | 대형 SI + 스마트팩토리 솔루션 + EXAONE(K-AI 진출). 피지컬 AI R&D 협력사, 창원대 WOLF Campus LG전자 연구센터 예정 | 그룹사 AX, 모델–SI–제조 현장 결집 | 높음 | 그룹사 내부 시장 회피, 비LG 제조·방산·폐쇄망 집중. 2nd tier 공급 |
| 메가존클라우드 | 클라우드 MSP, 피지컬 AI 세부1 플랫폼 주관. 2026.8.28 경남대 피지컬AX연구협력센터 개소(40개 기관, 320억 차세대 피지컬 AI 실증 주관) | 한미약품 품질보증 AI 에이전트 구축 | 중(경쟁·협력 병존) | 세부3 컨소시엄 파트너. "플랫폼·클라우드=메가존, 온톨로지·지식=코난" 역할 분담을 공동 상품으로 승격 |
| 솔트룩스 | 공공 AI 에이전트(나라장터·정부24), 지식그래프·검색. KT 「모두의 AI」 핵심 파트너 | 2026 상반기 누적 수주 188.9억 원 | 높음(공공) | 공공 범용 소모전 회피, 폐쇄망·전문 도메인(제조·국방 지식)으로 영역 분리 |
| 업스테이지 | Solar LLM, Document AI(문서 인식·추출), K-AI 3파전 진출 | 제조 문서(도면·작업표준) 자동화 확장 가능 | 중 | 모델·문서 인식은 경쟁, 온톨로지·온프레미스는 코난 우위. K-AI 선정 시 연동 파트너 |
| 앰버로드·임팩티브AI·포인드 | 포항TP 철강 AX 실증 공급기업 3사(2026.7). 앰버로드는 포스코 출신 창업, 열처리·도장 공정 최적화 | 포항 지역 밀착형 | 중(지역) | 동국제강 예지보전·암묵지 Agent 모듈로 차별화, 지역 공급기업과 협력 검토 |
| 다임리서치 · MDS테크 · 뉴로메카 | 로봇 통합관제·자율제조 / 엣지 인프라·피지컬 AI 채널 / 로봇 | 다임리서치 INFORMS 혁신상, MDS테크 폴라리스AI 로봇 실증 | 낮음(보완) | 로봇·엣지 제어 계층과 지식 계층 분리 → 번들 파트너 |
| 슈퍼브에이아이 · 크라우드웍스 · 페블러스 · 데이터메이커 · 미소정보기술 | AI 데이터 플랫폼·비전검사·합성데이터·데이터 인프라 | 슈퍼브 "1천 장→100장" AI 구축 플랫폼(STK 2026) | 낮음~중 | 품질검사(비전)에서는 경쟁, 데이터 파이프라인은 파트너 |
| Palantir(AIP/Ontology) | 국방·제조 데이터 온톨로지 플랫폼 글로벌 표준. 전문 인력(FDE) 수작업 구축·고비용 | 2026 1Q 매출 +85%, 미 상업 +149% | 벤치마크 | 온톨로지 자동설계로 속도·비용 우위, 국내 국방 체계·한국어 최적화, 완전 온프레미스 |

### 제품·가격·수행역량 비교

| 비교 항목 | 코난(MAESTRO) | 마키나락스(Runway) | 대형 SI·LG 연합 | 솔트룩스·업스테이지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진입 계층 | 문서·지식·암묵지·온톨로지(현장 지식 에이전트), 물리기반 모델 | 설비·공정 데이터 ML(이상탐지·최적화·자율공장) | 그룹 AX 통합 구축, 스마트팩토리 패키지 | 공공 에이전트·문서 AI·LLM |
| 제품 구조 | Agent-X(플랫폼) + 온톨로지 자동설계 + Builder/Generator + MAESTRO 에이전트 팩, 어플라이언스 | MLOps 플랫폼 + 프로젝트형 모델 개발 | 자체 플랫폼(브리티 등) + 대규모 SI | 자체 LLM + 노코드 빌더/문서 AI |
| 가격(구축) | Standard 2억(~30명) / Professional 3.5억(~50명) / Enterprise 7억(100명+)(안). 유상 PoC 3천만·5천만 원 | 공개 가격 없음(프로젝트형). 상장 자금으로 가격 경쟁 여력 | 대형 사업 단위(수십억~), 중소 제조 접근 어려움 | 공공 단가 경쟁, 저마진 |
| 반복 매출 | 유지관리 12/15/18%, 구독 35~40%, AgentOps·시트 | 플랫폼 구독 중심(추정) | SI 유지보수 | 구독·채널(모두의 AI) |
| 온프레미스·폐쇄망 | 자체 KONAN LLM + 모델 중립, Air-gapped 배포, 보안 인증 로드맵 | 온프레미스 가능, 자체 LLM 없음 | 가능하나 고비용 | 업스테이지 자체 모델, 클라우드 비중 높음 |
| 도메인 자산 | 국방 100건+ 레퍼런스, 국방 서식 90종·규정 검색, PBA·연주 온톨로지(AAS), 열공정 FM·PINN | 국방(ADD)·중공업·반도체 설비 데이터 실적 | 그룹사 공장 레퍼런스 | 공공 지식그래프 |
| 수행 역량·지역 | 사업부+디지털트윈그룹 통합(버티컬 AI 엔지니어링). 전원 서울, 경남 거점 2026.11 개설 예정 | 2026.8 창원 거점, 지역 채용→본사 교육→배치 모델 | 전국 조직 | 서울 중심 |
| 약점 | 현금(36억)·규모 열세, 제조 레퍼런스 초기 단계, 설비 데이터 AI 부재 | 지식·문서 계층 부재, 데이터 정비 기간 필요 | 중소 제조 소형 과제 비경제, 속도 | 제조 현장 도메인·OT 연동 경험 부족 |

※ 경쟁사 가격·반복 매출 구조는 공개 정보가 없어 "추정"으로 표시. 코난 가격은 영풍전자 신속상용화 계획서 기준 초안이며 출시 시점 조사로 확정.

### 경쟁 수주 및 실주 사례

| 구분 | 사업 | 결과 | 교훈·시사점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수주(코난) | 중기부 AI 응용제품 신속상용화 — 영풍전자(방산 전자 PBA), 12개월(~2027.7), 총 18.8억 원(정부 13.2억), 코난 몫 10억 원(매출 인식), 코난 대표 공급기업 | 선정(2026 하반기) | 국방 레퍼런스가 방산제조에서 신뢰 자산으로 통함. 창원대·경남TP 컨소시엄과 확산 계획(협력사 200개사)이 평가에 기여 |
| 수주(코난) | 산업부 AX 실증산단(포항) — 동국제강 선도공장 예지보전·암묵지 Agent 카세트, 연주 온톨로지(AAS). 코난 몫 12억 원(1차년도 1.15억) + 2027년 이후 7억 원 추가 | 공급기업 선정(2026.7~8) | 주관기관(RIST)·POSTECH 관계와 AAS 표준 설계 역량이 결정. 1차년도 금액은 작으나 산단 SaaS 카탈로그 확산 채널 확보 |
| 수주(코난) | 과기정통부 피지컬 AI 총괄3 세부3 — ETRI 컨소시엄(메가존·코난·KTL), 2026.8~2030.12, 코난 몫 50억 원(과제비) | 선정 | 온톨로지 자동설계 SW가 사업화 품목으로 공식화. 메가존 파트너십 제도화 |
| 이력(코난) | GS칼텍스 스마트글라스 원격검사 RFI 대응, POSCO 열공정 FM 협의 | 결과 미확인(RFI·협의 단계) | 정유·철강 대기업은 RFI→RFP 전환에 장기 소요. 정유화학 세그먼트 재진입 시 지식 에이전트로 재설계 |
| 경쟁 수주 | 포항TP 철강 AX 실증 공급기업 3사(앰버로드·임팩티브AI·포인드, 2026.7) | 타사 선정 | 지역 밀착형 소기업이 포항에서 공정 최적화 영역 선점. 코난은 동국제강 선도공장 모듈로 영역 분리 |
| 경쟁 수주 | 마키나락스 2026 상반기 신규 수주 200억 원+(두산에너빌리티·삼성전자·현대차 등), 솔트룩스 상반기 188.9억 원, 메가존 한미약품 품질보증 AI 에이전트 | 타사 수주 | 설비 데이터 AI와 공공 에이전트는 선행 주자가 규모 확보. 정면 대결 대신 지식 계층·폐쇄망·방산제조 교두보 |
| 실주(코난) | 참고자료에 기록된 제조 분야 실주 사례 없음 | [입력 필요] | 사업부 CRM의 2026년 제안·실주 건과 원인(가격·레퍼런스·지역·기능)을 입력하여 보완 |

## 시사점

### 기회 요인

- 정부 예산의 집중과 시기 일치: 2026~2030년 영남·호남 남부권 제조 AX 공적 예산(조 단위)의 집행 시기가 코난의 제조 신속 진입 로드맵(2026 Quick Win → 2027 제품화)과 겹친다. 정부 R&D로 개발비를 외부화하면서 레퍼런스·온톨로지 자산·보안 인증을 동시에 확보할 수 있다.

- 선행 주자가 비워둔 계층: 설비 데이터 AI는 포화(정유·반도체·발전) 또는 불가(기계·조선·금속가공)인 반면, "사람의 판단과 문서"는 14개 세그먼트 전부에 비정형으로 방치되어 있다. 데이터 정비 없이 수주 즉시 가치를 만들 수 있는 유일한 진입점이다.

- 방산제조 교두보: 국방 100건+ 레퍼런스와 폐쇄망 KONAN LLM, 형상관리·국방 규격(KDS) 이해를 신뢰 자산으로 인정하는 제조 고객군(영풍전자·KAI·방산 체계업체 협력사)이 존재하며, 영풍전자 과제로 가격·보안 인증·확산 체계가 이미 확보되고 있다.

- 소버린·온프레미스 수요 확대: AGI급 프론티어 모델이 클라우드 전용·고가격화될수록 통제 가능한 AI 수요가 커진다. 자체 모델 + 모델 중립 아키텍처는 AGI 시대에 더 유효하다.

- 표준(AAS) 위의 교차 재사용: 영풍전자 PBA 온톨로지, 포항 연주 온톨로지, 세부3 AAS 자동화 SW가 같은 표준 위에 설계되어 세 과제 산출물이 서로의 입력이 된다. 사업을 할수록 원가율이 떨어지는 구조의 출발점이다.

- 파트너 채널: 메가존(세부1 플랫폼)·NHN클라우드·MDS테크·3자 MOU·스마트제조혁신 공급기업 풀·KAI 협력사 프로그램·M.AX 얼라이언스가 영업 인력 없이 수십 개사에 동시 접근하는 경로를 제공한다.

### 위협 요인

- 현금과 시간: 전사 현금성 자산 36억 원(2026 반기), 영업현금흐름 순유출. 2026 4Q BEP 목표에 모든 과제가 종속된다. 등대고객 PoC가 늦어지면 2027년 제품화 투자 자체가 어렵다.

- 경쟁사의 현장 선점: 마키나락스(창원 거점·상장 자금)·메가존(경남대 센터)이 등대고객 권역에서 "물리적 거리"를 경쟁 변수로 만들었다. 지역 AI 인재 풀(창원대·경남대·이노베이션 아카데미 1,200명)도 현지 조직이 없으면 채용할 수 없다.

- 대형 연합의 하방 침투: LG CNS·LG전자·LG AI연구원(카카오 컨소시엄), K-AI 3팀, 대형 SI가 정부 GPU·채널 후광을 업고 제조 특화 에이전트로 내려올 수 있다. 「모두의 AI」 참여사의 공공 에이전트 표준화가 비밀 아닌 국방 행정까지 잠식할 가능성.

- 범용 에이전트의 가치 흡수: 질의응답형 RAG·챗봇의 가치가 GPT-6 Astra급 에이전트에 흡수된다. 현장 시스템 연동·가드레일·온톨로지가 없는 지식 어시스턴트는 곧 범용화된다.

- 데이터·착수 요건 리스크: SOP 30건·사례 50건·숙련자 2인 등 착수 요건을 못 채우는 중소 협력사가 많고(금속가공·조선 협력사), 원청 도면 반출·규격 라이선스 제약으로 B의 대조 범위가 축소될 수 있다.

- 정부 과제 의존과 회계 인식: 제조 매출이 정부 과제 중심이며, 세부3 코난 몫 50억 원은 과제비로 매출에 잡히지 않는다. 창원대 2건(5~10억)은 수주형으로 확정됐으나 금액·체결 시기는 협의 중이다.

- 인력 경합: 국방(AI 참모 출시)과 제조 MVP가 같은 버티컬 AI 엔지니어링 인력을 두고 경합하며, 1인 거점의 고립·번아웃 위험이 있다.

# 사업부 현황

## 2026년 실적 분석

### 수주, 매출, 순매출 목표 대비 실적 및 연간 예상

제조 AX 분야의 2026년 실적은 정부 실증 3건 선정(코난 몫 79억 원, 2026~2030 다년)과 창원대 연계 2건(5~10억 원, 수주형) 확보으로 요약된다. 참고자료에는 사업부 단위 목표·실적(수주·매출·순매출)이 없어 아래 표는 참고자료에서 확인되는 건별 금액만 기재하고, 목표 대비 달성률과 연간 예상은 사업부 회계 데이터로 채워야 한다. 전사 기준으로는 2026년 상반기 매출 80.5억 원(+7.9%), 영업손실 −68억 원(적자 19.3% 축소), 2분기 LLM 매출 35억 원(43%), 반기 말 수주잔고 225억 원이다.

| 구분(제조 AX) | 2026 목표 | 2026 실적(~9월) | 연간 예상 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수주(계약) 합계 | [입력 필요] | [입력 필요] | [입력 필요] | 아래 건별 금액 합산 + 사업부 CRM |
| · 중기부 신속상용화(영풍전자) | — | 코난 몫 10억 원(매출 인식) 중 2026 인식분 [입력 필요] | 12개월(2026.8~2027.7) 안분 시 2026 약 4억 / 2027 약 6억(가정) | 코난 대표 공급기업, 참여 애버커스·창원대·경남TP |
| · 산업부 포항 AX 실증산단 | — | 1차년도 1.15억 원 | 1.15억(1차년도) | 코난 몫 12억(2026~2029, 매출 인식) + 2027년 이후 7억 추가. 잔여 10.85억은 2027~2029 안분(가정 연 약 3.5억) |
| · 과기정통부 피지컬 AI 세부3(PI-LAM) | — | 코난 몫 50억 원(과제비) 중 2026 집행분 [입력 필요] | [입력 필요] | 2026.8~2030.12, ETRI 주관. 과제비로 매출 미인식(경영진 보고 v7 기준). 현지 엔지니어 2인 인건비 충당 |
| · 창원대 NRL 연계 사업 2건 | 5~10억 원(수주형) | 계약 협의 중(2026 4Q 체결 목표) | 2026 인식 0 / 2027 인식 5~10억 | 수주형으로 확정. AI 지식서비스·도면이해 |
| · 유상 PoC 2건(거점 발굴) | 2건 | 2026 4Q 계약 목표 | 매출 인식 2027(약 1.0억) | 경영진 보고 v7 로드맵(건당 0.5억) |
| 매출(인식) 합계 | [입력 필요] | [입력 필요] | [입력 필요] | 정부 과제는 연차 협약 금액 기준 진행률 인식 |
| 순매출(외주·매입 차감) | [입력 필요] | [입력 필요] | [입력 필요] | 컨소시엄 과제의 참여기관 배분분 차감 기준 확인 |

※ "—"는 목표 미설정 또는 해당 없음. 전사 수치는 참고자료 ①(공개 보도 종합) 기준이며 2025년 매출 340억 원에는 국군재정관리단 74.8억 원 일시 인식 효과 포함.

### 분기별 추이 및 전기, 차기 이월 현황

| 분기 | 제조 AX 주요 이벤트 | 매출 인식(제조) | 이월·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 1Q | 국가대표 AI 불참 결정(1월), 제조 타깃 세그먼트 검토 | [입력 필요] | 전기 이월: [입력 필요] |
| 2026 2Q | Agent-X 준비, 등대고객 후보 발굴, 스마트제조혁신 공급기업 등록 | [입력 필요] | 2Q 전사 LLM 매출 35억(43%) |
| 2026 3Q | 정부 실증 3건 연속 선정(7~8월), Agent-X 론칭(8.12), 조직 개편(사업부+디지털트윈그룹), 3자 MOU(9월), 사업전략·세그먼트 분석·창원 거점 계획 수립 | [입력 필요] | 세부3 협약 2026.8, 포항 1차년도 협약 |
| 2026 4Q(예상) | 경남사무소 개설(11월, 경남TP 봉암), 영풍전자 과제 현장 착수, 포항 온톨로지 설계, 등대고객 5개사 진단, 유상 PoC 3건 착수(2건 연내 계약), 창원대 2건 계약 체결(수주형) | [입력 필요] | 차기(2027) 이월: 영풍전자 잔여(약 6억), 포항 2차년도(약 3.5억), 세부3(과제비, 매출 미인식), 창원대 2건(5~10억), 4Q 계약 유상 PoC 2건(약 1.0억) → 이월 매출 약 15.5~20.5억(가정) |

제조 AX의 매출 발생 구조상 2026년은 "선정은 많고 인식은 적은" 해다. 세 과제 모두 2026년 하반기 협약으로 2026년 인식액이 작고(포항 1차년도 1.15억 원, 영풍전자 약 4억 원 가정), 세부3 코난 몫 50억 원은 과제비라 매출로 잡히지 않는다. 반면 2027년에는 영풍전자 잔여분·포항 2차년도·창원대 2건·4Q 계약 PoC만으로 약 18억 원(15.5~20.5억, 가정)의 이월 매출이 확보되며, 이것이 2027년 목표 산정의 하한선이 된다.

### 과부족 원인 분석

| 구분 | 원인 | 2027년 대응 |
| --- | --- | --- |
| 매출 인식 지연(부족) | 정부 과제 협약이 하반기에 집중되어 2026년 인식액이 작음. 민간 유상 PoC는 4Q 착수 목표라 2026 매출 기여 미미 | 2027 연초 2차년도 협약 조기 체결, 4Q PoC를 2027 1Q 본 구축 전환으로 설계 |
| 민간 수주 부재 | 등대고객 중 ①②는 정부 과제, ③④⑤는 스폰서 미확정. 무상 PoC 요구 관행과 착수 요건(SOP 30건 등) 미충족 기업 다수 | 90일 액션플랜(진단 5건 → 유상 PoC 3건), 정부 매칭 결합, 문서 정비 서비스 선행 |
| 인력·지역 제약 | 수행 인력 전원 서울, 주 2~3회 출장으로 세 과제 현장 착수 요건(SOP 30건·숙련자 인터뷰·데이터 반출 협의) 소화 불가 | 경남사무소(2026.11) → 지사(2027.7), 현지 채용 2명 |
| 제품 완성도 | 온톨로지 자동설계·MAESTRO 에이전트 팩이 과제 산출물 단계. 가격·3-Tier는 초안 | 영풍전자 과제 산출물을 표준 팩으로 자산화, 2027 4개 업종 팩 출시 |
| 계약 구조·회계 인식 | 세부3 코난 몫 50억 원은 과제비로 매출 미인식. 창원대 2건은 수주형으로 확정됐으나 금액(5~10억)·체결 시기 협의 중 | 창원대 2건 2026 4Q 계약 체결, 세부3 과제비의 인건비 충당 효과(현지 엔지니어 2인, 연 1.2억)를 거점 손익에 반영 |
| 초과(긍정) 요인 | 정부 실증 3건 연속 선정은 2026년 초 계획 대비 초과 성과(추정). 세부3 사업화 품목 종료 후 5년 누적 163억 원 목표 확보 | 세 과제를 "영남권 삼각 거점"으로 전략화, 공통 코어 거버넌스로 산출물 재사용 |

## 프로젝트 및 파이프라인 현황

### 주요 수주·수행 프로젝트

| 프로젝트 | 기간·규모 | 코난 역할·산출물 | 전략적 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 중기부 AI 응용제품 신속상용화 — 영풍전자(창원, 방산 전자 PBA) | 12개월(~2027.7), 총 18.8억(정부 13.2억), 코난 몫 10억(매출 인식). 공급 코난(대표)·애버커스·창원대·경남TP | PBA 고장탐구 AI 어시스턴트, 검사 Agent(전원 인가/비인가), 유사 고장 사례 매칭, 고장탐구 결과서 자동 생성, Graph-RAG, PBA 온톨로지(OWL/RDF·AAS). KPI 분석시간 −50%, 보고서 −70%, 생산성 +30% | Quick Win A 1호 실증. 3-Tier 가격·보안 인증 로드맵·확산 계획(협력사 200개사) 확보 |
| ② 산업부 AX 실증산단 — 포항 스마트그린산단(철강) | 2026.8~2029.12, 총 481억(포항·구미), 코난 몫 12억(1차년도 1.15억) + 2027년 이후 7억 추가(매출 인식). 주관 RIST | 동국제강 선도공장 설비 예지보전 AX 카세트, 철강 암묵지 AI Agent 모듈, 연주조업 통합 온톨로지·지식그래프(IEC 63278-1 AAS) | 공정산업 교두보. 카세트 모듈 → 산단 SaaS 카탈로그 확산 채널. K-스틸 AX 공급기업 |
| ③ 과기정통부 피지컬 AI 총괄3 세부3 — 물리데이터 품질관리 | 2026.8~2030.12, 총 545억(정부 327억), 코난 몫 50억(과제비). 주관 ETRI, 참여 메가존·코난·KTL. 경남 뿌리기업 13개사 실증 | T6 3D 공정 시나리오 자동 생성, T7 Sim2Real 정합·Reality Gap 최소화. 사업화 품목: AAS 표준 자동화·온톨로지 자동설계 SW(사이트 1.2억+구독), Reality Gap 정합 엔진 | 온톨로지 자동설계 플랫폼의 R&D·실증 무대. 메가존 파트너십 제도화. 독일 IDTA 해외 경로 |
| ④ 창원대 NRL 2.0 연계 사업 A·B | 2026 4Q 계약 목표, 5~10억(수주형·협의 중) | A: 온톨로지 기반 지식서비스 + 제조 표준화(KAI 협력사 에스엔케이항공 등). B: 지식서비스 + 도면이해 + 표준화(대건테크) | 경남 거점 개설의 재무적 근거. 경남TP 봉암 거점과 창원대 협업 연계 |

### 등급별(A~D) 파이프라인 및 2027년 이월 프로젝트

등급 기준(안): A 계약 완료·수행 중, B 스폰서·예산 확정(공모 선정 또는 PoC 합의), C 진단·제안 단계(스폰서 발굴 중), D 리드(채널 접촉). 금액은 참고자료의 가격정책(안)과 과제 금액을 적용한 추정이며, 확정값은 사업부 CRM 기준으로 갱신한다.

| 등급 | 프로젝트 | 2027 예상 규모(추정) | 시기 | 2027 이월·비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 영풍전자 신속상용화(잔여 7개월) → 과제 종료 전 본 구축·유지관리 전환 | 과제 잔여 약 6억(10억 중 2027분, 가정) + 본 구축 3억(경영진 보고 v7 본 구축 단가) | ~2027.7 / 2027 3Q 전환 | 이월 확정. 전환 협상 포인트: 온톨로지 재사용권 |
| A | 포항 AX 실증산단 2차년도(카세트 운영 검증, SaaS 카탈로그 등재) | 약 3.5억(잔여 10.85억의 2027~2029 안분, 가정) + 2027년 이후 7억 추가분 협의 | 2027 연차 | 이월 확정. 포항 철강 밸류체인 확산 2건(동국산업·디케이동신·한금 등) 발굴 |
| A | 피지컬 AI 세부3 2차년도(T6·T7, 뿌리기업 13개사) | 과제비 약 11억/년(50억÷4.4년, 가정, 매출 미인식) | 2027 연차 | 이월 확정. 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스(1.2억) 2건 목표 |
| B | 창원대 NRL 연계 사업 A·B | 5~10억(수주형) | 2026 4Q 계약 | 계약 체결 시 A등급·2027 이월 |
| B/C | KAI 기술문서·형상관리 지식 에이전트 + 협력사 품질 문서 검토 플랫폼 | 유상 PoC 0.5억 → Enterprise 7억 + 온톨로지 서비스 1~1.5억(안) | 2027 1H PoC | 90일 내 주관 부서·스폰서 확정이 선결(C). 국방 사업 접점 활용 |
| C | 사천 항공 협력사(율곡 또는 하이즈항공) Quick Win B | 유상 PoC 0.5억 → 본 구축 3억(안) | 2027 1H | KAI 협력사 프로그램·경남TP 클러스터 채널 |
| C | 거제 조선 1차 협력사 Quick Win A(다국어 SOP·WPS) | 유상 PoC 0.5억 → 본 구축 3억(안) + M.AX 공모 매칭 | 2027 1H 공모 | 중소조선연구원 경유 발굴. 착수 요건(SOP 30건) 확인 |
| C | 방산 전자부품 협력사 유상 PoC 3건(창원·김해) | PoC 3천만~5천만 원 × 3 | 2027 1H | 영풍전자 사례 패키징 후 수평 확산 |
| D | 부산TP 제조AI 특화 스마트공장 공급기업 과제 | MAESTRO Standard 소형 패키지(과제당 최대 2억, 50% 매칭) | 2027 공고 후 | 공급기업 등록 선행 |
| D | 발전 공기업·GS칼텍스 등 기존 접점의 정비·운전 지식 에이전트 | 어플라이언스 업셀 [입력 필요] | 2027 2H | 국방 규정 검색 자산 전이 |
| D | 광양·여수(철강·화학) 진입, 진해 해군 정비·함정 MRO(ARGOS 연계) | 탐색 | 2027 2H → 2028 | KTL 경유, 국방 레퍼런스 연계 |

※ Go/No-go 기준(참고자료 ③④): 90일 시점 제조 파이프라인 50억 원 이상 + 유상 PoC 3건 착수 → 2027 제품화·확산 투자 집행. 2027.6 Go/No-go(경영진 보고 v7): ① 유상 계약 누적 3.7억 원 ② 거점 발굴 증분 파이프라인 15억 원 ③ 지역 소재 요건 공모 제안 2건 ④ 등대고객 3개사 PoC 진입 — 4개 중 3개 충족 시 제조AX기술센터 전환·증원.

### 수주, 실주 원인 분석

| 구분 | 원인(참고자료 기준 분석) | 시사점 |
| --- | --- | --- |
| 수주 성공 요인 | ① 국방 레퍼런스·폐쇄망 LLM이 방산제조에서 신뢰 자산으로 작동(영풍전자) ② 주관 연구기관(RIST·ETRI·창원대)과의 관계와 AAS·온톨로지 설계 역량(포항·세부3) ③ "설비 데이터가 아닌 지식 계층"이라는 차별화가 공급기업 역할 분담에서 충돌을 피함(메가존과 역할 분리) ④ 확산 채널(협력사 200개사, 산단 SaaS)이 사업계획서에 내장 | 정부 실증·컨소시엄에서는 이기고 있다. 성공 요인은 "관계 + 표준 + 계층 분리" |
| 수주 실패·지연 요인 | ① 민간 제조사에서 스폰서·착수 요건(SOP 30건, 숙련자 2인) 미확정으로 PoC 착수 지연 ② 무상 PoC 요구와 가격 저항(중소 협력사) ③ 서울 본사 출장 대응으로 기획 단계(공고 3~6개월 전) 정보·관계 접근 불가 ④ 포항 지역 소기업(앰버로드 등)에 공정 최적화 영역 선점 ⑤ RFI 단계에 머문 대기업 건(GS칼텍스·POSCO) | 민간 B2B에서는 아직 검증되지 않았다. 실패 요인은 "거리 + 착수 요건 + 가격 관행" |
| 실주 데이터 | 참고자료에 실주 건 기록 없음 | [입력 필요] 사업부 CRM의 제안·실주 건과 원인 코드(가격/레퍼런스/지역/기능/일정)를 입력하고 수주율 KPI의 기준선으로 활용 |

## 제품, 서비스 현황

### 제품, 서비스 구성 및 매출 비중

| 계층 | 제품·서비스(제조 관점) | 현황 | 2026 매출 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| ④ 버티컬 | KONAN MAESTRO(AI 명장): Quick Win A(숙련자 노하우·SOP 지식 어시스턴트), Quick Win B(원청 규격·도면 대조 검토), 철강 암묵지 Agent 카세트, 예지보전 설명 계층, 업종 모듈(창원·사천·거제) | 영풍전자·동국제강 과제 산출물 단계. 표준 에이전트 팩 상품화 전 | [입력 필요] |
| ③ 확산 | Agent Builder(설계형 LangGraph 워크플로우), Agent Generator(자율형 코딩 에이전트, Nexus Framework) → 제조 어플라이언스(업종 자산 팩) | Generator 국방·공공 자산 팩 납품 실적. 제조 자산 팩은 영풍전자·세부3 산출물로 구성 예정 | [입력 필요] |
| ② 지식 | 온톨로지 자동설계 플랫폼(설비문서 스펙 추출 → AAS 매핑·정합 검증 → 대화형 온톨로지 디자이너 → 표준지식 RAG), 온톨로지 구축 서비스(경량 0.5억/표준 1~1.5억) | 세부3 사업화 품목 확정, PBA·연주 온톨로지 첫 실증 | [입력 필요] |
| ① 플랫폼 | Agent-X(Agent Kernel + Agent OS, 멀티 에이전트·멀티 LLM, AgentOps), KONAN LLM(ENT-13 등, 7~14B sLLM 폐쇄망) | 2026.8.12 론칭. 국방·공공·전력 구축의 표준 기반 | [입력 필요] |
| 물리기반 모델 | POSCO 열공정 FM(연속주조), PINN 금속 적층제조 과제, Sim2Real 정합 엔진(세부3) | R&D·협의 단계 | — |
| 정부 R&D·실증(수익 모델 ④) | 위 제품의 실증 무대 — 영풍전자·포항·세부3 | 2026 제조 매출의 대부분(추정) | [입력 필요] |

※ 2026년 제조 매출 비중은 정부 R&D·실증이 대부분이며(추정), 플랫폼 라이선스·에이전트 팩·구독 매출은 2027년부터 발생하는 구조. 비중 수치는 사업부 회계 기준으로 입력.

### 제품 경쟁력 진단 (강점, 기능 공백)

| 영역 | 강점 | 기능 공백·과제 |
| --- | --- | --- |
| 지식 에이전트(A) | 출처 필수·추측 금지·확신도 분리·사람 확정의 가드레일 설계, 음성(STT/TTS)·노하우 캡처, 온프레미스 sLLM, 국방 규정 검색 자산 전이 | 다국어(베트남어 등)는 KONAN LLM 언어 범위 확인 후 오픈소스 라우팅 필요. 태블릿 UI·현장 운영 경험 부족. 평가셋(A 100문항) 표준화 미완 |
| 규격·도면 대조(B) | Agent Generator의 문서 추출·비교 코어 스킬, 법령·규격 리서치 패턴, 수치 비교는 규칙 엔진으로 분리 | 도면 OCR(손글씨 주기·저해상도) 추출률 미검증, 외부 규격(선급·AS·ASTM) 라이선스 미보유, 제작 가능성 검토(설비 능력 온톨로지)는 옵션 단계 |
| 온톨로지 자동설계 | Human-in-the-loop 반자동 체계, AAS 표준 매핑, PBA·연주 두 도메인 실증. Palantir 대비 속도·비용 | 자동 생성 품질 지표(정확도·커버리지)·검수 워크플로우·버전 관리의 제품 내장 미완. 업종 템플릿 4종(방산제조·자동차부품·금속가공·화학) 2027 출시 예정 |
| 플랫폼(Agent-X·Generator) | 모델 중립 + 온프레미스, Builder/Generator 이원화, 코드 강제 안전장치 4종, 불변 배포, 60문항 검증 | MES·ERP·PLM 커넥터는 읽기 전용부터 시작(쓰기 연동은 확산 단계). 제조 OT 데이터(PLC·DCS) 연동 표준 인터페이스 부재 |
| 설비·예지보전 | 정비 지식·설명 계층("무엇을 점검할지") 결합 | 설비 데이터 ML(이상탐지·RUL)은 자체 역량 약함 → 파트너(인이지·다임리서치 등) 번들 전제 |
| 품질 검사(비전) | 영풍전자 검사 Agent(AOI 오탐 재판정 보조, 판정 근거 생성) | 범용 비전 검사는 슈퍼브에이아이 등 전문사 영역 → 협력 |
| 보안·인증 | 고객별 완전 분리 Air-gapped 배포 원칙, 보안 인증 로드맵 수립 | GS 1등급·보안기능확인서·CC·ISMS 미취득(로드맵 단계). 방산 공급 자격은 영풍전자 과제 종료 후 10개월 내 GS 인증 목표 |

### 가격 체계 및 수익성

| 상품 | 가격(안) | 과금 | 수익성 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구축 라이선스 Standard | 2억 원 — 온프레미스 LLM + RAG Q&A + 고장탐구 어시스턴트(기본), 동시사용자 ~30명, 종업원 100인 미만 제조사 | 영구/연간 라이선스 | 공통 코어 재사용 시 원가율 하락. 첫 사이트는 구축 원가 초과 가능(추정) |
| 구축 라이선스 Professional | 3.5억 원 — + Graph-RAG 인과추론·온톨로지 지식그래프·보고서 자동생성, ~50명, 방산 전자부품 중견기업 | 동일 | 영풍전자 본 구축 전환 기준 등급(안) |
| 구축 라이선스 Enterprise | 7.0억 원 — + 검사지원 Agent 전체·MES/ERP 연동·LLMOps/AgentOps, 100명+, 복수 사업장 방산기업 | 동일 | KAI 등 원청 대상 |
| 온톨로지 구축 서비스 | 경량 0.5억(8주, 공통 온톨로지+용어 매핑) / 표준 1.0~1.5억(12~16주, 고장이력 지식그래프 인스턴스화) | 고정가 프로젝트 | 자동설계로 구축 기간 50% 단축 시 마진 개선 |
| 유상 PoC | 경량 8주 3천만 원 / 표준 12주 5천만 원, 6개월 내 본계약 시 50% 공제 | 고정가 | 영업 원가 통제 수단. 단독 수익보다 전환율 관리 목적 |
| 유지관리(SLA 3등급) | 라이선스 대비 연 12% / 15% / 18%(Basic/Standard/Premium) | 연간 | 반복 매출(RR) 기반. 신규 고객 5개사 시 연 유지관리 3~4억 원(영풍전자 계획서 목표) |
| 구독형(일반 제조) | 초기 구축비의 연 35~40%, 3년 약정 할인, 모듈 Add-on | 월/연 | 2027 RR 30% 목표의 실행 수단 |
| 온톨로지 자동설계 SW(세부3) | 사이트 라이선스 1.2억 원(해외 10만 달러) + 연간 구독·유지보수 | 사이트 | 종료 후 5년 누적 163억 원(품목 합산) 목표 |
| 어플라이언스(Generator) | 코어 라이선스 + 도메인 자산 팩 라이선스 + 연간 유지관리 | 패키지 | 자산 팩 추가만으로 신규 납품 → 구축 원가 체감 |
| Agent Builder 시트 · AgentOps | 시민개발자 사용자 단위 / 에이전트 수 기준 월·연 구독 | 구독 | 고객 내부 확산에 비례하는 확장 매출 |

※ 가격은 영풍전자 신속상용화 사업계획서 기준 초안(참고자료 ①③)이며 시장 출시 시점의 경쟁 솔루션·고객 수용도 조사로 확정. 사업부 원가율·공헌이익은 [입력 필요].

## 고객, 채널 현황

### 고객별 매출 및 집중도

| 고객(제조 AX) | 유형 | 2026 매출(추정) | 집중도·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영풍전자(중기부 과제, 창원) | 정부 실증 도입기업 | 약 4억(코난 몫 10억 중 2026분, 가정) | 2026~2027 제조 매출의 최대 비중(추정). 과제 종료 후 본 구축 전환이 집중도 완화의 관건 |
| 동국제강/RIST(포항 AX) | 정부 실증 선도공장·주관기관 | 1.15억(1차년도) | 다년 계속 사업 |
| ETRI/메가존(세부3) | 정부 R&D 컨소시엄 | 과제비(매출 미인식) [집행액 입력 필요] | 다년 계속 사업, 뿌리기업 13개사 실증 |
| 창원대(NRL 2.0) | 대학 국가연구소 | 0(계약 전) | 수주형(5~10억), 2026 4Q 계약 목표 |
| 발전 공기업(LLM 구축 고객) | 공공(기존 LLM 고객, 제조 인접) | 제조 분류 외 | 정비·운전 지식 에이전트 업셀 후보 |

제조 AX 매출은 정부 과제 3건에 사실상 100% 집중(추정)되어 있다. 2027년에는 등대고객 민간 전환(영풍전자 본 구축, KAI·사천·거제 PoC)으로 정부 의존도를 낮추고, 상위 1개 고객 비중을 50% 이하로 관리하는 것이 목표(안)다.

### 레퍼런스 현황

| 구분 | 레퍼런스 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| 제조(진행 중) | 영풍전자 PBA 고장탐구 AI(방산 전자), 동국제강 포항 선도공장 예지보전·암묵지 Agent(철강), 경남 뿌리기업 13개사 실증(세부3) | 사례집·세미나·전시(STK·AMWS·DX KOREA)에서 동종 업계 확산 근거. 성과 수치(탐색 시간·검토 시간·NCR 감소)는 2027 상반기 확보 |
| 제조(이력) | GS칼텍스 스마트글라스 원격검사 RFI, POSCO 열공정 FM 협의, PINN 금속 적층제조 과제 | 정유·철강 재진입 시 도메인 이해 증빙 |
| 국방·공공(전이 자산) | 20여 년 국방 정보화·AI 100건+, 대법원, 발전 공기업 LLM 구축, 국방 서식 자산 팩 90종·공공 12종, 「AI 참모」(ARGOS) 연내 출시 | "검증된 국방 AI 기업" 신뢰를 방산제조·발전으로 전이. 폐쇄망·규정 검색 자산 |
| 플랫폼 | Agent-X(산업 현장 문서 작성 시간 40~60% 단축 실적), Agent Generator 60문항 복합 질의 검증(ENT-13 vs DeepSeek v4) | "신뢰할 수 있는 자율성" 영업 근거 |
| 공백 | 민간 제조사의 본 구축·구독 레퍼런스 0건, 조선·항공·기계 세그먼트 레퍼런스 0건 | 2027년 등대고객 ③④⑤에서 확보 |

### 파트너, 협력사, 총판 현황

| 계층 | 파트너(기존·협의 중 / 신규 후보) | 관계 상태 | 역할 분담 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채널·협회 | 경기도외국인투자기업협의회·한국히든챔피언경영원(제조 AX 3자 MOU, 2026.9), 스마트제조혁신추진단(공급기업 풀), 경남TP·포항TP·부산TP, 한국산업단지공단, 중소조선연구원(M.AX) | MOU 체결 / 등록·접촉 | 중견·중소 제조사 소개, 도입 비용 매칭, 성과 확산 |
| 클라우드·인프라 | 메가존클라우드(세부1 주관·세부3 동일 컨소시엄), NHN클라우드(광주 국가 AI데이터센터), SK텔레콤(주요주주) | 계약(세부3) / 협의 중 | 플랫폼·클라우드·GPU=파트너, 온톨로지·지식·정합=코난. 공동 상품(Joint Offering)으로 승격 과제 |
| 연구기관·대학 | ETRI(세부3 주관), KTL, RIST(포항 주관), POSTECH, 국립창원대(온톨로지 설계·NRL 2.0), 경남대, KITECH, 서울대·서울과기대 | 컨소시엄 계약 | 정부 R&D 공동 수행, 테스트베드, 인재 파이프라인(창원대 연구진 40명) |
| 설비·엣지·데이터 | MDS테크(엣지), 다임리서치(디지털트윈), 인이지(공정 최적화), 미소정보기술(데이터 인프라), 크라우드웍스·페블러스·데이터메이커(데이터), 슈퍼브에이아이(비전) | 신규 후보(접촉 여부 확인 필요) | 설비 AI·비전·데이터 계층은 파트너, 지식·설명 계층은 코난. 번들 공동 영업 |
| 원청·앵커 | KAI, 한화오션·삼성중공업(M.AX), 두산에너빌리티·현대로템(창원 클러스터), 한화에어로스페이스·LIG넥스원 | 접점 발굴 중 | 협력사 프로그램 경유 수직 확산, 방산 수출 동반 진출 |
| 총판 | 해당 없음(직접 영업 + 파트너 공동 영업) | — | 해외는 2028년 IDTA 연계·방산 수출 파트너 라이선싱 검토 |

## 조직, 역량

### 조직, 인력 현황 (영업, 기술, 수행)

2026년 8월 조직 개편으로 국방·전략사업부와 AI연구소 디지털트윈그룹을 통합한 버티컬 AI 엔지니어링 체계가 구축되었고, 국방 「AI 참모」(ARGOS)와 제조 「AI 명장」(MAESTRO)을 양대 제품 축으로 정렬했다. 제조 AX 전담 인원 수는 참고자료에 없어 역할 구조만 정리한다.

| 역할 | 담당·구성 | 인원 | 소재지·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 총괄(PO)·사업개발 | 사업부 책임자 — 스폰서 관리, Go/No-go, 계약 전환, 정부사업 기획 | [입력 필요] | 서울 |
| 도메인 엔지니어링 | 온톨로지 설계(자동설계+검수), 문서 파이프라인, 가드레일·평가셋, 업종 모듈 — 디지털트윈그룹 통합 인력 | [입력 필요] | 서울. MVP 기준 2~3명 소요 |
| 플랫폼·모델 | Agent-X·KONAN LLM·Agent Generator 담당(겸임) | [입력 필요] | 서울(솔루션개발그룹 등 타 조직 겸임) |
| 현장 PM·수행 | 기준선 측정, 교육, 주간 품질 리포트, 노하우 기여 관리 | [입력 필요] | 서울 → 2026.11 창원 거점장 1인 파견 |
| 영업·채널 | 제조 전담 영업 인력 | [입력 필요] | 전담 영업 미확인 — 파트너 채널·정부 프로그램으로 보완하는 구조 |
| 경남 거점(계획) | 2026.11 영업/PM 1인 파견 → 2027 1Q 수석 엔지니어 파견 → 연내 현지 채용 3인(엔지니어 2인은 PI-LAM 과제 청년채용) → 연말 5인(파견 2+현지 3) | 1 → 5 | 창원 경남TP 경남인공지능혁신본부(봉암) 4동 705호 입주, 포항 월 2~4회 순회 |

### 수행 역량 및 인력 가동률

- 수행 중 과제 3건 + 어플라이언스 1건 + 4Q 착수 PoC가 2026년 4분기부터 동시에 현장 단계에 들어간다. MVP 1건(A·B 20주)만으로 약 4~5 FTE가 필요(추정)하므로, 영풍전자(현장 PM·숙련자 인터뷰·보안 인증)·포항(온톨로지 설계·카세트)·세부3(T6·T7)·PoC 3건을 병행하면 도메인 엔지니어링 인력 가동률이 100%를 초과할 가능성이 크다.

- 국방 「AI 참모」 연내 출시와 같은 인력을 두고 경합한다. 사업전략은 "MVP 전담 인력 확정"을 경영진 의사결정 요청 사항으로 명시했다.

- 수행 역량의 강점은 온톨로지·Graph-RAG·온프레미스 LLM 구축·국방 문서 자동화이고, 약점은 제조 현장 운영(태블릿·교대 근무·OT 보안) 경험과 지역 상주 체계다.

- 가동률 수치는 [입력 필요] — 2026년 인력별 투입 공수(과제·PoC·제안·내부 R&D)를 집계하여 2027년 인력 계획(4.4)의 근거로 사용한다.

### 역량 공백 및 지원 필요 사항

| 공백 | 영향 | 지원 필요 사항(전사) |
| --- | --- | --- |
| 현장 상주 인력·지역 조직 | 세 과제 착수 요건 미소화, 지역 공모 기획 단계 접근 불가, 지역 인재 채용 불가 | 경남사무소 개설 승인(2026.11), 영업/PM 1인·2027 1Q 수석 엔지니어 파견 발령, 2027 현지 채용 TO 3명, 거점 고정비 2.65억 예산, 제조 사업 조직과의 고객·매출 분담 기준 |
| 제조 전담 영업 | 등대고객 ③④⑤ 스폰서 발굴이 PO 1인에 집중 | 영업 1명 보강 또는 파트너 공동 영업 공식화, 전시·세미나 예산 |
| 설비 데이터 ML·비전 | 예지보전·품질 검사는 파트너 의존 | 파트너 계약(인이지·슈퍼브에이아이 등) 체결 권한, 공동 상품 수익 배분 원칙 문서화 |
| 다국어·현장 UI | 조선·뿌리 현장 외국인 인력 대응 | KONAN LLM 언어 범위 확인, 오픈소스 모델 라우팅 검증(AI연구소) |
| 보안 인증 | GS 1등급·보안기능확인서·CC 미취득 → 방산 본 구축 계약 제약 | 인증 비용·일정 전사 예산 반영, 품질보증 조직 지원 |
| 원가·손익 관리 | 컨소시엄 과제의 순매출·공헌이익 산정 기준 미정 | 재무팀의 과제별 손익 템플릿, 세부3 과제비(매출 미인식)·인건비 충당 회계 처리 기준 |
| GPU·인프라 | 온프레미스 PoC·데모용 GPU 서버와 폐쇄망 검증 워크스테이션 | NHN클라우드·정부 AI 컴퓨팅 자원 활용, 현장 워크스테이션 1대(거점) 구매 |

## 종합 진단

### SWOT 분석

| 구분 | 내용 | 교차 전략 |
| --- | --- | --- |
| S 강점 | ① 국방 100건+ 레퍼런스·폐쇄망 KONAN LLM — 방산제조 교두보 ② Agent-X·온톨로지 자동설계·Builder/Generator 4계층 제품(모델 중립+온프레미스) ③ 정부 제조 실증 3건 선정, AAS 표준 위 교차 재사용 ④ 가드레일(출처·추측 금지·사람 확정) 설계 ⑤ 열공정 FM·PINN 물리기반 모델 역량 ⑥ SKT 협력, 메가존·ETRI·RIST 컨소시엄 관계 | SO: 정부 예산 확대기에 국방 레퍼런스·온프레미스 역량을 영남권 삼각 거점에 집중 → MAESTRO 표준 에이전트 팩으로 선점. 등대고객 5개사에서 20주 안에 숫자로 증명 |
| W 약점 | ① 현금 36억·4년 연속 적자 — 투자 여력·지구력 ② 민간 제조 레퍼런스 0건, 설비 데이터 AI 부재 ③ 수행 인력 전원 서울, 제조 전담 영업 부재 ④ 가격·제품(에이전트 팩·자동설계 품질 지표) 초안 단계 ⑤ 보안 인증 미취득 ⑥ 구축형 비중 높아 반복 매출 취약 | WO: 정부 R&D 매칭과 파트너 채널로 자금·영업 열세 보완, 경남 거점으로 거리 보완, 유상 PoC 표준 상품으로 영업 원가 통제 |
| O 기회 | ① 2026~2030 남부권 제조 AX 공적 예산 조 단위 ② "사람의 지식" 계층 공백 ③ 숙련인력 고령화·외국인 인력 증가 ④ 소버린·온프레미스 수요 확대 ⑤ 원청 협력사 프로그램·M.AX·부산TP 등 확산 채널 ⑥ 창원대 NRL 연계 2건(수주형)·경남TP AI혁신본부 입주 | ST: 빅테크·대형 연합이 복제 못 하는 도메인 온톨로지·암묵지 데이터를 계약 구조(지식 자산 공동 활용 조항)로 해자(Moat)화. 현장 커넥터 수를 전환비용으로 |
| T 위협 | ① 마키나락스·메가존의 창원 거점 선점 ② LG 연합·K-AI 3팀·대형 SI 하방 침투 ③ 범용 에이전트의 RAG 가치 흡수 ④ 중소 협력사 착수 요건·무상 PoC 관행 ⑤ 정부 과제 의존, 세부3 50억은 과제비로 매출 미인식 ⑥ 인력 경합(국방 vs 제조) | WT: 범용 공공·설비 AI 소모전 회피, 수주 선별 기준(전략 적합성×마진×재사용성)으로 현금 소진 통제, Go/No-go 게이트(90일·2027.6)로 투자 단계화 |

### 핵심 이슈

- 이슈 1 — 현장 거점 없이는 전략이 실행되지 않는다. 등대고객 5개사와 실증 3건이 모두 창원–사천–거제–포항에 있고 사람은 모두 서울에 있다. 경남사무소(2026.11) 개설과 2027.7 지사 전환 승인이 2027년 계획의 전제 조건이다.

- 이슈 2 — 정부 과제를 민간 매출로 전환해야 한다. 2026년 제조 매출은 정부 과제 중심이다. 영풍전자 본 구축 전환(2027 3Q), KAI·사천·거제 유상 PoC → 본 구축 2건이 2027년 50억 원 목표의 성패를 가른다.

- 이슈 3 — 제품화 속도. 과제 산출물(PBA·연주 온톨로지, 가드레일, 코어 스킬)을 MAESTRO 표준 에이전트 팩·업종 모듈·평가셋으로 정리해 "다음 고객은 6주 내 착수"가 가능해야 반복 매출 30%와 원가율 하락이 실현된다.

- 이슈 4 — 인력 경합과 전담 체계. MVP 4~5 FTE, 거점 5인(파견 2+현지 3)이 국방 AI 참모 출시와 경합한다. 전담 인력 확정 없이는 PoC 일정이 밀린다.

- 이슈 5 — 착수 요건과 가격 관행. SOP 30건·숙련자 2인·품목 3~5개 신·구 개정판을 계약 조건화하고, 무상 PoC 요구는 정부 매칭(50%)과 50% 공제 조건으로 대응해야 한다.

- 이슈 6 — 계약 구조·손익 가시성. 창원대 2건(5~10억, 수주형)의 계약 체결·금액 확정, 세부3 과제비의 회계 인식, 과제별 순매출·공헌이익 기준, 실주 데이터 입력이 되어야 2027 목표 산정과 KPI 관리가 가능하다.

# 대응전략

## 사업 방향

### 2027년 사업 방향 및 중점과제

2027년 제조 AX 사업 방향: "설비 데이터가 아닌 사람의 지식에서, 방산제조를 교두보로, 파트너와 정부 프로그램의 채널을 빌려 들어가되, 2026년에 확보한 정부 실증 3건과 등대고객 5개사를 제품(MAESTRO 에이전트 팩)과 구독으로 전환하는 해.** 사업전략 로드맵 2단계(제품화·확산)에 해당하며, 제조 매출 50억 원·반복 매출 30%가 KPI다.

| # | 중점과제 | 내용 | 완료 기준·시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 등대고객 5개사 Quick Win 입증 | 영풍전자(A 1호, ~2027.7) · 동국제강(카세트 2차년도) · KAI(원청 지식 플랫폼 PoC) · 사천 항공 협력사(B) · 거제 조선 협력사(A 다국어). 20주 MVP 게이트(G0~G5)로 기준선 대비 성과 계량 | 유상 PoC 5건 착수, 본 구축 전환 2건 이상(2027 내) |
| 2 | MAESTRO 제품화 — 공통 코어 + 업종 모듈 | 세 과제 산출물을 공통 코어(문서 파이프라인·온톨로지·가드레일·sLLM)와 업종 모듈(창원 기계·방산 / 사천 항공 / 거제 조선)로 표준화. 방산제조·자동차부품·금속가공·화학 4개 업종 에이전트 팩 출시. 온톨로지 자동설계를 Agent-X에 통합 | 에이전트 팩 4종 출시(2027 하반기), 다음 고객 6주 내 착수 체계 |
| 3 | 구독·반복 매출 구조 전환 | 구축 계약에 연간 구독(지식베이스·규격 라이브러리 갱신·AgentOps) 표준 탑재, 유지관리 SLA 3등급, Agent Builder 시트 | 제조 부문 반복 매출 비중 30% |
| 4 | 영남권 현장 거점 구축 | 경남사무소(2026.11, 영업/PM 1인, 경남TP 봉암 입주) → 2027 1Q 수석 엔지니어 파견·연내 현지 채용 3인 → 2027.6 Go/No-go(4개 기준 중 3개) → (가칭) 코난테크놀로지 제조AX기술센터 @경남 지점 등기(2027.7, 5인). 포항 월 2~4회 순회, 부산·여수·광양은 2028 옵션 | 거점 증분 매출 8.5억(PoC 5건 2.5 + 본 구축 2건 6), 거점 영업손익 +1.60억(인건비 포함) |
| 5 | 정부사업 전담 체계·파이프라인 규율 | 부처·지자체 공고 상시 스캐닝, 제안 템플릿·컨소시엄 풀, 리드→PoC→제안→수주 단계 계량 관리, 분기 BEP 연동 수주 목표 | 공고 대응 리드타임 단축, A~D 등급 월간 갱신 |
| 6 | 보안 인증·방산 공급 자격 | 영풍전자 과제 종료 후 10개월 내 GS 1등급, 1~2년 국정원 보안기능확인서(또는 CC)·ISMS 착수 | GS 1등급 취득(2028 상반기 목표), 인증 로드맵 전사 예산 반영 |

### 사업 포트폴리오 조정 (유지, 확대, 축소, 신규)

| 구분 | 대상 | 조정 내용·근거 |
| --- | --- | --- |
| 확대 | 방산제조(방산 전자 PBA·항공 원청/협력사), 철강·공정산업(포항), 조선 협력사(거제) | 등대고객 5개사가 모두 이 세 세그먼트. 영풍전자 사례를 방산 전자부품 협력사 200개사·경남 우주항공 클러스터 72개사로, 포항 카세트를 철강 밸류체인으로 수평 확산 |
| 확대 | 온톨로지 자동설계·AAS 표준화(세부3 사업화 품목) | 사이트 라이선스(1.2억)+구독. 2027년 2건 목표. 세 과제 온톨로지의 교차 재사용 엔진 |
| 유지 | 자동차 부품(외투 부품사·3자 MOU 채널) | 등대고객에서는 제외. Quick Win A·B와 Agent Generator 문서 자동화(4M 변경·PPAP)를 부품사 표준 팩으로 묶어 확산 단계에서 별도 발굴 |
| 유지 | 발전·정유(기존 LLM 고객·RFI 이력) | 신규 투자 없이 정비·운전 지식 에이전트 어플라이언스 업셀로 선별 대응 |
| 축소 | 설비 데이터 AI(이상탐지·RUL·공정 최적화)의 자체 개발, 범용 비전 검사 | 선행 주자·전문사 영역. 자체 개발 대신 파트너 번들(인이지·다임리서치·슈퍼브에이아이)로 전환, 코난은 설명·지식 계층만 |
| 축소 | 무상 PoC, 저마진 인력 파견형 SI, 범용 공공 챗봇·검색 | 수주 선별 기준(전략 적합성×마진×재사용성) 적용. 유상 PoC 표준 상품으로 대체 |
| 신규 | 뿌리·중견 제조 표준 제품(MAESTRO Standard 2억, 부산TP 소형 패키지) | 정부 매칭(50%)으로 도입 부담 완화, 노하우 캡처+PINN+AAS 조합의 시험장(경남 뿌리기업 13개사) |
| 신규 | 진해 해군 정비·함정 MRO 기술문서 에이전트(ARGOS–MAESTRO 접점), 광양·여수 철강·화학 | 2027 2H 탐색. 국방 레퍼런스와 제조 모듈이 만나는 영역. 2028 본격화 |
| 신규 | 「모두의 AI」 특화 에이전트 채널 등재(PlayMCP·SKT·KT) | 컨소시엄 미참여 유지, 제조 지식 에이전트 공급자로 판로 역이용 |

## 시장, 고객 전략

### 타깃 시장 및 고객 선정

타깃 선정 원칙은 ① 조립(①③④⑤)+공정(②) 균형, ② Quick Win A(①②⑤)·B(④, ③은 원청 버전)·예지보전(②) 비중복, ③ 창원–포항–사천–거제 영남권 집중, ④ 각 고객에 확산 채널(협력사 군·산단 SaaS·얼라이언스)이 내장되어 있을 것이다. ③KAI와 ④사천 협력사는 같은 규격·온톨로지를 공유하는 "원청–협력사 체인"으로 설계해 사천에서 두 층을 동시에 검증한다.

| # | 등대고객(1순위) | 세그먼트·지역 | 주력 제안 → 보조 | 사업 경로·대안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ★ 영풍전자 | 방산 전자 PBA · 창원 | 고장탐구 AI + 검사 Agent + PBA 온톨로지(A) → 군 규격·원청 도면 대조(B) 업셀 | 정부 실증 → 본 구축(Professional)·구독. 대안: 한화시스템·LIG넥스원 협력사 PBA 제조사 |
| ② | ★ 동국제강 포항 | 철강 연주·전기로 · 포항 | 철강 암묵지 Agent 카세트 + 연주 통합 온톨로지(AAS) → 예지보전 설명 계층, 열공정 FM 연계 | 정부 실증 → 타 라인·제철소·산단 SaaS. 대안: 제일테크노스 |
| ③ | KAI | 항공·방산 원청 · 사천 | 기술문서·형상관리 지식 에이전트 + 협력사 품질 문서 검토 플랫폼(B 원청 버전) → A, Agent Generator 서식 팩 | 유상 PoC 12주 → Enterprise → 협력사 군·방산 체계업체·수출 후속지원 |
| ④ | 율곡 또는 하이즈항공(후보) | 항공 협력사 · 사천 | Quick Win B 사천 모듈(AS9100·NADCAP·FAI·개정 추적) → A | KAI 협력사 프로그램·경남TP 클러스터 72개사. 대안: JN항공·하나에어로다이내믹스·하이즈복합재산업 |
| ⑤ | 한화오션·삼성중공업 1차 협력사 1개사(후보) | 조선 블록·용접·도장 · 거제 | Quick Win A 거제 모듈(다국어 SOP·WPS·트러블슈팅) → 선급 규격 대조(B) | M.AX 얼라이언스 실증 공모 → 협력사 군. 대안: 한화오션 특수선 |

※ ④⑤는 공개 정보 기준 후보. 경남TP·중소조선연구원 채널로 경영진 스폰서 의지와 최소 착수 요건(SOP 30건+, 사례 50건+, 품목 3~5개 신·구 개정판) 확인 후 확정. 3개사로 축소 시 ①②③으로 시작.

### 기존 고객 확대 방안

| 기존 고객 | 확대 방안 | 2027 목표(안) |
| --- | --- | --- |
| 영풍전자 | 과제 종료(2027.7) 전 본 구축·유지관리 계약 전환 + 구독 옵션. 창원 본사 → 대전·성남 사업장 → 그룹사·협력사 확산. B(군 규격·원청 도면 대조) 업셀. 온톨로지 자산 재사용권은 코난 소유로 협상 | 본 구축 전환 1건, 방산 전자부품 협력사 유상 PoC 3건(창원·김해) |
| 동국제강 / RIST(포항) | 2차년도 카세트 운영 검증 → 산단 SaaS 카탈로그 등재(구독) → 동국제강 타 라인·타 제철소, 포항 철강 밸류체인(동국산업·디케이동신·한금 등) 확산. POSCO 열공정 FM 재협의로 "연주 물리+지식 통합 패키지" | 카탈로그 확산 2건, 포항 주 1회 순회 |
| ETRI·메가존·KTL(세부3) | 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스 판매(뿌리기업 13개사 중), 메가존과 공동 상품(플랫폼=메가존, 온톨로지=코난) 승격, KTL 경유 광양 진입 | 사이트 라이선스 2건(1.2억×2), 공동 상품 1종 문서화 |
| 창원대(NRL 2.0) | 사업 A·B 계약 체결(수주형 5~10억) → 경남TP 봉암 거점에서 주 단위 협업 → NRL 기업 25개사·원전 부품기업 340여 개사 접점으로 확장 | 2건 계약, 기업 멤버십 네트워크 리드 5건 |
| 발전 공기업(LLM 고객) | 정비·운전 지식 에이전트(절차서·고장 사례·경보 대응)를 어플라이언스로 업셀 — 국방 규정 검색 자산 전이 | 제안 1건 |

### 신규 고객, 시장 발굴 방안

- 원청 경유 수직 확산: KAI 예방품질 프로그램(협력사 40개사), 한화오션·삼성중공업 협력사 지원, 완성차 협력사망 — 원청에 "협력사 공통 표준 도구"로 상향 제안하고 협력사에는 같은 온톨로지의 B를 공급하는 양방향 구조.

- 정부 프로그램 채널: 스마트제조혁신 공급기업 풀(제조AI 특화 스마트공장·신속상용화 연차), 부산TP 400개 과제 공급기업 등록, 거제 M.AX 실증 공모, 경남도·창원시 후속 공모(지역 소재 요건 확인), 광양 KTL 실증센터.

- 협회·MOU 채널: 경기도외국인투자기업협의회·한국히든챔피언경영원 회원사(3자 MOU) 대상 AI 명장 경량판 설명회, 경남TP 우주항공 클러스터 72개사, 경남 뿌리기업 13개사.

- 파트너 번들 공동 영업: 메가존(클라우드 고객망·마켓플레이스), NHN클라우드(GPU + 호남권 제조·공공 실증), MDS테크(엣지 단말에 AI 명장 번들), 미소정보기술(데이터 인프라+지식 계층 역할 분담 컨소시엄).

- 사례 마케팅: 영풍전자·동국제강 성과 수치(2027 상반기) 사례집 → STK·AMWS·DX KOREA 전시, 세미나, 지역 기관(경남TP·포항TP) 공동 설명회로 동종 업계 수평 확산.

- 국방–제조 접점: 진해 해군 정비·함정 MRO(정비교범·기술문서 지식 에이전트, ARGOS 레퍼런스 활용), 방산 체계업체(한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템) 협력사 트랙.

- 타깃 리스트 운영: 90일 액션플랜의 타깃 30개사 리스트를 A~D 등급 파이프라인으로 월간 갱신하고, 리드 소스별(원청·정부·협회·파트너·전시) 전환율을 측정한다.

## 제품, 서비스 전략

### 제품 고도화 및 신규 상품화 계획

| 제품·상품 | 2027 고도화·상품화 내용 | 시기 | 근거 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAESTRO 에이전트 팩 A(지식 어시스턴트) | 영풍전자 산출물을 표준 팩으로: 현장 Q&A(출처 필수)·조건별 작업 가이드·트러블슈팅·노하우 캡처(STT→구조화→검증)·SOP 유효성 관리·질문 로그 분석·신입 교육 모드. 평가셋 100문항 표준화, 다국어(오픈소스 라우팅) 검증 | 2027 1H | 영풍전자, 거제 PoC |
| MAESTRO 에이전트 팩 B(규격·도면 대조) | 도면·사양서 구조화 추출, 개정판 diff, 사내 기준·외부 규격 대조, 판정 초안(적합/불일치/미확인/사람 확인), 검토 이력. 규격 라이브러리(KS·ASTM·KDS / AS9100·NADCAP / 선급 KR·ABS·DNV·LR) 모듈화, OCR 추출률 사전 측정 도구 | 2027 1H~2H | 사천·KAI PoC |
| 업종 모듈 3종 + 업종 팩 4종 | 창원(기계·방산)·사천(항공)·거제(조선) 용어 사전·조건 온톨로지·트러블 유형·규격 라이브러리. 방산제조·자동차부품·금속가공·화학 4개 업종 에이전트 팩 출시 | 2027 2H | 사업전략 로드맵 |
| 철강 암묵지 Agent 카세트 + 연주 온톨로지 | 카세트 인터페이스를 RIST 플랫폼 표준에 정합, 산단 SaaS 카탈로그 등재(구독형), 열공정 FM 서로게이트 연계 설계 | 2027 연차 | 포항 AX |
| 온톨로지 자동설계 SW(AAS 표준 자동화) | 설비문서 스펙 자동 추출 → AAS 계층 매핑·정합 검증 → 대화형 온톨로지 디자이너 → 표준지식 RAG 4개 모듈 완성. 품질 지표(정확도·커버리지)·검수 워크플로우·버전 관리 내장. Agent-X 통합 | 2027 2H | 세부3 |
| Agent Generator 제조 어플라이언스 | 영풍전자·세부3 산출물(업종 사전·온톨로지·서식)을 Generator 자산 팩 형식으로 표준화하여 제조 어플라이언스 납품 단위 구성, 개정 통보 자동 감지 → 추출·대조 → 알림(판정은 사람) 에이전트 추가(확산 단계) | 2027 2H | Agent-X·영풍전자·세부3 |
| Builder·Generator 단일 진입점 | Agent OS 아래 설계형·자율형 통합, CoreServer Chat API 단일 창. 고객 자체 생성 에이전트 비율 50% 목표 | 2027 | Agent-X |
| 물리기반 모델 패키지 | 연주 응고·열전달 서로게이트(열공정 FM), 용접 변형·적층 열응력 예측(PINN) → "물리가 예측하고 지식이 설명" 결합 상품 개념 검증 | 2027 2H~2028 | POSCO·PINN 과제 |

제품 원칙은 ① 영업은 버티컬 완제품(AI 명장)으로, 계약은 Agent-X 플랫폼 라이선스·구독으로, ② 온톨로지 자동설계는 "속도와 해자(Moat)"의 무기로, ③ 현장 시스템 연동(MES·QMS·PLM 읽기 전용 → 쓰기)을 표준 기능화, ④ "틀릴 때 틀렸다고 말하는" 가드레일을 제품 사양으로 명문화, ⑤ 프론티어 모델은 Agent-X 안에서 보안 등급별 라우팅으로 흡수한다.

### 가격 및 패키지 정책

| 정책 | 내용(안) | 2027 운영 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 구축 라이선스 3-Tier | Standard 2억(~30명, 100인 미만 제조사) / Professional 3.5억(~50명, 방산 전자부품 중견) / Enterprise 7억(100명+, 복수 사업장 방산기업) | 영풍전자 본 구축에서 첫 검증. 시장 출시 시점 경쟁 솔루션·고객 수용도 조사로 확정(2027 1Q) |
| 유상 PoC 표준 상품 | 경량 8주 3천만 원 / 표준(Quick Win) 12주 5천만 원. A·B 묶음 MVP 계약(B는 A 운영 개시 후 조건부). 6개월 내 본계약 시 PoC 비용 50% 공제 | 무상 PoC 금지. 정부 매칭(스마트제조혁신·부산TP 50%) 결합으로 도입기업 부담 완화 |
| 온톨로지 구축 서비스 | 경량 0.5억(8주) / 표준 1.0~1.5억(12~16주). 공통 온톨로지 재사용으로 기간 50% 단축 | 유상 PoC의 핵심 산출물. 갱신은 구독으로 전환 |
| 유지관리·구독 | SLA 3등급 연 12/15/18%. 구독형(일반 제조) 초기 구축비의 연 35~40%, 3년 약정 할인, 모듈 Add-on 업셀. AgentOps(에이전트 수 기준), Agent Builder 시트(사용자 단위) | 모든 구축 계약에 구독 옵션 표준 탑재 → 2027 RR 30% |
| 패키지 구성 | 코어 라이선스 + A/B 에이전트 팩 + 업종 모듈 + 연간 구독. 어플라이언스 = Generator 코어 + 공용 자산 + 고객 자산 팩 + 연동 설정 | "다음 고객은 문서 정비·모듈 교체만으로 6주 내 착수" |
| 소형 패키지(뿌리·중소) | MAESTRO Standard + 데이터 수집·검증형 소형 패키지(부산TP 과제당 최대 2억 범위) | 지역 공급기업 등록 전제 |
| 온톨로지 자동설계 SW | 사이트 라이선스 국내 1.2억 원(해외 10만 달러) + 연간 구독·유지보수 | 세부3 사업화 계획 준용 |
| 양보 불가 조건 | 온톨로지 설계 방법론·표준 팩의 코난 소유, 판정 확정 주체 = 사람, 안전 질문 가드레일, 지식 자산 공동 활용 조항 | 고객별 협상 포인트(참고자료 ② 24.2) 준용 |

### 타 사업부 제품 연계 방안

| 연계 대상 | 연계 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 국방 ARGOS(AI 참모) — 같은 사업부 | KAI 기술문서·형상관리 지식 에이전트, 진해 해군 정비·함정 MRO, 방산 체계업체 협력사 트랙에 국방 서식 자산 팩 90종·규정 검색 스킬·형상관리 이해를 전이. 방산 수출(KF-21·FA-50) 다국어 기술문서 후속지원 | 국방 레퍼런스가 방산제조 신뢰 자산으로 작동, 방산 주계약자 동반 수출 경로 |
| Agent-X · Agent Generator(플랫폼·솔루션개발 조직) | MAESTRO를 Agent-X 라이선스·AgentOps 구독 위에 계약. Generator 코어 스킬(문서 추출·비교·STT/TTS·DB 연동)을 B와 노하우 캡처의 실행 엔진으로. 제조 자산 팩(업종 사전·온톨로지)을 Generator 자산 팩 형식으로 배치 | 구축 매출의 플랫폼 매출 전환, 제조 어플라이언스 납품 단위 표준화 |
| KONAN LLM(AI연구소) | 폐쇄망 sLLM(7~14B) 제조 도메인 튠, 다국어 범위 확인·오픈소스 라우팅, K-AI 선정 모델 연동 PoC | 소버린 요구 대응, 모델 가격 하락을 원가 절감으로 |
| 디지털트윈그룹(통합 조직) | 열공정 FM·PINN·Sim2Real 정합 엔진을 연주·용접·적층 세그먼트 물리기반 모델 패키지로 | "물리가 예측하고 지식이 설명" 결합 차별화 |
| 영상분석·VisionFlow | GS칼텍스 스마트글라스 원격 점검, 영풍전자 검사 Agent(AOI 오탐 재판정) 등 품질 검사(원격) 유형에 결합 | 정유·전자 세그먼트 보조 제안 |
| 공공·법무 어플라이언스 | 발전 공기업·대법원 등 기존 LLM 고객에 정비·규정 문서 에이전트 어플라이언스 업셀 | 제조 인접 공공 매출, 이탈 방지 |

## 영업, 채널 전략

### 파이프라인 확보 및 관리 계획

| 시기 | 실행 과제 | 산출물 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 4Q(0~90일) | 타깃 세그먼트·PoC 상품 정의서·가격표 확정, 타깃 30개사 리스트, 메가존·NHN 협의 → 등대고객 5개사 현장 진단, 정부사업 제안 2건, 사례집 → 유상 PoC 3건 착수(2건 연내 계약, 매출 인식 2027), 공동 제안 1건, 전시 노출 | 상품 정의서, 진단 보고서 5건, PoC 착수 3건 | Go/No-go: 제조 파이프라인 50억 원+ 및 유상 PoC 3건+ → 2027 제품화·확산 투자 |
| 2027 1Q | 2차년도 협약(포항·세부3) 조기 체결, 영풍전자 중간 검증, MVP 2호 사이트(사천·거제) 착수, 부산TP·스마트제조혁신 공급기업 등록·제안, KAI 스폰서 확정 | 협약 2건, PoC 착수, 공급기업 등록 | 월간 A~D 등급 갱신, 분기 BEP 연동 수주 목표 |
| 2027 2Q | MVP G3~G5(A·B 결과 보고), 거제 M.AX 공모·지역 공모 2건 제안, 현지 채용 3인 진행(엔지니어 2인 PI-LAM 과제 청년채용), 포항 카탈로그 등재 | MVP 종합 보고, 본 구축 제안서 | 2027.6 Go/No-go: 유상 계약 누적 3.7억·증분 파이프라인 15억·공모 제안 2건·등대고객 3개사 PoC 중 3개 충족 → 제조AX기술센터 전환·증원 |
| 2027 3Q | 영풍전자 본 구축·유지관리 전환, (가칭) 제조AX기술센터 @경남 지점 등기, 에이전트 팩 상품화 정리, 사례집 v2(성과 수치) | 본 구축 계약 1~2건, 지사 등기 | 전환율(PoC→본 구축) 50% 이상 |
| 2027 4Q | 업종 팩 4종 출시, 사이트 라이선스 2건, 여수·광양 탐색, 2028 파이프라인 확정(해외 IDTA·방산 수출 연계) | 2028 파이프라인 | 제조 매출 50억·RR 30% 달성 여부 |

파이프라인 규율은 리드 → 진단 → 유상 PoC → 제안 → 수주 → 본 구축 → 구독의 단계마다 건수·금액·전환율을 계량 관리하고, 수주 선별 기준(전략 적합성 × 마진 × 재사용성)을 통과한 건만 D→C로 승격한다. 데이터 전제로 모든 현장 사업은 문서·지식 자산 디지털화 수준과 보안(외부 반출 불가) 진단을 착수 요건으로 하며 온프레미스를 기본 제안한다.

### 파트너, 컨소시엄 전략

원칙은 "코난이 갖지 못한 것(자금·인프라·채널·현장 하드웨어·설비 데이터 AI)을 빌리고, 코난만 가진 것(도메인 온톨로지·온프레미스 LLM·국방 레퍼런스)을 판다"는 비대칭 교환이다. 각 계층에서 코난이 직접 하지 않을 것을 정하고, 파트너별 공동 상품(Joint Offering)과 수익 배분 원칙을 사전에 문서화한다.

| 파트너 | 2027 협력 내용 | 형태 | 코난 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메가존클라우드 | 세부3 역할 분담(플랫폼·클라우드=메가존, 온톨로지·지식·정합=코난)을 상용 공동 상품으로 승격, 경남대 피지컬AX센터 협업 밀도 제고, 대기업 클라우드 고객망·마켓플레이스 공동 영업 | 컨소시엄 계약 → Joint Offering | 도메인 지식·에이전트 계층 |
| ETRI · KTL · RIST · POSTECH · 창원대 · 경남대 | 정부 R&D 공동 수행, 테스트베드, 광양(KTL)·NRL 멤버십(창원대) 경유 확산, 지역 인재 채용 풀 | 컨소시엄·멤버십 | 온톨로지·AAS 설계, 사업화 |
| NHN클라우드 | GPU 인프라 + 도메인 AI 번들로 호남권 제조·공공 실증 공동 공략, 국가 AI 컴퓨팅 자원 과제 공동 제안 | 협의 → 공동 제안 | 온프레미스·도메인 솔루션 |
| MDS테크 · 다임리서치 · 인이지 · 슈퍼브에이아이 · 미소정보기술 | 엣지 단말 AI 명장 번들, 디지털트윈+온톨로지 결합, 공정 최적화·비전 검사·데이터 인프라 번들 | 신규 후보(접촉 여부 확인 필요) | 설명·지식 계층, 파트너가 설비·비전·데이터 |
| 3자 MOU(경기도외투협·히든챔피언경영원) · 경남TP · 포항TP · 부산TP · 중소조선연구원 | 회원사 설명회, 공급기업 매칭, 실증 공모 공동 기획, 성과 확산 | MOU·등록 | 상품·수행 |
| KAI · 한화오션 · 삼성중공업 · 방산 체계업체 | 협력사 프로그램 경유 B 공급, 원청 표준 도구 상향 제안, 방산 수출 동반 진출 | 협력사 트랙 | 원청–협력사 체인 온톨로지 |
| SKT(주요주주) · 대형 SI(삼성SDS·LG CNS·SK AX) | 특화 에이전트 공급 파트너 트랙, 그룹 AX 대형 사업의 2nd tier 전문 솔루션 공급 | 별도 트랙 | 국방·제조 특화 에이전트 |
| K-AI 선정 모델 · 「모두의 AI」 채널 | 선정 모델 연동 PoC 사전 완료, PlayMCP·SKT·KT 채널에 제조 지식 에이전트 등재 | 연동·등재 | 모델 중립 응용 파트너 |

### 마케팅, 홍보 계획 (전시, 세미나, 컨퍼런스)

| 수단 | 내용 | 시기 | 목표·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전시 | STK(스마트공장·자동화산업전), AMWS, DX KOREA 등에 AI 명장(Quick Win A·B) 데모 출품. 메가존·MDS테크 공동 부스 검토 | 2027 상반기~ | 리드 확보, 파트너 공동 노출. 참가 예산 [입력 필요] |
| 사례집·세미나 | 영풍전자·동국제강 성과 수치 사례집(2027 상반기), 경남TP·포항TP·창원대 공동 설명회, 3자 MOU 회원사 세미나, KAI 협력사 대상 B 설명회 | 2027 1Q 사례집 v1 → 3Q v2 | "검증된 국방 AI 기업"의 제조 전이 메시지. 세미나 참가사 → 진단 전환율 측정 |
| 지역 기관 홍보 | 경남사무소 개소 보도, 경남도·창원시·거제시·부산TP 인사, 경남TP 경남인공지능혁신본부(봉암) 입주 | 2026.11~ | 지역 소재 기업 인식, 공모 기획 단계 접점 |
| 디지털·보도 | Agent-X·Agent Generator("폐쇄망용 Claude Code")·온톨로지 자동설계 제품 뉴스, 정부 과제 선정·성과 보도 | 수시 | 사업전략 메시지 "국방과 제조의 지식을 가장 깊이 이해하는 AI 기업" |
| 마켓플레이스 | 산단 SaaS 카탈로그(포항), 「모두의 AI」 특화 에이전트 채널, 메가존 마켓플레이스 | 2027 | 저비용 노출·구독 리드 |
| 유의 사항 | 고객 실명·계약 조건이 포함된 자료는 외부 공유 전 고객 확인. 성과 수치는 기준선 대비 측정값만 사용 | 상시 | — |

## 리스크 및 대응 방안

### 주요 리스크

| # | 리스크 | 징후·영향 | 발생 가능성/영향 | 관련 항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 유동성·시간 | 현금 36억·영업현금흐름 순유출. 2026 4Q BEP 미달 시 2027 제품화 투자 불가 | 중/매우 높음 | 전사 |
| R2 | 경쟁사 현장 선점·인재 유출 | 마키나락스(창원)·메가존(경남대) 거점, 지역 인재 풀 접근 불가, 핵심 인재 이탈 | 높음/높음 | 거점·조직 |
| R3 | 민간 전환 실패(정부 과제 의존 지속) | 등대고객 ③④⑤ 스폰서 미확정, PoC → 본 구축 전환율 저조, 무상 PoC 요구 | 중/높음 | 파이프라인 |
| R4 | 착수 요건·데이터 미충족 | SOP 30건·사례 50건·숙련자 기여 부족, 도면 OCR 품질, 외부 규격 라이선스 미보유, 원청 도면 반출 금지 | 높음/중 | 제품·PoC |
| R5 | 인력 경합·과부하 | 국방 AI 참모 출시와 경합, MVP 4~5 FTE 미확보, 1인 거점 고립·번아웃 | 높음/높음 | 조직 |
| R6 | 계약 구조·회계 인식 | 세부3 코난 몫 50억은 과제비(매출 미인식), 창원대 2건(5~10억) 계약 시기·금액 협의 중, 컨소시엄 순매출 기준·PI-LAM 과제비 집행 시차 미정 | 중/중 | 재무 |
| R7 | 대형 연합·범용 에이전트 하방 침투 | LG 연합·K-AI·대형 SI의 제조 특화 진입, GPT-6급 에이전트의 RAG 가치 흡수 | 중/높음 | 시장 |
| R8 | 제품 품질·신뢰 | 자동 생성 온톨로지 오류, 초기 오답·오탐으로 현장 불신, 활성률 미달 | 중/높음 | 제품 |
| R9 | 보안 인증·규제 | GS·보안기능확인서·CC 미취득으로 방산 본 구축 계약 제약, 지자체 공모 지역 소재 요건 | 중/중 | 인증·거점 |
| R10 | 오픈소스·모델 의존 | OpenCode 상류 변경, 탑재 모델 성능 한계(ENT-13), 다국어 품질 | 낮음/중 | 플랫폼 |

### 대응 방안 및 전사 지원 요청사항

| # | 대응 방안(사업부) | 전사 지원 요청사항 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 수주 선별 기준으로 저마진 건 정리, 정부 R&D 매칭으로 개발비 외부화, 유상 PoC로 영업 원가 통제, Go/No-go 게이트(90일·2027.6)로 투자 단계화 | 전략적 투자 유치·자본 조달 옵션 선제 검토, 과제 간접비·지자체 기업 유치 인센티브 활용 승인 |
| R2 | 지식·암묵지·온톨로지 계층 차별화, 메가존과는 세부3 협업 강화, 첫 90일 내 등대고객 5개사 진단 완료, "현지 채용 → 본사 4~8주 교육 → 창원 배치" 순환 모델 | 경남사무소 개설 승인(2026.11) · 영업/PM 1인 파견, 2027 1Q 수석 엔지니어 파견 · 2027 현지 채용 TO 3명 · 거점 고정비 2.65억 한도 관리 · 핵심 인재 성과 연동 보상(스톡옵션 등) |
| R3 | 영풍전자 사례 패키징 → 협력사 PoC 3건, 원청–협력사 체인 제안, 정부 매칭 결합, PoC→본 구축 50% 공제 인센티브, 전환율 KPI 관리 | 제조 전담 영업 1명 보강 또는 파트너 공동 영업 공식화 |
| R4 | G0 착수 요건을 계약 조건화, 미충족 시 문서 정비 서비스·캡처 선행 4주, 보유 규격 범위에서 시작하고 "규격 미보유" 표시, 폐쇄망 내 처리 서약, 착수 전 OCR 추출률 측정 | 외부 규격(선급·AS·ASTM) 라이선스 구매 예산 |
| R5 | MVP 전담 인력 확정, 온톨로지 자동설계·Generator 코어 스킬로 수작업 최소화, B는 A 코어 재사용으로 증분만 개발, 본사 PO 주간 리뷰·주 1.5회 본사 왕복, 6개월 내 2인 체제 조기 전환 옵션 | MVP 전담 4~5 FTE 배정, 국방·제조 인력 배분 원칙 확정 |
| R6 | 창원대 2건 2026 4Q 계약 체결(수주형)·2027 인식, 세부3 과제비로 현지 엔지니어 2인 인건비(연 1.2억) 충당을 거점 손익에 반영, 2차년도 협약 조기 체결 | 재무팀의 과제별 손익 템플릿·과제비 회계 처리 기준·PI-LAM 청년채용 요건 확인, 창원대 협의 권한 사업부장 전결 |
| R7 | 현장 시스템 연동·온프레미스·도메인 온톨로지로 방어, 프론티어 모델은 Agent-X 안에서 흡수, LG 연합·솔트룩스 수주 동향 분기 추적, 지식 자산 공동 활용 계약 조항 | K-AI 선정 모델 연동 PoC(AI연구소), 「모두의 AI」 특화 에이전트 공급 참여 여부 의사결정 |
| R8 | Shadow → 보조 운영으로 신뢰 축적, 출처·확신도·사람 확인 가드레일 고정, 자동 온톨로지는 "자동 초안 + 전문가 확정"으로 커뮤니케이션, 품질 지표·검수 워크플로우 제품 내장 | 정부 실증 3건 공통 코어 거버넌스(온톨로지·파이프라인·가드레일 단일 관리) 체계 승인 |
| R9 | 자체 보안성 점검 체계(과제 기간 내) → GS 1등급(종료 후 10개월) → 보안기능확인서/CC·ISMS, 지역 공모 요건 사전 확인·지점 등기 조기 전환(3~5주) | 보안 인증 비용·일정 전사 예산 반영, 품질보증 조직 지원 |
| R10 | 버전 고정·불변 배포·사내 미러/포크, 코난 고유 가치(스킬·도구·자산 팩)를 상류와 분리, 6개 모델 교체 구조 유지·최신 모델 지속 검증 | GPU(NHN·정부 AI 컴퓨팅) 확보, 다국어 모델 라우팅 검증 |

# 사업목표

## 재무 목표

### 연간 수주, 매출, 순매출 목표

제조 부문 매출 50억 원과 반복 매출 비중 30%는 사업전략(v1.1) 로드맵 2단계(2027)의 확정 KPI다. 수주·순매출 목표는 경영진 보고 v7의 거점 손익 가정(유상 PoC 건당 0.5억, 본 구축 건당 3억, 직접원가율 50%)과 정부 실증 3건 코난 몫(영풍 10억·포항 12억+7억·세부3 50억 과제비), 창원대 2건(5~10억, 수주형)을 반영해 산정한 안(案)이며, 사업부 회계 기준(과제 연차 인식·컨소시엄 배분·파트너 매입)이 확정되면 갱신한다.

| 항목 | 2027 목표(안) | 산정 가정 |
| --- | --- | --- |
| 매출 | 50억 원 | 사업전략 로드맵 KPI. 상향식으로는 확정·확보 기반 약 25.5억(이월 매출 약 18억 + 거점 2027 신규 7.5억) + 신규 발굴 약 24.5억. 거점 증분 매출 8.5억(경영진 보고 v7)은 이 중 거점 발굴분 |
| 수주(계약) | 45억 원(가정) | 2027년 신규 계약 중 2027 매출 인식분 약 32억(거점 7.5 + 비거점 신규 24.5) + 2028년 이월분 약 13억(본 구축 다년·구독, 지역 공모, 포항 2027 이후 7억 추가분의 계약 확정분). 2026 4Q 체결 예정인 창원대 2건·유상 PoC 2건은 2026 수주로 분류 |
| 순매출 | 25억 원(가정, 순매출률 50%) | 매출 − 직접원가(외주·매입·컨소시엄 참여기관 배분·파트너 번들·외부 규격 라이선스). 경영진 보고 v7의 직접원가율 50% 가정을 전 품목에 적용. 정부 과제·대학 연계 사업의 실제 직접원가율은 재무팀 확인 후 품목별로 조정 |
| 반복 매출(RR) | 15억 원(매출의 30%) | 유지관리·구독·AgentOps·산단 SaaS·사이트 라이선스 구독 합계. 다년 정부 과제 연차분을 RR로 분류할지에 따라 달성 가능성이 달라짐 → 분류 기준 확정 필요 |
| 공헌이익·영업손익 | 거점 영업손익 +1.60억 / 제조 부문 전체 [입력 필요] | 거점(경영진 보고 v7): 증분 매출 8.5억 − 직접원가 4.25억 − 거점 고정비 2.65억(인건비 2.10 + 경비 0.54) = +1.60억, 손익분기 증분 매출 5.30억(계획의 62%), 3개년 누적 +7.39억. 제조 부문 전체 공헌이익은 본사 수행 인건비 배부 기준 확정 후 산정 |

### 분기별 사업 목표

| 분기 | 매출(안) | 비중 | 주요 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Q | 8억 원 | 16% | 포항·세부3 2차년도 협약, 영풍전자 중간 검증, MVP 2호(사천·거제) 착수, 부산TP·스마트제조혁신 공급기업 등록, KAI 스폰서 확정, 사례집 v1 |
| 2Q | 11억 원 | 22% | MVP G3~G5 결과 보고, 거제 M.AX·지역 공모 2건 제안, 현지 채용 3인 진행, 포항 카탈로그 등재, 2027.6 Go/No-go(4개 기준 중 3개 충족) |
| 3Q | 14억 원 | 28% | 영풍전자 본 구축·유지관리 전환(7월 과제 종료), (가칭) 제조AX기술센터 @경남 지점 등기(7월), 에이전트 팩 상품화, 사례집 v2(성과 수치), 전시(STK 등) |
| 4Q | 17억 원 | 34% | 업종 팩 4종 출시, 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스 2건, 본 구축 2건째, 여수·광양 탐색, 2028 파이프라인 확정 |
| 합계 | 50억 원 | 100% | 분기 배분은 정부 과제 연차 인식(상반기 균등)과 하반기 본 구축 전환 집중을 반영한 가정 |

※ 분기 금액은 연간 50억 원을 가정 비율로 배분한 안이며, 과제별 인식 일정·계약 시점이 확정되면 갱신한다.

### 목표 산정 근거 ( 이월 매출 + 확보 파이프라인 + 신규 발굴분 )

| 구성 | 내역 | 2027 매출 기여(추정) | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 이월 매출(계약 완료·체결 예정) | 영풍전자 코난 몫 10억 중 2027분 약 6억(잔여 7개월 안분, 가정) · 포항 코난 몫 12억 중 2027분 약 3.5억(잔여 10.85억의 3년 안분, 가정) · 창원대 2건 5~10억(수주형, 2026 4Q 계약 → 2027 인식, 중앙값 7.5억) · 2026 4Q 계약 유상 PoC 2건 1.0억 · ※ 세부3 코난 몫 50억은 과제비로 매출 미인식(연 약 11억 규모, 현지 엔지니어 2인 인건비 충당) | 약 18억 원(15.5~20.5) | A/B |
| ② 확보 파이프라인(거점 2027 신규, 경영진 보고 v7) | 유상 PoC 3건 1.5억(2027 신규, 건당 0.5억) · 본 구축 2건 6억(건당 3억 — 영풍전자 전환·사천 또는 거제) → 거점 증분 매출 8.5억 중 2026 계약 PoC 2건(1.0억)을 제외한 금액 | 7.5억 원 | B/C |
| ③ 신규 발굴분(비거점·추가) | KAI 원청 지식 플랫폼 유상 PoC 0.5억 → 본 구축(2027 내 일부 인식) · 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스 2건 2.4억 · 포항 철강 밸류체인 카탈로그 확산 2건·2027 이후 7억 추가분 중 2027 인식 · 방산 전자부품 협력사 PoC 3건 1~1.5억 · 발전 공기업 정비 지식 에이전트 업셀 · 부산TP·지역 공모 2건 · 메가존·NHN 공동 상품 · 「모두의 AI」 채널 | 약 24.5억 원(필요분) | C/D |
| 합계 | 확정·확보 25.5억 + 신규 발굴 24.5억. 신규 발굴이 절반에 그치면 약 38억, 세부3 과제비를 매출로 분류하면 +11억 | 50억 원 | — |

산정의 핵심 변수는 세 가지다. ① 신규 발굴 24.5억 원의 실현율 — 확정·확보 25.5억 원만으로는 로드맵 KPI의 절반이므로, KAI 본 구축·사이트 라이선스·포항 확산·지역 공모가 2027년 안에 계약·인식되어야 한다. ② 회계 분류 — 세부3 코난 몫 50억 원(연 약 11억)을 과제비(경영진 보고 v7 기준, 매출 미인식)로 둘지 매출로 잡을지에 따라 2027년 수치가 약 11억 원 달라진다. ③ 창원대 2건의 금액·시기 — 5~10억 원 범위와 2026 4Q 체결 여부. 신규 발굴이 절반(12억)에 그치면 약 38억 원, 세 변수가 모두 긍정적이면 약 60억 원 수준(추정)이다.

## 제품,고객별 목표

### 제품, 서비스별 목표

| 제품·서비스 | 2027 매출(안) | 비중 | 수량·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 R&D·실증·대학 연계(영풍전자 약 6억·포항 약 3.5억·창원대 5~10억) | 17억 원 | 34% | 계약 완료·체결 예정 과제의 2027 인식분. 세부3 50억은 과제비로 제외. 2026년 "대부분"에서 비중 축소가 목표 |
| 구축 라이선스(3-Tier) + 온톨로지 구축 서비스 | 20억 원 | 40% | 거점 본 구축 2건 6억(건당 3억) + KAI 등 비거점 본 구축·온톨로지 서비스 약 14억(신규 발굴분) |
| 유상 PoC(8주·12주) | 2.5억 원 | 5% | 5건(3천만~5천만 원). 본계약 시 50% 공제 반영 |
| 유지관리·구독·AgentOps·산단 SaaS(RR) | 8억 원 | 16% | 영풍전자 유지관리, 본 구축 2건 구독, 포항 카탈로그 구독, 어플라이언스 유지관리 |
| 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스 + 구독 | 2.5억 원 | 5% | 사이트 2건(1.2억×2) + 구독 |
| 합계 | 50억 원 | 100% | RR 30% KPI 대비 순수 구독·유지관리는 16~20% 수준(추정) → 다년 과제 연차분 분류 기준에 따라 30% 충족 여부 결정 |

### 고객군별 목표 (기존 / 신규)

| 구분 | 고객 | 2027 매출(안) | 목표·KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 기존 | 영풍전자(과제 잔여 + 본 구축 전환 + 유지관리) | 약 6억(과제 잔여) + 본 구축 3억 | 과제 KPI 달성(분석 −50%·보고서 −70%·생산성 +30%), 3Q 본 구축 계약, 협력사 확산 리드 10건 |
| 기존 | 동국제강/RIST(포항 2차년도 + 카탈로그 확산) | 약 3.5억 + 확산 2건 | 카세트 운영 검증(경보 정확도·선행 시간), 산단 SaaS 카탈로그 등재 |
| 기존 | ETRI·메가존·KTL(세부3 2차년도 + 사이트 라이선스) | 과제비(매출 미인식) + 사이트 라이선스 2.4억 | T6·T7 과업, 뿌리기업 13개사 실증, 공동 상품 1종 |
| 기존 | 창원대(NRL 연계 2건) | 5~10억(수주형) | 2026 4Q 계약 체결, 2027 수행·인식, NRL 기업 멤버십 네트워크 리드 5건 |
| 기존 | 발전 공기업(LLM 고객 업셀) | [입력 필요] | 정비·운전 지식 에이전트 제안 1건 |
| 신규 | KAI(원청 지식 플랫폼) | PoC 0.5억 + Enterprise 일부 | 2027 1H 스폰서 확정·PoC, 성공 기준(정확도 85%·문서 작성 −40~60%·검토 −50%) 달성 |
| 신규 | 사천 항공 협력사(율곡/하이즈항공) | PoC 0.5억 + 본 구축 3억 | B 성공 기준(재현율 90%·탐지율 85%·오탐 ≤30%·검토 −50%) |
| 신규 | 거제 조선 1차 협력사 | PoC 0.5억 + 본 구축 3억 | A 성공 기준(정확도 85%·탐색 −40%·반장 문의 −30%·활성률 60%), 외국인 근로자 사용률 측정 |
| 신규 | 방산 전자부품 협력사 3개사(창원·김해) | PoC 1~1.5억 | PoC 3건 착수, 2028 본 구축 전환 후보 |
| 신규 | 부산TP·지역 공모·파트너 공동 상품·발전 업셀 | 신규 발굴 24.5억 중 잔여 | 공급기업 등록, 공모 제안 2건, 공동 상품 1종 |
| 합계 | 기존 60% / 신규 40%(추정) | 50억 원 | 상위 1개 고객 비중 50% 이하, 신규 레퍼런스 5개사 |

### 주요 프로젝트별 목표

| 프로젝트 | 2027 목표·성공 기준 | 게이트·시점 | 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영풍전자 신속상용화(A 1호) | KPI 분석시간 −50%·보고서 −70%·생산성 +30% 검증, PBA 온톨로지(OWL/RDF·AAS) 표준 팩화, 보안 인증 로드맵 1단계(자체 보안성 점검), 본 구축·유지관리 전환 | 6개월 중간 검증 → 2027.7 종료 → 3Q 전환 | PO·현장 PM(창원 거점장) |
| 포항 AX 실증산단(2차년도) | 카세트 운영 검증(경보 정확도·선행 시간·오경보율), 조업 지식 Shadow → 보조 운영, 온톨로지 3개 모듈 공통 사용, 산단 SaaS 카탈로그 등재 | 2027 연차 평가 | 도메인 엔지니어링 |
| 피지컬 AI 세부3(2차년도) | T6 3D 공정 시나리오 자동 생성·T7 Sim2Real 정합, 온톨로지 자동설계 SW 4개 모듈 완성, 사이트 라이선스 2건 | 2027 연차 평가 | 도메인·플랫폼 |
| MVP 2호(사천 B·거제 A, 20주) | G0 착수 요건 → G1 A 정확도 75% → G2 B 재현율 85% → G3·G4 12주 결과 → G5 Go/No-go(성공 기준 + 본 구축 의향 + 확산 후보 1개). 코어·업종 모듈 상품 자산화 | W-4~W20, 2027 1Q 착수 → 2Q 종료 | PO·4~5 FTE |
| KAI 원청 지식 플랫폼 PoC(12주) | 기종 1개·주관 부서 1개·협력사 5~10개사 문서, 사용자 15~30명. 정확도 85%·출처 적중 90%·활성률 60%, 문서 작성 −40~60%, 협력사 검토 재현율 90%·탐지율 85%·오탐 ≤30%·검토 −50% | 2027 1H 스폰서 확정 → PoC → Enterprise 제안 | PO·국방 사업 접점 |
| 창원대 NRL 연계 사업 A·B | 2026 4Q 계약 체결(수주형 5~10억), KAI 협력사(에스엔케이항공 등)·대건테크 적용, 2027 매출 인식 | 2026 4Q 계약 → 2027 수행 | 거점장 |
| 경남 거점(제조AX기술센터 @경남) | 2027.6 Go/No-go 4개 기준(유상 계약 누적 3.7억·증분 파이프라인 15억·공모 제안 2건·등대고객 3개사 PoC) 중 3개 충족 → 지점 등기(7월), 5인(파견 2+현지 3), 거점 증분 매출 8.5억·영업손익 +1.60억(인건비 포함), 포항 월 2~4회 순회 | 2027.6 / 2027.7 | 사업부장·거점장 |
| MAESTRO 제품화 | 에이전트 팩 A·B, 업종 모듈 3종, 업종 팩 4종 출시, 평가셋 표준화, Agent-X 통합, "다음 고객 6주 내 착수" | 2027 2H | 도메인·플랫폼 |

## 핵심성과지표(KPI)

### 재무 KPI( 손익, 순매출, 매출 달성율 )

| KPI | 2026 기준선 | 2027 목표(안) | 측정·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제조 부문 매출 달성율 | [입력 필요] | 100%(50억 원) | 분기별 누적 달성율, 하한 35억(70%)·상한 60억(120%) 시나리오 병행 관리 |
| 순매출(순매출률) | [입력 필요] | 25억 원(50%, 경영진 보고 v7 직접원가율 가정) | 품목별 직접원가율은 재무팀 확인 후 조정 |
| 공헌이익·영업손익 기여 | [입력 필요] | 전사 연간 흑자 전환 기여 [목표 입력] | 제조 부문 직접 원가(인건비·외주·거점 경비) 대비 |
| 반복 매출 비중(RR) | [입력 필요](2026 거의 0, 추정) | 30% | 유지관리·구독·AgentOps·SaaS·사이트 구독. 다년 과제 분류 기준 확정 |
| 정부 과제·대학 연계 의존도(제조 매출 중 비중) | 대부분(추정) | 34% 이하 | 민간 전환의 대리 지표 |
| 수주(계약) 달성율 | [입력 필요] | 100%(45억, 가정) | 2028 이월 확보 포함 |
| 원가율·구축 원가 체감 | [입력 필요] | 2호 사이트 구축 공수 1호 대비 −30%(안) | 공통 코어 재사용 효과 측정 |

### 비재무 KPI( 인콜전환율, PoC 전환율, 수주율, 재계약률, 신규 레퍼런스 수 등 )

| KPI | 2026 기준선 | 2027 목표(안) | 정의·근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인콜(인바운드) 전환율 | [입력 필요] | 30%(가정) | 문의·세미나·전시 리드 → 현장 진단 전환. 기준선 없음 → 1Q 측정 후 확정 |
| 진단 → 유상 PoC 전환율 | 진단 5건 → PoC 3건(목표) | 60% | 90일 액션플랜 기준 |
| PoC → 본 구축 전환율 | — | 50% 이상 | 영풍전자 계획서 파이프라인(PoC 3→4→5, 전환 2→3→4) 기준 약 67% |
| 유상 PoC 착수 건수 | 3건(2026 4Q 목표) | 5건 | 사업전략·창원 계획(2027 유상 PoC 5건·본 구축 2건) |
| 수주율(제안 → 수주) | [입력 필요] | 40%(가정) | 정부 공모·민간 제안 분리 측정. 실주 원인 코드 입력 |
| 재계약률(유지관리·구독 갱신) | —(2027 첫 갱신 대상 없음) | 90% 이상(2028 적용) | 2027년은 계약 시 구독 옵션 탑재율 100%로 대체 측정 |
| 신규 레퍼런스 수 | 정부 실증 3건 | 등대고객 5개사(민간 본 구축 2건 포함) | 세그먼트별 1개사(방산 전자·철강·항공 원청·항공 협력사·조선 협력사) |
| 파이프라인 규모 | 90일 Go/No-go 50억(제조) | 거점 발굴 증분 파이프라인 15억(2027.6 Go/No-go) / 2028 이월 13억 | A~D 등급 월간 갱신 |
| 제품 품질 KPI | — | A 정확도 85%·출처 적중 90%·활성률 60% / B 추출 재현율 90%·탐지율 85%·오탐 ≤30% | Quick Win 명세 성공 기준. 기준선 대비 측정(전문가 평가셋) |
| 고객 현장 KPI | — | 탐색 시간 −40%, 반장 문의 −30%, 검토 시간 −50%, 분석 시간 −50%, 보고서 −70% | 사례집·마케팅 근거 |
| 제품화·자산화 | 에이전트 팩 0종 | 에이전트 팩 A·B + 업종 팩 4종, 다음 고객 착수 6주 | 2027 2H |
| 조직·거점 | 전원 서울 | 제조AX기술센터 @경남 5인(파견 2+현지 3), 현지 채용 3명, 고객 자체 생성 에이전트 비율 50% | 2027.7 전환 |
| 보안 인증 | 로드맵 수립 | 자체 보안성 점검 체계 완료, GS 1등급 신청 | 영풍전자 종료 후 10개월 내 GS |

## 소요 자원

### 인력 계획( 영업, 지원, 수행 )

| 구분 | 역할·구성 | 2027 소요(안) | 충원 방식·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영업 | 제조 전담 영업(등대고객 ③④⑤ 스폰서 발굴, 협력사 확산, 파트너 공동 영업) | 1명 보강 | 거점 현지 채용(영업/PM 1 — 경영진 보고 v7 현지 3인 중 1). 미충원 시 파트너 공동 영업 공식화 |
| 지원 | PO(사업부 책임자) · 정부사업 전담(공고 스캐닝·제안 템플릿·컨소시엄 풀) · 사례집·마케팅 | PO 1 + 정부사업 전담 1(겸임 가능) | 기존 인력 역할 지정 |
| 수행 — 도메인 엔지니어링 | 온톨로지 설계(자동설계+검수), 문서 파이프라인, 가드레일·평가셋, 업종 모듈 | 2~3명(MVP) + 과제 3건 병행분 [입력 필요] | 버티컬 AI 엔지니어링 조직. 지사 파견 2~3명 포함 |
| 수행 — 플랫폼·모델 | Agent-X·KONAN LLM·Agent Generator 온프레미스 배포, sLLM 튠, STT·다국어, AgentOps | 1~2명(겸임) | 본사 원격 개발 병행 |
| 수행 — 현장 PM | 기준선 측정, 교육, 주간 품질 리포트, 노하우 기여 관리 | 1명 → 거점 소속 | 2026.11 거점장(사업개발·현장 PM 겸임) 1인 파견 |
| 경남 거점 | 2026.11 영업/PM 1인(파견) → 2027 1Q 수석 엔지니어 1인 파견 → 연내 현지 채용 3인(엔지니어 2 + PM/영업 1) → 연말 5인 | 1 → 5명 | 파견 2 + 현지 3(TO 3). 엔지니어 2인은 PI-LAM 과제 청년채용(인건비 과제비, 연 1.2억). 인건비 단가(가정): 파견 9,000만·현지 6,000만 원/인 |
| 합계(제조 AX 전담 환산) | — | MVP 4~5 FTE + 과제 3건 + 거점 5인 = [입력 필요] FTE | 국방(AI 참모)과의 인력 배분 원칙 확정 필요 |

※ 인력 수치는 사업전략(MVP 추진 체계)·창원 계획(단계별 인력)의 추정치이며, 과제 3건 병행에 필요한 추가 FTE는 2026년 투입 공수 집계 후 확정.

### 투자 및 예산 계획( 장비투자 등 )

| 항목 | 2027 예산(안) | 산출 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 경남 거점 운영 경비(순증) | 0.54억 원(2027) / 0.07억 원(2026 2개월) | 2027 5인(파견 2+현지 3) 기준 추가비용 7,417만 원(주거 2,100 + 임대 625 + 운영 840 + 교통 1,548 + 차량 1,584 + 수당 720) − 출장비 절감 1,978만 = 순증 5,439만 원. 입주 경남TP 봉암 4동 705호(연 625만, 703호 선택 시 −209만). 출장비 절감이 추가비용의 27% 상계 |
| 거점 일회성 설치비 | 약 0.06억 원(보증금 제외) | 사무 집기·네트워크·폐쇄망 검증 워크스테이션(300~500만), 지점 등기(40~60만), 현판·명함(50~100만). 자산 계상: 주거 보증금 6,000만, 차량 보증금 700~900만, 임대보증금 312만, 관리비 예치금 211만 |
| 거점 인건비(거점 부담분) | 2.10억 원(2027) | 파견 2인(연 9,000만/인) + 현지 PM/영업 1인(연 6,000만). 현지 엔지니어 2인(연 1.2억)은 PI-LAM 과제비 충당(2027~최소 4년). 2026 0.15억 / 2028 2.40억 |
| 거점 고정비 합계·거점 손익 | 고정비 2.65억 / 영업손익 +1.60억 | 증분 매출 8.5억 − 직접원가 4.25억(50%) − 고정비 2.65억 = +1.60억. 손익분기 증분 매출 5.30억(계획의 62%), 달성률 50%에서도 −0.53억 선. 3개년(2026~2028) 누적 +7.39억 |
| 온프레미스 PoC·데모 GPU 서버 | [입력 필요] | sLLM(7~14B)+벡터 DB 폐쇄망 구성용 1~2식. NHN클라우드·정부 AI 컴퓨팅 자원으로 일부 대체 |
| 외부 규격 라이선스 | [입력 필요] | B 규격 라이브러리(KS·ASTM·선급 KR/ABS/DNV/LR·AS9100/NADCAP). 보유 범위 내 착수, 고객 보유분 활용 우선 |
| 보안 인증 | [입력 필요] | GS 1등급(영풍전자 종료 후 10개월 목표) 시험 비용, 이후 보안기능확인서/CC·ISMS 준비 |
| 전시·세미나·사례집 | [입력 필요] | STK·AMWS·DX KOREA 참가, 지역 공동 설명회, 사례집 2종. 파트너 공동 부스로 절감 |
| 정부 과제 자체 부담(민간 매칭) | [입력 필요] | 신속상용화·AX 실증산단·세부3의 코난 현물·현금 부담분 |
| 합계 | [입력 필요] | 거점 고정비 2.65억 한도 관리(경영진 보고 v7). 경비 순증 0.54억은 2027 거점 증분 매출 목표 8.5억의 6% |

확인이 필요한 사항(가정 목록). ① 창원대 연계 2건의 계약 금액(5~10억)·체결 시기 ② 영풍전자 10억·포항 12억(+7억)의 연도별 매출 인식 배분과 세부3 50억 과제비의 회계 처리(매출 미인식 전제) ③ 사업부 제조 AX 2026 목표·실적·인력 투입 공수·실주 데이터 ④ 반복 매출 분류 기준(다년 과제 연차분 포함 여부) ⑤ 지자체 공모 지역 소재 요건·유치 인센티브·조달몰 등록 여부 ⑥ 경남TP 봉암 입주 확정(705호/703호)과 임대 조건 ⑦ 인건비 단가(인사팀)·품목별 직접원가율(재무팀)·PI-LAM 청년채용 요건·과제비 집행 시차 ⑧ 경쟁사 가격·반복 매출 구조(공개 정보 없음).

경영진 의사결정 요청(제조 AX 관련). ① 등대고객 5개사 확정 및 Wave 2(사천·거제) 발굴 착수 ② MVP 전담 인력 4~5 FTE 배정 ③ 가격정책(안) 채택(3-Tier·유상 PoC·유지관리·구독) ④ 경남사무소 개설(2026.11, 경남TP 봉암)·영업/PM 1인 및 2027 1Q 수석 엔지니어 파견·2027 거점 고정비 2.65억 + 현지 채용 TO 3 + 일회성 0.06억 ⑤ 정부 실증 3건 공통 코어 거버넌스 ⑥ 「모두의 AI」 특화 에이전트 공급 참여 여부 ⑦ 2027.6 Go/No-go 4개 기준(유상 계약 3.7억·증분 파이프라인 15억·공모 제안 2건·등대고객 3개사 PoC) 중 3개 충족 시 전환 채택.

※ 본 보고서는 참고자료 5종(2026.9.9~9.25, 경영진 보고 v7 포함)을 기준으로 2026.10.8 작성한 v1.1 초안이며, 고객 실명·계약 조건이 포함되어 있으므로 외부 공유 전 확인이 필요하다.