2027년 사업계획 사전조사 보고서 (사업부용)

제조 AX 분야 — KONAN MAESTRO · 영남권 제조 AX 거점

국방·전략사업부

2026. 10. 09.

작성 범위·참고자료. 국방·전략사업부의 제조 AX 분야(KONAN MAESTRO, Quick Win A·B, 정부 제조 실증 3건, 영남권 거점)에 한정하여 사전조사 양식 목차 순서로 작성. 근거: ① 사업전략_국방.전략사업부(9.9) ② 제조산업 세그먼트별 공정이해·등대고객 제안전략(9.9) ③ 사업전략 발표자료 v1.1(9.22) ④ 경남창원 사무소·지사 설립계획안 v1.1(9.25) ⑤ 경남(창원) 지사 설립 방안_경영진 보고용 v7. "추정"·"가정" 표시 수치는 확정값이 아니며, 사업부 회계·CRM 데이터가 없는 항목은 [입력 필요]로 표시.

핵심 요약

- 시장: 글로벌 제조 AI 연 40%대 성장(2025년 85.7억 달러 → 2035년 2,872억 달러). 국내는 정부 AI 예산 9.9조 원·산업부 M.AX·피지컬 AI 6,763억 원·경남도 마스터플랜으로 영남·남부권에 2026~2030년 조 단위 제조 AX 공적 예산 집행

- 경쟁: 설비 데이터 AI(마키나락스·인이지)·대형 SI·LG 연합·공공 LLM 중견사가 각자 영역 선점. 마키나락스·메가존이 2026.8 창원에 거점 개소. 코난의 자리는 문서·사람·지식(암묵지) + 온톨로지 + 온프레미스

- 현황: 정부 제조 실증 3건 코난 몫 79억 원(영풍 10억·포항 12억+7억·PI-LAM 50억 과제비, 2026~2030) + 창원대 연계 2건(5~10억, 수주형) 확보. 단, 수행 인력 전원 서울, 민간 제조 레퍼런스 0건, 전사 현금 36억 원

- 2027 방향: ① 등대고객 5개사에서 Quick Win A·B를 20주 안에 숫자로 입증 ② 공통 코어·업종 모듈을 MAESTRO 에이전트 팩으로 제품화, 구독 옵션 표준 탑재 ③ 경남사무소(2026.11) → (가칭) 제조AX기술센터 @경남(2027.7, 5인) ④ 파트너·정부 프로그램 채널로 확산

- 2027 목표(안): 매출 30억 원(이월 약 18억 + 거점 신규 7.5억 + 신규 발굴 4.5억), 수주 25억 원, 순매출 15억 원(직접원가율 50%), 유상 PoC 5건·본 구축 2건, 신규 레퍼런스 5개사. 자원: MVP 전담 4~5 FTE, 거점 5인(파견 2+현지 3), 거점 고정비 2.65억 원·거점 영업손익 +1.60억 원

목 차

1. 시장분석	3

가. 사업 환경	3

나. 목표 시장 규모 및 전망	3

다. 고객 분석	4

라. 경쟁 분석	5

마. 시사점	7

2. 사업부 현황	7

가. 2026년 실적 분석	7

나. 프로젝트 및 파이프라인 현황	8

다. 제품, 서비스 현황	9

라. 고객, 채널 현황	10

마. 조직, 역량	11

바. 종합 진단	11

3. 대응전략	12

가. 사업 방향	12

나. 시장, 고객 전략	13

다. 제품, 서비스 전략	14

라. 영업, 채널 전략	14

마. 리스크 및 대응 방안	15

4. 사업목표	16

가. 재무 목표	16

나. 제품,고객별 목표	17

다. 핵심성과지표(KPI)	18

라. 소요 자원	19

# 시장분석

## 사업 환경

### 정책·제도 변화 및 사업부 영향

- 정부 AI 정책의 무게중심이 "범용 모델"에서 제조 현장 AX·피지컬 AI로 이동. 실증 사업 공통 구조는 "지역 앵커기업 + 대학·TP + AI 공급기업" 컨소시엄

  - AI 기본계획(2026~28)·정부 AI 예산 9.9조 원, 중기부 중소기업 AI 확산 8천억 원 → 유상 PoC·표준 제품의 정부 매칭 채널 확대

  - 산업부 M.AX(AI 팩토리 500개, 5극3특) → AX 실증산단(포항·구미 481억) 공급기업 지위가 수평 확산 채널

  - 과기정통부 피지컬 AI R&D 6,763억(2026~30) → 코난 세부3(PI-LAM) 참여, 온톨로지 자동설계 SW 사업화 품목 공식화

  - 경남도 AI 마스터플랜(기업 1만 곳·특화기업 100곳)·창원시 제조 AI 원년(5대 사업 1,097억+)·창원산단 고도화 1.86조·창원대 NRL 2.0 1,438억 → 등대고객 5개사가 모두 창원–사천–거제–포항 권역, "도내 소재 기업" 요건이 거점 설립 근거

  - 「모두의 AI」 3개 컨소시엄·K-AI 3팀: 코난 불참(자체 KONAN LLM 유지) → 참여사(LG CNS·솔트룩스·업스테이지)의 제조 하방 확장 위협, 반면 폐쇄망·방산제조는 방어선

### 기술 트렌드 및 제품 영향

| 트렌드 | 내용 | MAESTRO 영향 |
| --- | --- | --- |
| AGI급 범용 에이전트(GPT-6 Astra, 2026.9) | 질의응답형 RAG는 범용에 흡수, API 가격은 인상 | "현장 시스템(MES·QMS·PLM) 안에서 업무를 수행하는 도메인 에이전트"로 정의. 커넥터 수 = 전환비용 |
| 소버린·온프레미스 수요 확대 | 프론티어 모델 클라우드 전용·보안 우려 | KONAN LLM(7~14B) 폐쇄망 + Agent-X 모델 중립이 핵심 소구점 |
| 온톨로지 기반 버티컬 AI(Palantir +85%) | 전환비용 해자 입증, 단 수작업·고비용 | 온톨로지 자동설계(HITL)로 속도·비용 우위 — "한국형 Palantir" |
| 피지컬 AI·AAS(IEC 63278-1) 표준 | Sim2Real·PINN·자산관리셸이 제조 데이터 공통 언어 | PBA·연주·세부3 온톨로지가 같은 표준 위에서 교차 재사용 |
| 숙련인력 고령화·외국인 인력 증가 | 현장 판단과 문서가 비정형으로 방치 | 설비 데이터 없이 즉시 가치 → Quick Win A(다국어·음성·노하우 캡처) |
| 자율형 코딩 에이전트 확산 | Claude Code·Codex는 폐쇄망 사용 불가 | Agent Generator(Nexus Framework)로 폐쇄망 재현 → 제조 어플라이언스 |

### 고객 예산 및 발주 환경

- 예산 원천: ① 정부·지자체 실증(컨소시엄 공모, 가장 크고 확정적) ② 대기업·원청 자체 투자(내재화·대형 SI 선점) ③ 중소 협력사의 정부 매칭(50%) 의존 투자

- 권역별 참여 가능 예산: 창원 5대 사업 1,097억+ · 거제 M.AX 250억(2026~30) · 부산TP 800억/400개 과제(과제당 최대 2억) · 포항 481억(코난 수행 중) · 광양 140억(KTL, 2028 옵션)

- 발주 환경: 정부 실증은 공고 3~6개월 전 기획 단계에서 공급기업 결정 → 상시 접점 필수. 대기업은 데이터 반출 불가·선도공장 내 처리 전제. 중소 협력사는 무상 PoC 요구 관행 → 유상 PoC(8주 3천만/12주 5천만, 본계약 시 50% 공제) + 정부 매칭 결합

## 목표 시장 규모 및 전망

### 시장 정의 및 세분시장 범위

- 목표 시장 = 설비·공정 데이터 AI가 비워 둔 "문서·사람·지식" 계층: 현장 지식 에이전트(AI 명장) + 온톨로지 자동설계·AAS 표준화 + 물리기반 모델(열공정 FM·PINN)

  - 1순위 교두보 — 방산제조(방산 전자 PBA·항공 원청/협력사): A·B·문서 자동화, 창원·사천

  - 2순위 공정산업 — 철강(연주·전기로) → 정유·화학·발전: 암묵지 Agent·예지보전 설명 계층·물리 모델, 포항 → 광양·여수

  - 3순위 조립·수주산업 — 조선 협력사·기계·중공업·자동차 부품: A(다국어 SOP·WPS)·B(선급·발주처 규격), 거제·창원·부산

  - 4순위 뿌리·중견 — 주조·단조·용접·열처리(경남 뿌리기업 13개사·3자 MOU 회원사): 노하우 캡처 + PINN + AAS

  - 장기·파트너 경유 — 반도체·제약·시멘트·제지·식음료

- 14개 세그먼트 분석 결과(참고자료 ②) 지식·암묵지 관리는 전 세그먼트에서 1·2차 진입점, 품질 검사·예지보전·공정 최적화는 파트너 영역

### 시장 규모 및 성장률 (2025~2029)

| 시장 | 2025 | 2026 | 2029(추정) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 글로벌 제조 AI(삼일PwC) | 85.7억$ | 약 120억$ | 약 330억$ | 2035년 2,872억$, CAGR 40%대 단순 외삽 |
| 글로벌 엔터프라이즈 AI(Mordor) | — | 1,149억$ | 약 1,930억$ | 2031년 2,731억$, CAGR 18.9% |
| 국내 정부 AI 예산 | — | 9.9조 원 | 확인 필요 | AI 기본계획 2026~28 |
| 영남·남부권 제조 AX 공적 예산(2026~30 누계) | — | — | — | 피지컬 AI·창원산단·포항·거제·부산·광양 합산 조 단위 |
| 국내 제조 AI 솔루션(민간) | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 참고자료에 수치 없음 → 전사 시장조사 보완 |

- 접근 가능 시장(SAM)은 고객 수로 정의: 방산 전자부품 협력사 약 200개사, KAI 협력사 40개사·경남 우주항공 클러스터 72개사, 거제 조선 1차 협력사군, 경남 뿌리기업 13개사, 부산TP 400개 과제, 3자 MOU 회원사

### 2027년 발주 예정 사업 (발주처, 예산, 시기, 발주 방식)

| 사업 | 발주처 | 예산(규모) | 시기 | 발주 방식·대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거제 조선해양 M.AX 실증 공모 | 거제시·중소조선연구원 | 250억/5년 | 2027 1H | 공모·컨소시엄, Quick Win A 거제 모듈 |
| 부산TP 제조AI 특화 스마트공장 | 중기부·부산TP | 과제당 최대 2억(50% 매칭) | 2027 초(확인) | 공급기업 등록 → 매칭, Standard 소형 패키지 |
| 스마트제조혁신 통합 공고(신속상용화 등) | 중기부·추진단 | 2027 예산 확인 | 2027 1Q | 공급기업 Pool, 영풍전자 후속·협력사 |
| 포항 AX 실증산단 2차년도 | RIST | 코난 몫 12억 중 연차분 + 2027 이후 7억 | 2027 초 | 계속 사업, 카세트·SaaS 카탈로그 |
| 피지컬 AI 세부3 2차년도 | ETRI·NIPA | 코난 몫 50억(과제비) 중 연차분 | 2027 초 | 계속 사업, T6·T7 |
| 창원대 NRL 연계 2건 | 국립창원대 | 5~10억(수주형) | 2026 4Q 계약 | AI 지식서비스·도면이해 |
| 경남도·창원시·경남TP 후속 공모 | 경남도·창원시 | 창원 5대 사업 후속 | 2027 중(확인) | 지역 소재 요건 확인·지점 등기 |
| KAI 협력사 품질 플랫폼·사천 협력사 | KAI·협력사(민간) | 유상 PoC 0.5억 → 본 구축 3억 | 2027 1H | B2B, 90일 내 스폰서 확정 |
| 광양 철강·금속 AX 실증센터 | KTL·전남도 | 140억(2026~31) | 2027 2H 탐색 | 세부3 파트너 KTL 경유(2028 옵션) |

## 고객 분석

### 주요 고객군 및 수요 특성

| 고객군 | 대표 고객(★ 기존) | 수요·페인 포인트 | 1차 제안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방산 전자(창원) | ★ 영풍전자 / 방산 전자부품 협력사 200개사 | FCT 실패 원인 규명 숙련자 집중, AOI 오탐 재판정, 성적서·형상관리 수작업, 폐쇄망 | 고장탐구 AI + 검사 Agent + PBA 온톨로지(A) → B |
| 철강·공정(포항) | ★ 동국제강 / 제일테크노스·POSCO(FM 협의 이력) | 연주·전기로 조업 판단 숙련자 의존, 설비 노후, 데이터 분리 | 철강 암묵지 Agent 카세트 + 연주 온톨로지(AAS) |
| 항공 원청(사천) | KAI | 형상관리·기술변경 문서 방대, 다국어 기술문서, 협력사 품질 관리 | 기술문서·형상관리 지식 에이전트 + 협력사 품질 문서 검토(B 원청판) |
| 항공 협력사(사천) | 율곡·하이즈항공(후보) | 원청 도면 개정 대조 누락(NCR 원인), FAI·성적서 공수 | Quick Win B 사천 모듈 → A |
| 조선 협력사(거제) | 한화오션·삼성중공업 1차 협력사(후보) | 숙련 용접·도장 고령화, 외국인 언어 장벽, 선급 규칙 대조 | 다국어 SOP·WPS 어시스턴트(A) + 선급 대조(B) |
| 뿌리·중견·부품 | ★ 경남 뿌리기업 13개사·3자 MOU 회원사 / 현대위아·성우하이텍 | 데이터 부재, 장인 노하우 유실, 4M 변경·PPAP 문서 | 노하우 캡처 + PINN + AAS, Standard(2억) |
| 발전·정유(기존 접점) | ★ 발전 공기업(LLM 고객)·★ GS칼텍스(RFI) | 정비 절차서·고장 사례 방대, 설비 AI 포화, 폐쇄망 | 정비·운전 지식 에이전트 어플라이언스 업셀 |

### 구매 방식 및 의사결정 구조 (입찰, 조달몰, 컨소시엄, PoC, 보안성 검토)

- 정부 실증 컨소시엄: 기획 단계(공고 3~6개월 전)에서 공급기업 결정 → 주관기관(RIST·ETRI·창원대·경남TP) 관계가 핵심, 거점 상주 인력이 접점

- 경쟁 입찰(나라장터·공기업): 저마진 범용 입찰 회피, 대형 사업은 2nd tier 전문 솔루션 공급, 기존 LLM 고객은 어플라이언스 업셀

- 조달몰: 산단 SaaS 카탈로그·온톨로지 자동설계 SW의 디지털서비스몰 등록 여부 확인 필요

- 원청 협력사 프로그램: KAI 예방품질(40개사)·조선 원청 협력사 지원 → 원청–협력사가 같은 온톨로지를 쓰는 "체인" 제안

- 유상 PoC → 본 구축 → 구독: 경영진 스폰서 1인 + 검증 책임자 확정이 착수 조건, 무상 PoC 지양

- 멤버십·공동 R&D(창원대 NRL): 연계 2건은 수주형으로 확정, 멤버십 가입은 네트워크 목적 별도 검토

- 보안성 검토: 방산(폐쇄망·방산보안·수출통제)·대기업(반출 불가)·발전(망분리) → 고객별 완전 분리 온프레미스, 인증 로드맵(GS 1등급 → 보안기능확인서/CC·ISMS → NIST 800-171/CMMC)

### 고객 요구사항 변화

- "답변"에서 "업무 수행"으로: MES·QMS·PLM 조회 → 분석 → 보고서까지 수행하는 에이전트(읽기 전용 연동부터)

- "틀릴 때 틀렸다고 말하는 설계": 출처 필수·추측 금지·안전 질문 원문 인용·수치는 규칙 엔진·판정은 사람 — 가드레일이 계약 조건

- 폐쇄망·데이터 주권: 상용 클라우드 AI 불가 고객 증가, 원청 도면·조업 데이터 반출 금지

- 12주 안에 기준선 대비 수치 증명 요구(탐색 −40%·검토 −50%·반장 문의 −30%), 장기 구축형 제안은 수용성 낮음

- 다국어·음성·태블릿(조선·뿌리 현장), 노하우 자산화(숙련자 퇴직 대비), 규제·감사 추적(AS9100·GMP·형상관리)

## 경쟁 분석

### 주요 경쟁사 현황 (제품, 주요 레퍼런스, 시장 지위)

| 경쟁사 | 제품·포지션 | 레퍼런스·동향 | 위협 | 코난 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 마키나락스 | 산업 AI 플랫폼(Runway), 설비 이상탐지·자율공장 | 2026.5 상장(현금 441억), 상반기 매출 70억(+168%)·신규 수주 200억+, ADD·두산에너빌리티·삼성전자. 2026.8.31 창원 거점 | 높음 | 설비 데이터 AI 정면 대결 회피, 지식·온톨로지 계층 차별화 |
| LG CNS·LG전자·LG AI연구원 | 대형 SI + 스마트팩토리 + EXAONE, 피지컬 AI 협력사 | 그룹사 AX, 창원 연구센터 예정 | 높음 | 비LG 제조·방산·폐쇄망 집중, 2nd tier |
| 메가존클라우드 | MSP, 피지컬 AI 세부1 주관, 2026.8 경남대 센터(320억 실증 주관) | 한미약품 품질보증 AI 에이전트 | 중(협력 병존) | 세부3 파트너 → "플랫폼=메가존, 온톨로지=코난" 공동 상품 |
| 솔트룩스·업스테이지 | 공공 AI 에이전트·지식그래프 / Solar LLM·Document AI | 솔트룩스 상반기 수주 188.9억, 「모두의 AI」 KT 파트너 | 높음(공공) | 공공 범용 소모전 회피, 온톨로지·온프레미스 우위 |
| 인이지·앰버로드 등 | 공정 최적화 AI, 포항TP 철강 AX 공급기업 3사 | 정량 ROI 실적, 포항 지역 밀착 | 중 | 협력 후보, 설명·지식 계층으로 분리 |
| 다임리서치·MDS테크·슈퍼브에이아이 등 | 로봇 관제·엣지·비전검사·데이터 플랫폼 | 보완 영역 | 낮음 | 번들 파트너 |
| Palantir | 국방·제조 온톨로지 플랫폼, FDE 수작업·고비용 | 2026 1Q +85% | 벤치마크 | 자동설계로 속도·비용 우위, 완전 온프레미스 |

### 제품·가격·수행역량 비교

| 항목 | 코난(MAESTRO) | 마키나락스 | 대형 SI·LG | 솔트룩스·업스테이지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진입 계층 | 문서·지식·암묵지·온톨로지, 물리 모델 | 설비·공정 데이터 ML | 그룹 AX 통합 구축 | 공공 에이전트·문서 AI |
| 제품 구조 | Agent-X + 온톨로지 자동설계 + Builder/Generator + 에이전트 팩·어플라이언스 | MLOps + 프로젝트형 | 자체 플랫폼 + 대규모 SI | 자체 LLM + 노코드 빌더 |
| 가격(구축) | Standard 2억 / Professional 3.5억 / Enterprise 7억(안), 유상 PoC 3천만·5천만 | 비공개(프로젝트형) | 수십억 단위 | 공공 단가 경쟁 |
| 반복 매출 | 유지관리 12/15/18%, 구독 35~40% | 플랫폼 구독(추정) | SI 유지보수 | 구독·채널 |
| 온프레미스 | 자체 LLM + 모델 중립, Air-gapped | 가능, 자체 LLM 없음 | 고비용 | 클라우드 비중 높음 |
| 도메인 자산 | 국방 100건+, PBA·연주 온톨로지(AAS), 열공정 FM·PINN | 국방·중공업 설비 데이터 | 그룹사 공장 | 공공 지식그래프 |
| 수행·지역 | 전원 서울, 2026.11 창원 거점 예정 | 2026.8 창원 거점 | 전국 | 서울 |
| 약점 | 현금·규모 열세, 민간 제조 레퍼런스 0, 설비 AI 부재 | 지식·문서 계층 부재 | 소형 과제 비경제 | 현장·OT 경험 부족 |

### 경쟁 수주 및 실주 사례

- 수주(코난): 영풍전자 신속상용화(총 18.8억, 코난 몫 10억) · 포항 AX 실증산단 공급기업(코난 몫 12억+7억) · 피지컬 AI 세부3(코난 몫 50억 과제비) — 성공 요인은 국방 레퍼런스·주관기관 관계·AAS 설계 역량·확산 채널 내장

- 이력(코난): GS칼텍스 스마트글라스 RFI, POSCO 열공정 FM 협의 — RFI→RFP 전환 장기 소요, 지식 에이전트로 재설계 필요

- 경쟁 수주: 포항TP 철강 AX 공급기업 3사(앰버로드 등, 2026.7) · 마키나락스 상반기 신규 수주 200억+ · 솔트룩스 188.9억 · 메가존 한미약품 — 설비 AI·공공 에이전트는 선행 주자가 규모 확보

- 실주(코난): 참고자료에 기록 없음 → 사업부 CRM 제안·실주 건과 원인 코드 [입력 필요]

## 시사점

### 기회 요인

- 남부권 제조 AX 공적 예산 집행 시기가 제조 신속 진입 로드맵(2026 Quick Win → 2027 제품화)과 일치 — 정부 R&D로 개발비 외부화 + 레퍼런스·온톨로지·보안 인증 동시 확보

- 선행 주자가 비워둔 "사람의 판단과 문서" 계층 — 데이터 정비 없이 수주 즉시 가치

- 방산제조 교두보 — 국방 100건+·폐쇄망 LLM·KDS 이해를 신뢰 자산으로 인정하는 고객군(영풍전자·KAI·체계업체 협력사)

- AAS 표준 위 교차 재사용 — 세 과제 산출물이 서로의 입력이 되어 사업을 할수록 원가율 하락

- 파트너 채널(메가존·NHN·MDS·3자 MOU·공급기업 풀·KAI 협력사 프로그램·M.AX)로 영업 인력 없이 수십 개사 동시 접근

### 위협 요인

- 현금 36억·영업현금흐름 순유출 — 등대고객 PoC 지연 시 2027 제품화 투자 불가

- 마키나락스(창원)·메가존(경남대)의 현장 선점과 지역 인재 풀 접근 제한

- LG 연합·K-AI 3팀·대형 SI의 제조 특화 하방 침투, 범용 에이전트의 RAG 가치 흡수

- 중소 협력사의 착수 요건(SOP 30건·숙련자 2인) 미충족과 무상 PoC 관행, 원청 도면 반출·규격 라이선스 제약

- 정부 과제 의존(세부3 50억은 과제비로 매출 미인식), 국방(AI 참모)과의 인력 경합

# 사업부 현황

## 2026년 실적 분석

### 수주, 매출, 순매출 목표 대비 실적 및 연간 예상

- 2026년 제조 AX 실적 = 정부 실증 3건 선정(코난 몫 79억, 다년) + 창원대 연계 2건(5~10억, 수주형) 확보. 사업부 단위 목표·실적은 참고자료에 없어 건별 금액만 기재

- 전사(참고): 2026 상반기 매출 80.5억(+7.9%), 영업손실 −68억(19.3% 축소), 2Q LLM 매출 35억(43%), 반기 말 수주잔고 225억·현금 36억, 4Q BEP 목표

| 구분(제조 AX) | 2026 목표 | 2026 실적(~9월) | 연간 예상 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수주·매출·순매출 합계 | [입력 필요] | [입력 필요] | [입력 필요] | 아래 건별 합산 + 사업부 CRM |
| · 중기부 신속상용화(영풍전자) | — | 코난 몫 10억(매출 인식) 중 2026분 [입력] | 약 4억(12개월 안분, 가정) | 2026.8~2027.7, 코난 대표 공급 |
| · 산업부 포항 AX 실증산단 | — | 1차년도 1.15억 | 1.15억 | 코난 몫 12억(2026~29) + 2027 이후 7억 추가 |
| · 피지컬 AI 세부3(PI-LAM) | — | 코난 몫 50억(과제비) 중 2026 집행 [입력] | [입력 필요] | 2026.8~2030.12, 과제비로 매출 미인식(v7), 현지 엔지니어 2인 인건비 충당 |
| · 창원대 NRL 연계 2건 | 5~10억 | 계약 협의 중(4Q 체결 목표) | 2026 인식 0 | 수주형 확정, 2027 인식 |
| · 유상 PoC 2건(거점 발굴) | 2건 | 4Q 계약 목표 | 매출 인식 2027(1.0억) | 건당 0.5억 |

### 분기별 추이 및 전기, 차기 이월 현황

| 분기 | 주요 이벤트 | 매출(제조) | 이월 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2Q | 국가대표 AI 불참 결정, 제조 타깃 세그먼트 검토, 등대고객 후보 발굴, 스마트제조혁신 공급기업 등록 | [입력 필요] | 전기 이월 [입력 필요] |
| 3Q | 정부 실증 3건 연속 선정(7~8월), Agent-X 론칭(8.12), 조직 개편(사업부+디지털트윈그룹), 3자 MOU(9월), 사업전략·세그먼트 분석·거점 계획 수립 | [입력 필요] | 세부3·포항 협약 |
| 4Q(예상) | 경남사무소 개설(11월, 경남TP 봉암), 영풍전자 현장 착수, 포항 온톨로지 설계, 등대고객 5개사 진단, 유상 PoC 3건 착수(2건 계약), 창원대 2건 계약 | [입력 필요] | 차기 이월 약 18억(가정): 영풍 약 6억·포항 약 3.5억·창원대 5~10억·PoC 2건 1.0억(세부3는 과제비) |

- 2026년은 "선정은 많고 인식은 적은" 해 — 하반기 협약으로 인식액이 작고 세부3는 과제비. 2027년은 이월 매출 약 18억이 목표 산정 하한선

### 과부족 원인 분석

- 매출 인식 지연: 과제 협약이 하반기 집중, 민간 유상 PoC는 4Q 착수 → 2027 연초 2차년도 협약 조기 체결, 4Q PoC를 1Q 본 구축 전환으로 설계

- 민간 수주 부재: 등대고객 ③④⑤ 스폰서 미확정, 무상 PoC 관행·착수 요건 미충족 → 90일 액션플랜(진단 5건 → 유상 PoC 3건), 정부 매칭 결합

- 인력·지역 제약: 수행 인력 전원 서울, 주 2~3회 출장으로 착수 요건(SOP 30건·숙련자 인터뷰·반출 협의) 소화 불가 → 경남사무소(2026.11) → 제조AX기술센터(2027.7)

- 제품 완성도: 온톨로지 자동설계·에이전트 팩이 과제 산출물 단계, 가격 초안 → 영풍전자 산출물의 표준 팩 자산화

- 회계 인식: 세부3 50억은 과제비(매출 미인식), 창원대 2건 금액·시기 협의 중 → 4Q 계약 체결, 과제비의 인건비 충당 효과(연 1.2억)를 거점 손익에 반영

- 초과(긍정): 정부 실증 3건 연속 선정은 연초 계획 대비 초과(추정) → "영남권 삼각 거점"으로 전략화, 공통 코어 거버넌스

## 프로젝트 및 파이프라인 현황

### 주요 수주·수행 프로젝트

| 프로젝트 | 기간·규모(코난 몫) | 역할·산출물 | 전략적 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 중기부 신속상용화 — 영풍전자(창원, 방산 PBA) | ~2027.7, 총 18.8억 / 코난 10억(매출 인식) | PBA 고장탐구 AI·검사 Agent·유사 사례 매칭·결과서 자동 생성·PBA 온톨로지(OWL/RDF·AAS). KPI 분석 −50%·보고서 −70%·생산성 +30% | Quick Win A 1호, 3-Tier 가격·보안 인증 로드맵·협력사 200개사 확산 |
| ② 산업부 AX 실증산단 — 포항(철강) | 2026.8~2029.12, 총 481억 / 코난 12억 + 2027 이후 7억 | 동국제강 선도공장 예지보전 카세트·철강 암묵지 Agent·연주 통합 온톨로지(AAS). 주관 RIST | 공정산업 교두보, 산단 SaaS 카탈로그 확산 |
| ③ 피지컬 AI 세부3(PI-LAM) — 물리데이터 품질관리 | 2026.8~2030.12, 총 545억 / 코난 50억(과제비) | T6 3D 공정 시나리오 자동 생성·T7 Sim2Real 정합. 사업화: AAS 자동화·온톨로지 자동설계 SW(사이트 1.2억+구독). 주관 ETRI, 메가존·KTL | 온톨로지 자동설계 R&D 무대, 메가존 파트너십, IDTA 해외 경로 |
| ④ 창원대 NRL 2.0 연계 A·B | 2026 4Q 계약, 5~10억(수주형) | A: 온톨로지 지식서비스+제조 표준화(KAI 협력사 등). B: 지식서비스+도면이해(대건테크) | 경남 거점 개설의 재무적 근거 |

### 등급별(A~D) 파이프라인 및 2027년 이월 프로젝트

- 등급 기준(안): A 계약·수행 중, B 스폰서·예산 확정, C 진단·제안 단계, D 리드. 금액은 v7 단가(PoC 0.5억·본 구축 3억)·과제 금액 기준 추정

| 등급 | 프로젝트 | 2027 규모(추정) | 시기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 영풍전자 과제 잔여 → 본 구축·유지관리 전환 | 약 6억 + 본 구축 3억 | ~7월 / 3Q | 이월 확정, 온톨로지 재사용권 협상 |
| A | 포항 AX 2차년도(카세트 검증·SaaS 등재) | 약 3.5억(가정) + 7억 추가분 협의 | 연차 | 철강 밸류체인 확산 2건 발굴 |
| A | 세부3 2차년도(T6·T7, 뿌리기업 13개사) | 과제비 약 11억/년(매출 미인식) | 연차 | 사이트 라이선스 2건 목표 |
| B | 창원대 NRL 연계 A·B | 5~10억 | 2026 4Q 계약 | 계약 시 A등급 |
| B | 유상 PoC 2건(2026 4Q 계약) | 1.0억 | 2027 1H | 거점 발굴 |
| B/C | KAI 기술문서·형상관리 지식 에이전트 + 협력사 문서 검토 | PoC 0.5억 → 본 구축 3억(일부 인식) | 2027 1H | 90일 내 스폰서 확정이 선결 |
| C | 사천 항공 협력사 Quick Win B / 거제 조선 협력사 Quick Win A | PoC 0.5억 → 본 구축 3억 (각) | 2027 1H | KAI 프로그램·M.AX 공모 경유 |
| C | 방산 전자부품 협력사 PoC 3건(창원·김해) | 1~1.5억 | 2027 1H | 영풍전자 사례 패키징 후 |
| D | 부산TP 공급기업 과제 · 발전 공기업 업셀 · 광양·여수 · 진해 해군 MRO | 탐색 | 2027 2H~ | 부산·광양은 2028 옵션 |

- Go/No-go: 90일(2026 4Q) 제조 파이프라인 50억 + 유상 PoC 3건 착수 → 2027 투자 집행 / 2027.6 유상 계약 누적 3.7억·증분 파이프라인 15억·공모 제안 2건·등대고객 3개사 PoC 중 3개 충족 → 제조AX기술센터 전환·증원

### 수주, 실주 원인 분석

- 수주 성공 요인(정부 실증): 국방 레퍼런스·폐쇄망 LLM의 방산제조 신뢰 전이, 주관기관(RIST·ETRI·창원대) 관계와 AAS·온톨로지 설계 역량, "설비 데이터가 아닌 지식 계층" 역할 분리(메가존과 충돌 회피), 확산 채널 내장

- 지연·실패 요인(민간): 스폰서·착수 요건 미확정, 무상 PoC 요구·가격 저항, 서울 출장 대응으로 기획 단계 접근 불가, 포항 지역 소기업의 공정 최적화 선점, RFI 단계 정체(GS칼텍스·POSCO)

- 실주 데이터: 참고자료에 없음 → CRM 실주 건·원인 코드(가격/레퍼런스/지역/기능/일정) [입력 필요], 수주율 KPI 기준선으로 활용

## 제품, 서비스 현황

### 제품, 서비스 구성 및 매출 비중

| 계층 | 제품·서비스(제조) | 현황 | 2026 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| ④ 버티컬 | KONAN MAESTRO(AI 명장): Quick Win A(SOP 지식 어시스턴트)·B(규격·도면 대조), 철강 암묵지 Agent 카세트, 업종 모듈(창원·사천·거제) | 과제 산출물 단계, 표준 팩 상품화 전 | [입력 필요] |
| ③ 확산 | Agent Builder(설계형)·Agent Generator(자율형, Nexus Framework) → 제조 어플라이언스(업종 자산 팩) | 국방·공공 자산 팩 납품 실적 | [입력 필요] |
| ② 지식 | 온톨로지 자동설계 플랫폼(스펙 추출→AAS 매핑→대화형 디자이너→표준지식 RAG), 온톨로지 구축 서비스(0.5억/1~1.5억) | 세부3 사업화 품목, PBA·연주 첫 실증 | [입력 필요] |
| ① 플랫폼 | Agent-X(Agent Kernel+OS, 멀티 LLM, AgentOps), KONAN LLM(7~14B 폐쇄망) | 2026.8 론칭 | [입력 필요] |
| 물리 모델 | POSCO 열공정 FM, PINN 금속 적층, Sim2Real 정합 엔진 | R&D·협의 단계 | — |
| 정부 R&D·실증 | 위 제품의 실증 무대(영풍·포항·세부3) | 2026 제조 매출 대부분(추정) | [입력 필요] |

### 제품 경쟁력 진단 (강점, 기능 공백)

| 영역 | 강점 | 기능 공백·과제 |
| --- | --- | --- |
| 지식 에이전트(A) | 가드레일 설계(출처·추측 금지·확신도·사람 확정), 음성·노하우 캡처, 온프레미스 sLLM, 국방 규정 검색 자산 전이 | 다국어(베트남어 등) 모델 범위 확인, 태블릿 UI·현장 운영 경험, 평가셋 100문항 표준화 |
| 규격·도면 대조(B) | Generator 문서 추출·비교 스킬, 규격 리서치 패턴, 수치는 규칙 엔진 | 도면 OCR 추출률 미검증, 외부 규격(선급·AS·ASTM) 라이선스 미보유, 설비 능력 온톨로지 옵션 |
| 온톨로지 자동설계 | HITL 반자동, AAS 매핑, 두 도메인 실증, Palantir 대비 속도·비용 | 품질 지표·검수 워크플로우·버전 관리 제품 내장 미완, 업종 템플릿 4종 2027 출시 |
| 플랫폼 | 모델 중립+온프레미스, Builder/Generator 이원화, 코드 강제 안전장치, 60문항 검증 | MES·ERP·PLM 커넥터 읽기 전용부터, OT(PLC·DCS) 연동 표준 부재 |
| 설비·비전 | 정비 지식·설명 계층 결합, 검사 Agent(AOI 오탐 보조) | 설비 ML(이상탐지·RUL)·범용 비전은 파트너 번들 전제 |
| 보안·인증 | Air-gapped 배포 원칙, 인증 로드맵 수립 | GS 1등급·보안기능확인서·CC 미취득 → 방산 본 구축 계약 제약 |

### 가격 체계 및 수익성

| 상품 | 가격(안) | 수익성 관점 |
| --- | --- | --- |
| 구축 라이선스 3-Tier | Standard 2억(~30명) / Professional 3.5억(~50명) / Enterprise 7억(100명+). 거점 손익 계획은 본 구축 건당 3억(v7) | 공통 코어 재사용 시 원가율 하락, 첫 사이트는 원가 초과 가능 |
| 온톨로지 구축 서비스 | 경량 0.5억(8주) / 표준 1.0~1.5억(12~16주) | 자동설계로 기간 50% 단축 시 마진 개선 |
| 유상 PoC | 경량 8주 3천만 / 표준 12주 5천만, 본계약 시 50% 공제 | 영업 원가 통제·전환율 관리 |
| 유지관리·구독 | SLA 연 12/15/18%, 구독 초기 구축비의 35~40%(3년 약정), AgentOps·Builder 시트 | 반복 매출 기반, 신규 5개사 시 유지관리 연 3~4억 |
| 온톨로지 자동설계 SW | 사이트 1.2억(해외 10만$) + 연간 구독 | 세부3 품목 5년 누적 163억 목표 |
| 어플라이언스 | 코어 + 도메인 자산 팩 + 유지관리 | 자산 팩 추가만으로 납품, 구축 원가 체감 |

- 가격은 영풍전자 사업계획서 기준 초안, 출시 시점 조사로 확정. 직접원가율은 v7 가정 50%, 사업부 원가율·공헌이익 [입력 필요]

## 고객, 채널 현황

### 고객별 매출 및 집중도

| 고객 | 유형 | 2026 매출(추정) | 집중도·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영풍전자(창원) | 정부 실증 도입기업 | 약 4억(10억 중 2026분, 가정) | 2026~27 최대 비중, 본 구축 전환이 집중도 완화 관건 |
| 동국제강/RIST(포항) | 정부 실증 선도공장 | 1.15억 | 다년 계속 |
| ETRI/메가존(세부3) | 정부 R&D 컨소시엄 | 과제비(매출 미인식) | 다년 계속, 뿌리기업 13개사 |
| 창원대(NRL 2.0) | 대학 국가연구소 | 0(계약 전) | 수주형 5~10억, 4Q 계약 목표 |
| 발전 공기업 | 공공(기존 LLM 고객) | 제조 분류 외 | 정비 지식 에이전트 업셀 후보 |

- 제조 AX 매출은 정부 과제 3건에 사실상 100% 집중(추정) → 2027 등대고객 민간 전환으로 상위 1개 고객 비중 50% 이하 관리(안)

### 레퍼런스 현황

- 제조(진행 중): 영풍전자 PBA 고장탐구 AI, 동국제강 포항 예지보전·암묵지 Agent, 경남 뿌리기업 13개사 실증(세부3)

- 제조(이력): GS칼텍스 스마트글라스 RFI, POSCO 열공정 FM 협의, PINN 금속 적층제조 과제

- 국방·공공(전이 자산): 국방 정보화·AI 100건+, 대법원·발전 공기업 LLM, 국방 서식 팩 90종, AI 참모(ARGOS) 연내 출시

- 플랫폼: Agent-X(문서 작성 40~60% 단축), Agent Generator 60문항 복합 질의 검증

- 공백: 민간 제조 본 구축·구독 레퍼런스 0건, 조선·항공·기계 0건 → 2027 등대고객 ③④⑤에서 확보

### 파트너, 협력사, 총판 현황

| 계층 | 파트너(기존 / 신규 후보) | 관계 | 역할 분담 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채널·협회 | 경기도외투협·히든챔피언경영원(3자 MOU), 스마트제조혁신추진단, 경남TP·포항TP·부산TP, 중소조선연구원 | MOU·등록 | 고객 소개·매칭·확산 |
| 클라우드·인프라 | 메가존(세부1 주관·세부3 동일 컨소시엄), NHN클라우드, SKT(주요주주) | 계약·협의 | 플랫폼·GPU=파트너, 온톨로지·지식=코난 |
| 연구기관·대학 | ETRI, KTL, RIST, POSTECH, 창원대, 경남대, KITECH | 컨소시엄 | R&D·테스트베드·인재 |
| 설비·엣지·데이터 | MDS테크, 다임리서치, 인이지, 미소정보기술, 크라우드웍스·페블러스, 슈퍼브에이아이 | 신규 후보 | 설비 AI·비전·데이터=파트너, 설명 계층=코난 |
| 원청·앵커 | KAI, 한화오션·삼성중공업, 두산에너빌리티·현대로템, 한화에어로스페이스·LIG넥스원 | 접점 발굴 | 협력사 프로그램 경유, 방산 수출 동반 |
| 총판 | 해당 없음(직접 + 파트너 공동 영업) | — | 해외는 2028 IDTA·방산 수출 연계 |

## 조직, 역량

### 조직, 인력 현황 (영업, 기술, 수행)

- 2026.8 국방·전략사업부 + AI연구소 디지털트윈그룹 통합 → 버티컬 AI 엔지니어링 체계, ARGOS(국방)·MAESTRO(제조) 양대 축. 제조 전담 인원 수는 참고자료에 없음 [입력 필요]

  - 사업 총괄(PO)·사업개발: 사업부 책임자 — 스폰서·Go/No-go·계약 전환·정부사업 기획 (서울)

  - 도메인 엔지니어링(온톨로지·파이프라인·가드레일·업종 모듈): MVP 기준 2~3명 (서울)

  - 플랫폼·모델(Agent-X·KONAN LLM·Generator): 1~2명 겸임 / 현장 PM: 1명

  - 제조 전담 영업: 미확인 — 파트너 채널·정부 프로그램으로 보완하는 구조

  - 경남 거점(계획): 2026.11 영업/PM 1인 → 2027 1Q 수석 엔지니어 파견 → 연내 현지 채용 3인(엔지니어 2인은 PI-LAM 과제 청년채용) → 연말 5인, 경남TP 봉암 4동 705호

### 수행 역량 및 인력 가동률

- 2026 4Q부터 과제 3건 + 유상 PoC가 동시에 현장 단계 진입. MVP 1건(20주)만 4~5 FTE 소요 → 도메인 엔지니어링 가동률 100% 초과 가능성

- 국방 「AI 참모」 연내 출시와 동일 인력 경합 → MVP 전담 인력 확정이 경영진 의사결정 사항

- 강점: 온톨로지·Graph-RAG·온프레미스 LLM·국방 문서 자동화 / 약점: 제조 현장 운영(태블릿·교대·OT 보안)·지역 상주

- 가동률 수치 [입력 필요] — 2026 인력별 투입 공수를 집계해 2027 인력 계획 근거로 사용

### 역량 공백 및 지원 필요 사항

| 공백 | 영향 | 지원 필요(전사) |
| --- | --- | --- |
| 현장 상주·지역 조직 | 착수 요건 미소화, 지역 공모 기획 단계 접근 불가, 지역 인재 채용 불가 | 경남사무소 개설 승인(2026.11), 영업/PM·수석 엔지니어 파견, 현지 채용 TO 3, 거점 고정비 2.65억, 제조 조직과의 고객·매출 분담 기준 |
| 제조 전담 영업 | 등대고객 ③④⑤ 스폰서 발굴이 PO 1인 집중 | 영업 1명 보강 또는 파트너 공동 영업 공식화 |
| 설비 ML·비전·다국어 | 예지보전·품질 검사 파트너 의존, 외국인 현장 대응 | 파트너 계약 권한·수익 배분 원칙, 오픈소스 모델 라우팅 검증(AI연구소) |
| 보안 인증·규격 | GS·보안기능확인서 미취득, 외부 규격 미보유 | 인증 비용·일정 예산, 규격 라이선스 예산 |
| 원가·손익 관리 | 과제 순매출·공헌이익 기준 미정, 세부3 과제비 회계 | 재무팀 과제별 손익 템플릿·과제비 처리 기준 |
| GPU·인프라 | 온프레미스 PoC·데모 GPU, 폐쇄망 검증 워크스테이션 | NHN·정부 AI 컴퓨팅 활용, 거점 워크스테이션 1대 |

## 종합 진단

### SWOT 분석

| 구분 | 내용 | 교차 전략 |
| --- | --- | --- |
| S | ① 국방 100건+·폐쇄망 KONAN LLM ② Agent-X·온톨로지 자동설계·Builder/Generator 4계층 ③ 정부 실증 3건·AAS 교차 재사용 ④ 가드레일 설계 ⑤ 열공정 FM·PINN ⑥ SKT·메가존·ETRI·RIST 관계 | SO: 정부 예산 확대기에 영남권 삼각 거점 집중 → MAESTRO 표준 팩 선점, 등대고객 5개사 20주 입증 |
| W | ① 현금 36억·4년 적자 ② 민간 제조 레퍼런스 0, 설비 AI 부재 ③ 인력 전원 서울·전담 영업 부재 ④ 제품·가격 초안 ⑤ 보안 인증 미취득 ⑥ 반복 매출 취약 | WO: 정부 R&D 매칭·파트너 채널로 자금·영업 보완, 경남 거점으로 거리 보완, 유상 PoC 표준 상품 |
| O | ① 남부권 공적 예산 조 단위 ② "사람의 지식" 계층 공백 ③ 고령화·외국인 인력 ④ 소버린 수요 ⑤ 원청 협력사·M.AX·부산TP 채널 ⑥ 창원대 NRL 2건·경남TP 입주 | ST: 온톨로지·암묵지 데이터를 계약 구조(지식 자산 공동 활용)로 해자화, 커넥터 수를 전환비용으로 |
| T | ① 마키나락스·메가존 창원 선점 ② LG 연합·K-AI·대형 SI 하방 침투 ③ 범용 에이전트의 RAG 흡수 ④ 착수 요건·무상 PoC 관행 ⑤ 정부 과제 의존(세부3 과제비) ⑥ 인력 경합 | WT: 범용 공공·설비 AI 소모전 회피, 수주 선별 기준으로 현금 통제, Go/No-go 게이트로 투자 단계화 |

### 핵심 이슈

- 현장 거점 없이는 전략이 실행되지 않는다 — 등대고객·실증 3건 모두 영남권, 사람은 서울. 경남사무소(2026.11)·기술센터 전환(2027.7) 승인이 전제

- 정부 과제를 민간 매출로 전환 — 영풍전자 본 구축(3Q), KAI·사천·거제 PoC → 본 구축 2건이 2027 목표의 성패

- 제품화 속도 — 과제 산출물을 에이전트 팩·업종 모듈·평가셋으로 정리해 "다음 고객 6주 내 착수"

- 인력 경합·전담 체계 — MVP 4~5 FTE·거점 5인이 AI 참모 출시와 경합

- 착수 요건·가격 관행 — SOP 30건·숙련자 2인 계약 조건화, 무상 PoC는 정부 매칭·50% 공제로 대응

- 손익 가시성 — 창원대 금액·시기, 세부3 과제비 회계, 과제별 순매출 기준, 실주 데이터 입력

# 대응전략

## 사업 방향

### 2027년 사업 방향 및 중점과제

2027 방향: "사람의 지식에서, 방산제조를 교두보로, 파트너·정부 채널을 빌려 들어가되, 확보한 정부 실증 3건과 등대고객 5개사를 제품(MAESTRO 에이전트 팩)과 구독으로 전환하는 해" — 로드맵 2단계(제품화·확산), 제조 매출 30억 원·본 구축 2건·신규 레퍼런스 5개사

- ① 등대고객 5개사 Quick Win 입증: 영풍전자(A 1호)·동국제강(카세트 2차년도)·KAI(원청 플랫폼 PoC)·사천 협력사(B)·거제 협력사(A 다국어), 20주 MVP 게이트(G0~G5) → 유상 PoC 5건·본 구축 2건

- ② MAESTRO 제품화: 공통 코어(문서 파이프라인·온톨로지·가드레일·sLLM) + 업종 모듈(창원·사천·거제), 업종 팩 4종(방산제조·자동차부품·금속가공·화학) 출시, 온톨로지 자동설계 Agent-X 통합 → "다음 고객 6주 내 착수"

- ③ 구독·반복 매출 전환: 구축 계약에 연간 구독 표준 탑재, SLA 3등급, Builder 시트

- ④ 영남권 거점: 경남사무소(2026.11, 경남TP 봉암) → 2027.6 Go/No-go → (가칭) 제조AX기술센터 @경남(2027.7, 5인), 거점 증분 매출 8.5억·영업손익 +1.60억

- ⑤ 정부사업 전담·파이프라인 규율: 공고 상시 스캐닝, 제안 템플릿·컨소시엄 풀, A~D 등급 월간 갱신, 분기 BEP 연동

- ⑥ 보안 인증: 영풍전자 종료 후 10개월 내 GS 1등급 → 보안기능확인서/CC·ISMS 착수

### 사업 포트폴리오 조정 (유지, 확대, 축소, 신규)

| 구분 | 대상 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 확대 | 방산제조(방산 전자·항공 원청/협력사), 철강·공정(포항), 조선 협력사(거제), 온톨로지 자동설계·AAS(세부3 품목) | 등대고객 5개사 세그먼트. 영풍 사례 → 협력사 200개사·우주항공 클러스터 72개사, 포항 카세트 → 철강 밸류체인, 사이트 라이선스 2건 |
| 유지 | 자동차 부품(외투 부품사·3자 MOU 채널), 발전·정유(기존 LLM 고객·RFI 이력) | 등대고객 제외, 확산 단계 별도 발굴 / 신규 투자 없이 어플라이언스 업셀 |
| 축소 | 설비 데이터 AI(이상탐지·RUL·최적화) 자체 개발, 범용 비전, 무상 PoC·저마진 인력 파견형 SI·범용 챗봇 | 선행 주자·전문사 영역 → 파트너 번들, 수주 선별 기준(전략 적합성×마진×재사용성) |
| 신규 | 뿌리·중견 표준 제품(Standard 2억·부산TP 소형 패키지), 진해 해군 정비·함정 MRO(ARGOS–MAESTRO 접점), 「모두의 AI」 특화 에이전트 채널 | 정부 매칭으로 도입 부담 완화, 국방 레퍼런스 접점, 컨소시엄 미참여 유지하며 판로 역이용 |

## 시장, 고객 전략

### 타깃 시장 및 고객 선정

- 선정 원칙: 조립(①③④⑤)+공정(②) 균형, A(①②⑤)·B(④, ③은 원청판)·예지보전(②) 비중복, 영남권 집중, 확산 채널 내장. ③KAI–④사천 협력사는 같은 온톨로지를 쓰는 "원청–협력사 체인"

| # | 등대고객 | 세그먼트·지역 | 주력 → 보조 | 경로·대안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ★ 영풍전자 | 방산 PBA·창원 | 고장탐구 AI+검사 Agent+PBA 온톨로지(A) → 군 규격·도면 대조(B) | 정부 실증 → 본 구축·구독. 대안: 한화시스템·LIG 협력사 |
| ② | ★ 동국제강 포항 | 철강 연주·포항 | 암묵지 Agent 카세트+연주 온톨로지 → 예지보전 설명·열공정 FM | 정부 실증 → 타 라인·산단 SaaS. 대안: 제일테크노스 |
| ③ | KAI | 항공 원청·사천 | 기술문서·형상관리 지식 에이전트+협력사 문서 검토(B 원청판) → A | 유상 PoC → 본 구축 → 협력사군·체계업체·수출 후속지원 |
| ④ | 율곡/하이즈항공(후보) | 항공 협력사·사천 | Quick Win B 사천 모듈 → A | KAI 협력사 프로그램·클러스터 72개사. 대안: JN항공 등 |
| ⑤ | 한화오션·삼성중공업 1차 협력사(후보) | 조선·거제 | Quick Win A 거제 모듈(다국어 SOP·WPS) → 선급 대조(B) | M.AX 실증 공모 → 협력사군. 대안: 한화오션 특수선 |

- ④⑤는 공개 정보 기준 후보 — 경영진 스폰서·최소 착수 요건(SOP 30건+, 사례 50건+, 품목 3~5개 개정판) 확인 후 확정. 3개사 축소 시 ①②③ 우선

### 기존 고객 확대 방안

- 영풍전자: 과제 종료(2027.7) 전 본 구축·유지관리 전환 + 구독, 대전·성남 사업장 → 그룹사·협력사, B 업셀, 온톨로지 재사용권은 코난 소유 → 본 구축 1건·협력사 PoC 3건

- 동국제강/RIST: 카세트 2차년도 검증 → 산단 SaaS 등재(구독) → 타 라인·철강 밸류체인(동국산업·디케이동신·한금 등), POSCO FM 재협의 → 확산 2건

- ETRI·메가존·KTL(세부3): 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스(뿌리기업 13개사 중 2건), 메가존 공동 상품 승격, KTL 경유 광양

- 창원대: 2건 계약 체결 → 거점에서 주 단위 협업 → NRL 기업 25개사·원전 부품기업 340여 개사 접점(리드 5건)

- 발전 공기업: 정비·운전 지식 에이전트 어플라이언스 업셀 제안 1건

### 신규 고객, 시장 발굴 방안

- 원청 경유 수직 확산: KAI 예방품질(40개사)·조선 원청 협력사 지원·완성차 협력사망 — 원청엔 "협력사 공통 표준 도구", 협력사엔 같은 온톨로지의 B

- 정부 프로그램: 스마트제조혁신 공급기업 풀, 부산TP 400개 과제 등록, 거제 M.AX 공모, 경남도·창원시 후속 공모, 광양 KTL

- 협회·MOU: 3자 MOU 회원사 설명회, 경남TP 우주항공 클러스터 72개사, 경남 뿌리기업 13개사

- 파트너 번들: 메가존(고객망·마켓플레이스)·NHN(GPU+호남)·MDS테크(엣지 단말 번들)·미소정보기술(데이터 인프라)

- 사례 마케팅: 영풍·동국 성과 수치 사례집(2027 상반기) → STK·AMWS·DX KOREA, 지역 기관 공동 설명회

- 국방–제조 접점: 진해 해군 정비·함정 MRO, 방산 체계업체 협력사 트랙 / 타깃 30개사 리스트를 A~D로 월간 갱신, 리드 소스별 전환율 측정

## 제품, 서비스 전략

### 제품 고도화 및 신규 상품화 계획

| 제품 | 2027 고도화·상품화 | 시기 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 에이전트 팩 A(지식 어시스턴트) | 영풍 산출물 표준 팩화: 현장 Q&A·조건별 가이드·트러블슈팅·노하우 캡처·SOP 유효성·로그 분석·교육 모드, 평가셋 100문항, 다국어 라우팅 | 1H | 영풍·거제 |
| 에이전트 팩 B(규격·도면 대조) | 추출·개정 diff·사내 기준/외부 규격 대조·판정 초안·이력. 규격 라이브러리 모듈(KS·ASTM·KDS / AS9100·NADCAP / 선급), OCR 추출률 측정 도구 | 1H~2H | 사천·KAI |
| 업종 모듈 3종 + 업종 팩 4종 | 창원·사천·거제 용어 사전·조건 온톨로지·규격 / 방산제조·자동차부품·금속가공·화학 팩 | 2H | 로드맵 |
| 철강 카세트 + 연주 온톨로지 | RIST 플랫폼 표준 정합, SaaS 카탈로그 등재(구독), 열공정 FM 연계 설계 | 연차 | 포항 |
| 온톨로지 자동설계 SW | 4개 모듈 완성, 품질 지표·검수·버전 관리 내장, Agent-X 통합 | 2H | 세부3 |
| Generator 제조 어플라이언스 | 영풍·세부3 산출물을 자산 팩 형식으로 표준화, 개정 통보 자동 감지 에이전트(판정은 사람) | 2H | Agent-X |
| 물리기반 모델 패키지 | 연주 서로게이트(FM)·용접 변형·적층 열응력(PINN) → "물리가 예측하고 지식이 설명" | 2H~2028 | POSCO·PINN |

- 원칙: 영업은 완제품(AI 명장)·계약은 Agent-X 라이선스·구독 / 온톨로지 자동설계 = 속도+해자 / 현장 시스템 연동 표준화(읽기 전용 → 쓰기) / 가드레일 제품 사양화 / 프론티어 모델은 Agent-X 안에서 흡수

### 가격 및 패키지 정책

- 구축 3-Tier(안): Standard 2억(~30명) / Professional 3.5억(~50명) / Enterprise 7억(100명+) — 영풍 본 구축에서 첫 검증, 2027 1Q 시장 조사로 확정. 손익 계획은 본 구축 건당 3억(v7)

- 유상 PoC 표준: 경량 8주 3천만 / 표준 12주 5천만, A·B 묶음 MVP 계약(B는 조건부), 본계약 시 50% 공제, 정부 매칭(50%) 결합. 무상 PoC 금지

- 온톨로지 서비스: 경량 0.5억 / 표준 1.0~1.5억, 갱신은 구독 / SW 사이트 라이선스 1.2억 + 구독

- 유지관리·구독: SLA 12/15/18%, 구독 구축비의 35~40%(3년 약정), AgentOps·Builder 시트 — 모든 구축 계약에 구독 옵션 표준 탑재

- 패키지: 코어 라이선스 + A/B 팩 + 업종 모듈 + 연간 구독 / 어플라이언스 = Generator 코어 + 자산 팩 + 연동. 뿌리·중소는 Standard + 소형 패키지(부산TP 2억 범위)

- 양보 불가: 온톨로지 설계 방법론·표준 팩 코난 소유, 판정 주체 = 사람, 안전 가드레일, 지식 자산 공동 활용 조항

### 타 사업부 제품 연계 방안

- 국방 ARGOS(AI 참모): KAI 기술문서·형상관리, 진해 해군 MRO, 방산 체계업체 협력사 트랙에 국방 서식 팩 90종·규정 검색·형상관리 이해 전이, 방산 수출 다국어 기술문서

- Agent-X·Agent Generator: MAESTRO를 플랫폼 라이선스·AgentOps 구독 위에 계약, Generator 코어 스킬(문서 추출·비교·STT/TTS·DB)을 B·노하우 캡처 엔진으로, 제조 자산 팩 표준화

- KONAN LLM(AI연구소): 폐쇄망 sLLM 제조 도메인 튠, 다국어 범위·오픈소스 라우팅, K-AI 선정 모델 연동 PoC

- 디지털트윈그룹: 열공정 FM·PINN·Sim2Real을 연주·용접·적층 물리 모델 패키지로

- 영상분석·공공 어플라이언스: 스마트글라스 원격 점검·AOI 오탐 보조 / 발전 공기업·대법원 등 기존 LLM 고객 업셀

## 영업, 채널 전략

### 파이프라인 확보 및 관리 계획

| 시기 | 실행 과제 | 판단 기준·산출물 |
| --- | --- | --- |
| 2026 4Q(90일) | 상품 정의서·가격표·타깃 30개사·메가존/NHN 협의 → 등대고객 5개사 진단·정부 제안 2건·사례집 → 유상 PoC 3건 착수(2건 연내 계약)·공동 제안·전시 | 파이프라인 50억+·PoC 3건 → 2027 투자 집행 |
| 2027 1Q | 2차년도 협약(포항·세부3), 영풍 중간 검증, MVP 2호(사천·거제) 착수, 부산TP·공급기업 등록, KAI 스폰서 확정 | 협약 2건, PoC 착수, A~D 월간 갱신 |
| 2Q | MVP G3~G5, 거제 M.AX·지역 공모 2건 제안, 현지 채용 3인 진행, 포항 카탈로그 등재 | 2027.6 Go/No-go 4개 기준 중 3개 |
| 3Q | 영풍 본 구축·유지관리 전환, 제조AX기술센터 지점 등기, 에이전트 팩 상품화, 사례집 v2 | 본 구축 1~2건, 전환율 50%+ |
| 4Q | 업종 팩 4종 출시, 사이트 라이선스 2건, 본 구축 2건째, 2028 파이프라인(광양·여수·IDTA) | 매출 30억·RR 달성 여부 |

- 규율: 리드 → 진단 → 유상 PoC → 제안 → 수주 → 본 구축 → 구독 단계별 건수·금액·전환율 관리, 수주 선별 기준 통과 건만 승격. 데이터 전제: 문서·지식 디지털화 수준과 보안(반출 불가) 진단을 착수 요건으로, 온프레미스 기본

### 파트너, 컨소시엄 전략

- 원칙: "코난이 갖지 못한 것(자금·인프라·채널·현장 HW·설비 AI)을 빌리고, 코난만 가진 것(온톨로지·온프레미스 LLM·국방 레퍼런스)을 판다" — 파트너별 공동 상품·수익 배분 사전 문서화

  - 메가존: 세부3 역할 분담(플랫폼=메가존, 온톨로지·지식=코난)을 상용 공동 상품으로 승격, 고객망·마켓플레이스 공동 영업

  - ETRI·KTL·RIST·POSTECH·창원대·경남대: 정부 R&D 공동 수행, 테스트베드, 광양·NRL 경유 확산, 인재 채용 풀

  - NHN클라우드: GPU + 도메인 AI 번들(호남권), 국가 AI 컴퓨팅 과제 공동 제안

  - MDS테크·다임리서치·인이지·슈퍼브에이아이·미소정보기술: 엣지·디지털트윈·최적화·비전·데이터 번들(접촉 여부 확인 필요)

  - 3자 MOU·경남TP·포항TP·부산TP·중소조선연구원: 회원사 설명회, 공급기업 매칭, 실증 공모 공동 기획

  - KAI·한화오션·삼성중공업·방산 체계업체: 협력사 트랙, 원청 표준 도구 상향, 방산 수출 동반 / SKT·대형 SI: 특화 에이전트 공급·2nd tier / K-AI·「모두의 AI」: 연동 PoC·채널 등재

### 마케팅, 홍보 계획 (전시, 세미나, 컨퍼런스)

- 전시: STK·AMWS·DX KOREA에 AI 명장(A·B) 데모 출품, 메가존·MDS테크 공동 부스 검토 — 2027 상반기~, 예산 [입력 필요]

- 사례집·세미나: 영풍·동국 성과 수치 사례집 v1(1Q)·v2(3Q), 경남TP·포항TP·창원대 공동 설명회, 3자 MOU 회원사 세미나, KAI 협력사 B 설명회 — 참가사 → 진단 전환율 측정

- 지역 홍보: 경남사무소 개소 보도, 경남도·창원시·거제시·부산TP 인사, 경남TP 경남인공지능혁신본부 입주 — 공모 기획 단계 접점

- 디지털·마켓플레이스: Agent-X·Agent Generator("폐쇄망용 Claude Code")·온톨로지 자동설계 뉴스, 산단 SaaS 카탈로그·「모두의 AI」 채널·메가존 마켓플레이스

- 유의: 고객 실명·계약 조건 외부 공유 전 확인, 성과 수치는 기준선 대비 측정값만

## 리스크 및 대응 방안

### 주요 리스크

| # | 리스크 | 징후·영향 | 가능성/영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 유동성·시간 | 현금 36억·영업현금흐름 순유출, 4Q BEP 미달 시 2027 투자 불가 | 중/매우 높음 |
| R2 | 경쟁사 현장 선점·인재 유출 | 마키나락스·메가존 창원 거점, 지역 인재 풀 접근 불가, 핵심 인재 이탈 | 높음/높음 |
| R3 | 민간 전환 실패 | ③④⑤ 스폰서 미확정, PoC→본 구축 전환 저조, 무상 PoC 요구 | 중/높음 |
| R4 | 착수 요건·데이터 | SOP·사례·숙련자 기여 부족, OCR 품질, 규격 라이선스, 원청 도면 반출 금지 | 높음/중 |
| R5 | 인력 경합·과부하 | AI 참모 출시 경합, MVP FTE 미확보, 1인 거점 고립 | 높음/높음 |
| R6 | 계약·회계 인식 | 세부3 과제비(매출 미인식), 창원대 금액·시기, 순매출 기준·PI-LAM 과제비 집행 시차 | 중/중 |
| R7 | 대형 연합·범용 에이전트 | LG 연합·K-AI·대형 SI 제조 진입, GPT-6급 RAG 가치 흡수 | 중/높음 |
| R8 | 제품 품질·신뢰 | 자동 온톨로지 오류, 초기 오답·오탐으로 현장 불신 | 중/높음 |
| R9 | 보안 인증·규제 | GS·보안기능확인서 미취득, 지자체 공모 지역 소재 요건 | 중/중 |
| R10 | 오픈소스·모델 의존 | OpenCode 상류 변경, 모델 성능 한계, 다국어 품질 | 낮음/중 |

### 대응 방안 및 전사 지원 요청사항

| # | 대응(사업부) | 전사 지원 요청 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 수주 선별·정부 R&D 매칭·유상 PoC로 원가 통제, Go/No-go 게이트(90일·2027.6)로 투자 단계화 | 투자 유치·조달 옵션 선제 검토, 과제 간접비·지자체 인센티브 활용 |
| R2 | 지식·온톨로지 차별화, 메가존 협업 강화, 90일 내 등대고객 5개사 진단, "현지 채용 → 본사 교육 → 배치" 모델 | 경남사무소 승인(2026.11)·파견 발령·현지 채용 TO 3·거점 고정비 2.65억·핵심 인재 성과 보상 |
| R3 | 영풍 사례 패키징 → 협력사 PoC 3건, 원청–협력사 체인, 정부 매칭·50% 공제, 전환율 KPI | 제조 전담 영업 1명 또는 파트너 공동 영업 공식화 |
| R4 | G0 착수 요건 계약 조건화, 미충족 시 문서 정비·캡처 선행 4주, 보유 규격 범위 착수·"규격 미보유" 표시, 폐쇄망 처리 서약 | 외부 규격 라이선스 예산 |
| R5 | MVP 전담 확정, 자동설계·Generator로 수작업 최소화, B는 A 코어 재사용, PO 주간 리뷰·2인 체제 조기 전환 | MVP 4~5 FTE 배정, 국방·제조 인력 배분 원칙 |
| R6 | 창원대 4Q 계약·2027 인식, 과제비의 인건비 충당(연 1.2억) 거점 손익 반영, 2차년도 협약 조기 체결 | 재무팀 손익 템플릿·과제비 처리 기준·청년채용 요건, 창원대 협의 사업부장 전결 |
| R7 | 현장 연동·온프레미스·온톨로지로 방어, 프론티어는 Agent-X 안에서 흡수, 경쟁 동향 분기 추적 | K-AI 연동 PoC(AI연구소), 「모두의 AI」 공급 참여 의사결정 |
| R8 | Shadow → 보조 운영, 가드레일 고정, "자동 초안 + 전문가 확정" 커뮤니케이션, 품질 지표 내장 | 정부 실증 3건 공통 코어 거버넌스 승인 |
| R9 | 자체 보안성 점검 → GS 1등급 → 보안기능확인서/CC·ISMS, 공모 요건 사전 확인·지점 등기 조기 전환 | 인증 비용·일정 예산, 품질보증 조직 지원 |
| R10 | 버전 고정·불변 배포·사내 포크, 6개 모델 교체 구조 유지 | GPU(NHN·정부 AI 컴퓨팅), 다국어 모델 검증 |

# 사업목표

## 재무 목표

### 연간 수주, 매출, 순매출 목표

- 매출 30억 원은 확정·확보 기반(이월 약 18억 + 거점 신규 7.5억)에 신규 발굴 4.5억을 더한 상향식 목표. 사업전략 로드맵의 50억은 2028 목표로 이연. 단가·원가율은 경영진 보고 v7 가정(PoC 0.5억·본 구축 3억·직접원가율 50%)

| 항목 | 2027 목표(안) | 산정 근거·가정 |
| --- | --- | --- |
| 매출 | 30억 원 | 이월 약 18억(영풍 6·포항 3.5·창원대 7.5·2026 PoC 1.0) + 거점 신규 7.5억(PoC 3건 1.5·본 구축 2건 6) + 신규 발굴 4.5억(사이트 라이선스 2건 2.4·KAI PoC 0.5·협력사 PoC 3건 1.5). 세부3 50억은 과제비로 제외 |
| 수주(계약) | 25억 원(가정) | 2027 신규 계약 중 당해 인식 12억(거점 7.5 + 신규 발굴 4.5) + 2028 이월 13억(본 구축 유지관리·구독, KAI 본 구축, 지역 공모 2건, 포항 2027 이후 7억 추가분 계약 확정분). 창원대 2건·PoC 2건은 2026 수주 |
| 순매출 | 15억 원(순매출률 50%) | 매출 − 직접원가(외주·매입·컨소시엄 배분·파트너·규격 라이선스). v7 직접원가율 50% 적용, 품목별 실제 원가율은 재무팀 확인 후 조정 |
| 반복 매출(RR) | 약 2.5억 원(8%) | 유지관리·구독·AgentOps·SaaS 카탈로그·사이트 구독. 로드맵 KPI 30%는 다년 과제 연차분(17억) 포함 시 충족 → 분류 기준 확정 필요 |
| 공헌이익·손익 | 거점 +1.60억 / 전체 [입력 필요] | 거점(v7): 증분 매출 8.5억 − 직접원가 4.25억 − 고정비 2.65억 = +1.60억, 손익분기 5.30억(계획의 62%), 3개년 +7.39억. 전체는 본사 인건비 배부 기준 확정 후 |

### 분기별 사업 목표

| 분기 | 매출(안) | 비중 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Q | 5억 | 17% | 2차년도 협약(포항·세부3), 영풍 중간 검증, 창원대 2건 착수, MVP 2호 착수, 공급기업 등록, KAI 스폰서 확정, 사례집 v1 |
| 2Q | 7억 | 23% | MVP G3~G5, M.AX·지역 공모 2건 제안, 현지 채용 3인 진행, 포항 카탈로그 등재, 2027.6 Go/No-go(4개 중 3개) |
| 3Q | 8억 | 27% | 영풍 본 구축·유지관리 전환(7월 과제 종료), 제조AX기술센터 지점 등기, 에이전트 팩 상품화, 사례집 v2, 전시 |
| 4Q | 10억 | 33% | 업종 팩 4종, 사이트 라이선스 2건, 본 구축 2건째(사천/거제), 2028 파이프라인 확정 |
| 합계 | 30억 | 100% | 정부·대학 과제 연차분(상반기 균등) + 하반기 본 구축 집중 가정 |

### 목표 산정 근거 ( 이월 매출 + 확보 파이프라인 + 신규 발굴분 )

| 구성 | 내역 | 2027 기여 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 이월 매출 | 영풍 코난 몫 10억 중 2027분 약 6억(잔여 7개월) · 포항 12억 중 약 3.5억(3년 안분) · 창원대 2건 5~10억(중앙값 7.5, 4Q 계약 → 2027 인식) · 2026 4Q 계약 PoC 2건 1.0억 · ※ 세부3 50억은 과제비(연 약 11억, 매출 미인식) | 약 18억(15.5~20.5) | A/B |
| ② 확보 파이프라인(거점 신규) | 유상 PoC 3건 1.5억 · 본 구축 2건 6억(영풍 전환 + 사천/거제 중 1건) — v7 거점 증분 매출 8.5억 중 2026 계약분 제외 | 7.5억 | B/C |
| ③ 신규 발굴분 | 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스 2건 2.4억(세부3 뿌리기업) · KAI 유상 PoC 0.5억 · 방산 전자부품 협력사 PoC 3건 1.5억 · (추가 후보) 포항 확산·발전 업셀·부산TP·지역 공모 | 4.5억 | C/D |
| 합계 | 하한 약 25억(신규 발굴 0·창원대 하한) ~ 상한 약 36억(창원대 상한·KAI 본 구축 일부 인식) | 30억 | — |

- 핵심 변수: ① 창원대 2건 금액(5~10억)·4Q 체결 ② 영풍 본 구축 전환 시점(3Q) ③ 세부3 과제비의 회계 분류(매출 인식 시 +11억) ④ 사천/거제 본 구축 1건의 2027 내 계약

## 제품,고객별 목표

### 제품, 서비스별 목표

| 제품·서비스 | 매출(안) | 비중 | 수량·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 R&D·실증·대학 연계(영풍 6·포항 3.5·창원대 7.5) | 17억 | 57% | 계약·체결 예정 과제의 2027 인식분, 세부3는 과제비 제외 |
| 구축 라이선스 + 온톨로지 서비스 + 구독 | 6.5억 | 22% | 본 구축 2건 6억(건당 3억) + 구독·유지관리 약 0.5억 |
| 유상 PoC(8주·12주) | 4억 | 13% | 2026 계약 2건 1.0 + 거점 신규 3건 1.5 + KAI 0.5 + 협력사 3건 1.5(일부 2028 이월) |
| 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스 | 2.5억 | 8% | 2건(1.2억×2) + 구독 |
| 합계 | 30억 | 100% | 정부·대학 의존 57% → 2028 민간 50% 이상으로 전환 |

### 고객군별 목표 (기존 / 신규)

| 구분 | 고객 | 매출(안) | 목표·KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 기존 | 영풍전자(과제 잔여 + 본 구축 전환) | 6억 + 3억 | 과제 KPI(분석 −50%·보고서 −70%·생산성 +30%), 3Q 전환, 협력사 리드 10건 |
| 기존 | 동국제강/RIST(포항 2차년도) | 3.5억 | 카세트 검증(경보 정확도·선행 시간), SaaS 등재, 확산 2건 발굴 |
| 기존 | ETRI·메가존·KTL(세부3) + 사이트 라이선스 | 과제비 + 2.4억 | T6·T7 과업, 사이트 2건, 공동 상품 1종 |
| 기존 | 창원대(NRL 연계 2건) | 5~10억 | 4Q 계약·2027 수행, 멤버십 네트워크 리드 5건 |
| 기존 | 발전 공기업(LLM 고객) | [입력 필요] | 정비·운전 지식 에이전트 제안 1건 |
| 신규 | KAI(원청 지식 플랫폼) | PoC 0.5억(+본 구축 2028) | 1H 스폰서 확정·PoC, 정확도 85%·문서 작성 −40~60%·검토 −50% |
| 신규 | 사천 항공 협력사 / 거제 조선 협력사 | PoC 0.5억×2 + 본 구축 3억(택1) | B 재현율 90%·탐지율 85%·오탐 ≤30% / A 정확도 85%·탐색 −40%·반장 문의 −30% |
| 신규 | 방산 전자부품 협력사 3개사 + 2026 계약 PoC 2건 | 1.5억 + 1.0억 | PoC 5건 착수, 2028 본 구축 전환 후보 |
| 합계 | 기존 약 22.5억 / 신규 약 7.5억 | 30억 | 상위 1개 고객 비중 50% 이하, 신규 레퍼런스 5개사 |

### 주요 프로젝트별 목표

| 프로젝트 | 2027 목표·성공 기준 | 게이트·시점 | 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영풍전자(A 1호) | KPI 검증, PBA 온톨로지 표준 팩화, 보안성 점검 1단계, 본 구축·유지관리 전환 | 6개월 검증 → 7월 종료 → 3Q 전환 | PO·거점 |
| 포항 AX 2차년도 | 카세트 운영 검증(경보 정확도·선행 시간·오경보율), Shadow → 보조, 온톨로지 3개 모듈 공통 사용, SaaS 등재 | 연차 평가 | 도메인 |
| 세부3 2차년도 | T6·T7, 온톨로지 자동설계 SW 4개 모듈, 사이트 라이선스 2건 | 연차 평가 | 도메인·플랫폼 |
| 창원대 A·B | 4Q 계약(5~10억), KAI 협력사·대건테크 적용, 2027 인식 | 2026 4Q → 2027 | 거점장 |
| MVP 2호(사천 B·거제 A, 20주) | G0 착수 → G1 A 정확도 75% → G2 B 재현율 85% → G3·G4 → G5 Go/No-go(성공 기준 + 본 구축 의향 + 확산 후보 1개) | 1Q 착수 → 2Q 종료 | PO·4~5 FTE |
| KAI PoC(12주) | 기종 1·주관 부서 1·협력사 5~10개사, 사용자 15~30명, 정확도 85%·출처 90%·활성률 60% | 1H | PO·국방 접점 |
| 경남 거점(제조AX기술센터) | 2027.6 Go/No-go(유상 3.7억·파이프라인 15억·공모 2건·등대고객 3개사 중 3개) → 7월 등기, 5인, 증분 매출 8.5억·손익 +1.60억 | 2027.6 / 7 | 사업부장·거점장 |
| MAESTRO 제품화 | 에이전트 팩 A·B, 업종 모듈 3종·팩 4종, 평가셋, Agent-X 통합, "6주 내 착수" | 2H | 도메인·플랫폼 |

## 핵심성과지표(KPI)

### 재무 KPI( 손익, 순매출, 매출 달성율 )

| KPI | 2026 기준선 | 2027 목표(안) | 측정·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제조 매출 달성율 | [입력 필요] | 100%(30억) | 분기 누적, 하한 25억·상한 36억 시나리오 병행 |
| 순매출(순매출률) | [입력 필요] | 15억(50%) | 품목별 원가율 재무팀 확인 후 조정 |
| 공헌이익·영업손익 기여 | [입력 필요] | 거점 +1.60억 / 전체 [입력] | 전사 2027 흑자 전환 기여 |
| 반복 매출 비중 | 거의 0(추정) | 8%(2.5억) / 로드맵 30%는 분류 기준 확정 후 | 유지관리·구독·SaaS·사이트 구독 |
| 정부·대학 과제 의존도 | 대부분(추정) | 57% 이하 | 민간 전환 대리 지표 |
| 수주 달성율 | [입력 필요] | 100%(25억) | 2028 이월 13억 포함 |
| 구축 원가 체감 | [입력 필요] | 2호 사이트 공수 1호 대비 −30% | 공통 코어 재사용 효과 |

### 비재무 KPI( 인콜전환율, PoC 전환율, 수주율, 재계약률, 신규 레퍼런스 수 등 )

| KPI | 2026 기준선 | 2027 목표(안) | 정의·근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인콜(인바운드) 전환율 | [입력 필요] | 30%(가정) | 문의·세미나·전시 리드 → 현장 진단, 1Q 측정 후 확정 |
| 진단 → 유상 PoC 전환율 | 5건 → 3건(목표) | 60% | 90일 액션플랜 |
| PoC → 본 구축 전환율 | — | 50% 이상 | 영풍 계획서 파이프라인(PoC 3→4→5, 전환 2→3→4) |
| 유상 PoC 착수 건수 | 3건(4Q 목표) | 5건 | v7 로드맵 |
| 수주율(제안 → 수주) | [입력 필요] | 40%(가정) | 정부 공모·민간 분리, 실주 원인 코드 입력 |
| 재계약률 / 구독 옵션 탑재율 | — | 2028 적용 90% / 2027 계약 탑재율 100% | 첫 갱신 대상 2028 |
| 신규 레퍼런스 수 | 정부 실증 3건 | 등대고객 5개사(민간 본 구축 2건 포함) | 세그먼트별 1개사 |
| 파이프라인 | 90일 50억(제조) | 거점 증분 15억(2027.6) / 2028 이월 13억 | A~D 월간 갱신 |
| 제품 품질 | — | A 정확도 85%·출처 90%·활성률 60% / B 재현율 90%·탐지율 85%·오탐 ≤30% | Quick Win 성공 기준 |
| 고객 현장 KPI | — | 탐색 −40%·반장 문의 −30%·검토 −50%·분석 −50%·보고서 −70% | 사례집 근거 |
| 제품화·조직·인증 | 팩 0종 / 전원 서울 / 로드맵 | 팩 A·B + 업종 팩 4종 / 기술센터 5인·현지 3명 / GS 1등급 신청 | 2H / 2027.7 / 영풍 종료 후 10개월 |

## 소요 자원

### 인력 계획( 영업, 지원, 수행 )

| 구분 | 역할·구성 | 2027 소요(안) | 충원·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영업 | 제조 전담 영업(③④⑤ 스폰서 발굴, 협력사 확산, 파트너 공동 영업) | 1명 보강 | 거점 현지 채용(영업/PM 1, v7 현지 3인 중 1). 미충원 시 파트너 공동 영업 |
| 지원 | PO · 정부사업 전담(공고 스캐닝·제안 템플릿·컨소시엄 풀) · 사례집·마케팅 | PO 1 + 전담 1(겸임) | 기존 인력 역할 지정 |
| 수행 — 도메인 엔지니어링 | 온톨로지 설계·검수, 문서 파이프라인, 가드레일·평가셋, 업종 모듈 | 2~3명(MVP) + 과제 3건 병행분 [입력] | 버티컬 AI 엔지니어링 조직, 거점 파견 포함 |
| 수행 — 플랫폼·모델 / 현장 PM | Agent-X·KONAN LLM·Generator 배포·sLLM 튠·AgentOps / 기준선·교육·주간 리포트 | 1~2명 겸임 / 1명 | 본사 원격 병행 / 거점 소속 |
| 경남 거점 | 2026.11 영업/PM 1 → 2027 1Q 수석 엔지니어 파견 → 연내 현지 채용 3(엔지니어 2 + PM/영업 1) → 연말 5인 | 1 → 5명 | 파견 2 + 현지 3(TO 3). 엔지니어 2인은 PI-LAM 청년채용(과제비, 연 1.2억). 단가(가정) 파견 9,000만·현지 6,000만/인 |
| 합계 | — | MVP 4~5 FTE + 과제 3건 + 거점 5인 = [입력 필요] | 국방(AI 참모)과의 배분 원칙 확정 필요 |

### 투자 및 예산 계획( 장비투자 등 )

| 항목 | 2027 예산(안) | 산출 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 거점 운영 경비(순증) | 0.54억(2027) / 0.07억(2026 2개월) | 5인 기준 추가비용 7,417만(주거 2,100·임대 625·운영 840·교통 1,548·차량 1,584·수당 720) − 출장비 절감 1,978만 = 5,439만. 경남TP 봉암 4동 705호(703호 시 −209만) |
| 거점 인건비(거점 부담) | 2.10억 | 파견 2인 + 현지 PM/영업 1인. 현지 엔지니어 2인(연 1.2억)은 PI-LAM 과제비. 2026 0.15억 / 2028 2.40억 |
| 거점 고정비 합계·손익 | 고정비 2.65억 / 손익 +1.60억 | 증분 매출 8.5억 − 직접원가 4.25억 − 고정비 2.65억. 손익분기 5.30억(62%), 달성률 50%에서도 −0.53억 선. 3개년 +7.39억 |
| 거점 일회성 설치비 | 약 0.06억(보증금 제외) | 집기·네트워크·폐쇄망 워크스테이션(300~500만), 지점 등기(40~60만), 현판·명함. 자산: 주거 보증금 6,000만·차량 700~900만·임대 312만·관리비 예치 211만 |
| 온프레미스 PoC·데모 GPU | [입력 필요] | sLLM(7~14B)+벡터 DB 1~2식, NHN·정부 AI 컴퓨팅으로 일부 대체 |
| 외부 규격 라이선스 / 보안 인증 / 전시·사례집 | [입력 필요] | B 규격 라이브러리(KS·ASTM·선급·AS9100) / GS 1등급 시험 비용 / STK·AMWS·DX KOREA, 사례집 2종(파트너 공동 부스로 절감) |
| 정부 과제 자체 부담 | [입력 필요] | 신속상용화·AX 실증산단·세부3 현물·현금 부담분 |
| 합계 | [입력 필요] | 거점 고정비 2.65억 한도 관리(v7). 경비 순증 0.54억은 거점 증분 매출 8.5억의 6% |

- 확인 필요(가정 목록): ① 창원대 2건 금액·체결 시기 ② 영풍 10억·포항 12억(+7억) 연도별 인식 배분, 세부3 50억 과제비 회계 처리 ③ 사업부 2026 목표·실적·공수·실주 데이터 ④ 반복 매출 분류 기준 ⑤ 지자체 공모 지역 소재 요건·인센티브·조달몰 등록 ⑥ 경남TP 봉암 입주 확정·임대 조건 ⑦ 인건비 단가·품목별 직접원가율·PI-LAM 청년채용 요건 ⑧ 경쟁사 가격·RR 구조

- 경영진 의사결정 요청: ① 등대고객 5개사 확정·Wave 2 발굴 착수 ② MVP 전담 4~5 FTE ③ 가격정책(안) 채택 ④ 경남사무소 개설(2026.11)·파견 발령·2027 거점 고정비 2.65억 + 현지 채용 TO 3 + 일회성 0.06억 ⑤ 정부 실증 3건 공통 코어 거버넌스 ⑥ 「모두의 AI」 특화 에이전트 공급 참여 여부 ⑦ 2027.6 Go/No-go 4개 기준 중 3개 충족 시 전환 채택

※ 본 보고서는 참고자료 5종(경영진 보고 v7 포함)을 기준으로 2026.10.9 작성한 v1.2 초안이며, 고객 실명·계약 조건이 포함되어 있으므로 외부 공유 전 확인이 필요하다.